| UBND TỈNH QUẢNG NGÃI # TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 831/KH-CĐKT | Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 8 năm 2026 |

KẾ HOẠCH

triển khai phần mềm VNPT KPI – Hệ thống quản lý đánh giá, 
xếp loại chất lượng CBCCVC

Căn cứ Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị định số 233/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức;

Căn cứ Quy định số 399-QĐ/TU ngày 27/8/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 507-QĐ/TU ngày 25/02/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 399-QĐ/TU ngày 27/8/2025;

Căn cứ Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 22/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi triển khai thử nghiệm Hệ thống đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 950/TB-CĐKT ngày 17/8/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum kết luận của Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường tại cuộc họp giao ban công tác tuần từ ngày 17/8/2026 đến 23/8/2026.

Trường Cao đẳng Kon Tum xây dựng kế hoạch triển khai phần mềm VNPT KPI – Hệ thống quản lý đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC (gọi tắt là phần mềm KPI), cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Triển khai phần mềm KPI tại Trường Cao đẳng Kon Tum nhằm đổi mới phương thức quản lý, theo dõi, đánh giá và xếp loại viên chức, người lao động theo hướng công khai, minh bạch, định lượng, xuyên suốt, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc làm cơ sở chủ yếu để đánh giá.

2. Từng bước chuẩn hóa nhiệm vụ, sản phẩm, quy trình, chỉ số KPI, hình thành dữ liệu tập trung và phương thức quản trị nhà trường dựa trên dữ liệu; chuẩn hóa từ nhiệm vụ được giao đến sản phẩm đầu ra, chỉ số KPI, minh chứng và kết quả đánh giá, góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo đơn vị và từng viên chức, người lao động.

3. Triển khai sử dụng phần mềm KPI gắn với đánh giá, rút kinh nghiệm về quy trình nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật, hạ tầng công nghệ, mức độ đáp ứng của phần mềm đối với đơn vị và hiệu quả đạt được trong quá trình triển khai giai đoạn thử nghiệm để có những đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức cán bộ và Công tác học sinh – sinh viên

- Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi, đánh giá tình hình, kết quả sử dụng phần mềm KPI để đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động nhà trường, định kỳ hằng quý tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan rà soát, ban hành danh mục sản phẩm, công việc, khung tiêu chí đánh giá đối với tập thể và cá nhân, quy trình đánh giá, xếp loại và chuẩn bị các nội dung cần thiết trước khi đưa vào sử dụng.

- Tổng hợp các ý kiến góp ý, đề xuất của cá nhân, đơn vị trong nhà trường trong quá trình sử dụng phần mềm và báo cáo cấp trên xử lý.

2. Các đơn vị thuộc Trường

- Phối hợp rà soát, hoàn thiện danh mục sản phẩm, công việc, xác định KPI, góp ý khung tiêu chí đánh giá đối với tập thể và cá nhân, quy trình đánh giá, xếp loại,…

- Tổ chức cho viên chức, người lao động sử dụng phần mềm; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc đăng ký kế hoạch của cá nhân, phê duyệt kế hoạch và theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện; thực hiện đánh giá tập thể, cá nhân theo đúng quy trình.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu thuộc đơn vị; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng.

3. Viên chức, người lao động

- Sử dụng tài khoản viên chức đã cấp đúng quy định; đăng ký kế hoạch công tác đúng thời gian; thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ; cập nhật kết quả thực hiện kịp thời, cung cấp sản phẩm, minh chứng đầy đủ.

- Tự đánh giá kết quả và theo dõi thông báo và thời hạn xử lý. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của dữ liệu do cá nhân cung cấp.

- Bám sát hướng dẫn sử dụng và thực hiện đúng vai trò (viên chức, Lãnh đạo phòng/khoa, Lãnh đạo Trường) trong việc đăng ký kế hoạch, phê duyệt, theo dõi, đánh giá, xếp loại.

4. Liên hệ hỗ trợ

- Viên chức quản trị phần mềm KPI: Bà Nguyễn Thị Lành, Phó Trưởng phòng TCCB&CTHSSV.

- Nhóm zalo hỗ trợ kỹ thuật:

Trên đây là Kế hoạch triển khai phần mềm VNPT KPI – Hệ thống quản lý đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC. Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình sử dụng phần mềm, nếu có khó khăn, vướng mắc, bất cập các đơn vị, cá nhân phản ánh về phòng TCCB&CTHSSV để tổng hợp, phối hợp xử lý hoặc báo cáo cấp trên./.

| Nơi nhận: - Đảng ủy Trường; - Lãnh đạo Trường; - Công đoàn Trường; - Đoàn Thanh niên Trường; - Các đơn vị thuộc Trường; - Lưu: VT, TCCB. | HIỆU TRƯỞNG Lê Trí Khải |
| --- | --- |

Phụ lục

NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM VNPT KPI – HỆ THỐNG QUẢN LÝ

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CBCCVC

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

| TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Người trực tiếp chỉ đạo | Đơn vị chủ trì | Sản phẩm/ công việc | Số lượng | Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động | Thời gian hoàn thành | Điểm chấm công việc | Hệ số quy đổi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Phân công viên chức quản trị phần mềm KPI. | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Quyết định phân công | 1 | Thấp | Trước ngày 18/8/2026 | 100 | 1.0 | Đã hoàn thành |
| 2 | Công tác chuẩn bị trước khi triển khai phần mềm KPI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Rà soát, thống nhất danh mục sản phẩm/công việc của các đơn vị; xác định sản phẩm/công việc chuẩn; ban hành danh mục sản phẩm/công việc của Trường. | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Thông báo Danh mục sản phẩm/công việc | 1 | Cao | Trước ngày 15/9/2026 | 150 | 1.5 | Phối hợp: các đơn vị thuộc Trường |
| 2.2 | Rà soát, hoàn thiện Khung tiêu chí đánh giá đối với tập thể và cá nhân. | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Quyết định ban hành Khung tiêu chí đánh giá của tập thể, cá nhân | 1 | Cao | Trước ngày 20/9/2026 | 150 | 1.5 | Phối hợp: các đơn vị thuộc Trường |
| 2.3 | Xây dựng, thống nhất quy trình nghiệp vụ quản lý công việc, đánh giá, xếp loại; ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại đối với tập thể và cá nhân. | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại đối với tập thể và cá nhân | 1 | Cao | Trước ngày 20/9/2026 | 150 | 1.5 | Phối hợp: các đơn vị thuộc Trường |
| 2.4 | Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu cơ cấu tổ chức, đơn vị, nhân sự, chức danh, chức vụ, vị trí việc làm; kiểm tra tài khoản người dùng trên phần mềm. | Hiệu trưởng | Viên chức quản trị phần mềm | Dữ liệu được chuẩn hóa trên phần mềm | 1 | Trung bình | Trước ngày 28/8/2026 | 120 | 1.2 | Phối hợp: các đơn vị thuộc Trường |
| 2.5 | Thiết lập, cấu hình phần mềm: danh mục sản phẩm/công việc, KPI, đối tượng áp dụng, quy trình đánh giá; mục tiêu/chỉ tiêu, tiêu chí, khung tiêu chí, chu kỳ đánh giá, quy trình đánh giá và xếp loại trên hệ thống. | Hiệu trưởng | Viên chức quản trị phần mềm | Hệ thống dữ liệu nền được thiết lập, cấu hình đầy đủ | 1 | Cao | Trước ngày 30/9/2026 | 150 | 1.5 | Phối hợp: Phòng TCCB&CTHSSV |
| 3 | Tổ chức sử dụng thử nghiệm phần mềm theo quy trình cơ bản: Giao nhiệm vụ → Đăng ký/phê duyệt kế hoạch → Theo dõi, cập nhật kết quả → Cung cấp minh chứng → Tự đánh giá → Đánh giá → Xếp loại → Tổng hợp, báo cáo. | Hiệu trưởng | Viên chức, người lao động | Kết quả thử nghiệm trên phần mềm | Theo thực tế | Khó, phức tạp | Quý IV/2026 | 200 | 2.0 | Có tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo; phối hợp: quản trị phần mềm, đơn vị hỗ trợ kỹ thuật |
| 4 | Đánh giá, rút kinh nghiệm về quy trình nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật, hạ tầng công nghệ, mức độ đáp ứng của phần mềm và hiệu quả đạt được trong quá trình triển khai giai đoạn thử nghiệm. | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Báo cáo | 1 | Trung bình | Tháng 12/2026 | 120 | 1.2 | Phối hợp: các đơn vị, cá nhân thuộc Trường |
| 5 | Triển khai sử dụng chính thức phần mềm KPI. | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kết quả trên phần mềm; Báo cáo kết quả triển khai | 2 | Cao | Theo Kế hoạch triển khai của cấp trên | 150 | 1.5 |  |