| TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM PHÒNG TH-HC&QT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2026 |

BÁO CÁO

quá trình xây dựng bộ công cụ trí tuệ nhân tạo KTC-Quan-tri

Kính gửi: Lãnh đạo Trường.

Thực hiện nội dung 1 và nội dung 2 Kế hoạch số 848/KH-CĐKT ngày 03/9/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường năm 2026, 2027 và Thông báo số 917/TB-CĐKT ngày 10/8/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum; căn cứ Mục 8 Thông báo số 1056/TB-CĐKT ngày 16/9/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum hướng dẫn sử dụng Skill “tao-skill-va-prompt-chuan” để xây dựng các Skill chuyên dụng phục vụ công việc tại các đơn vị thuộc Trường, Phòng TH-HC&QT báo cáo quá trình xây dựng bộ công cụ trí tuệ nhân tạo KTC-Quan-tri (sau đây gọi là Bộ công cụ), cụ thể như sau:

1. Mục đích, phạm vi sử dụng

1.1. Mục đích: hỗ trợ xây dựng kế hoạch công tác năm, quý, tháng; tổng hợp báo cáo công tác tháng, quý, 6 tháng, năm theo Thông báo số 736/TB-CĐKT và 6 trục kết quả trọng tâm theo Thông báo số 817/TB-CĐKT; theo dõi nhiệm vụ đến khi có kết quả, minh chứng; hỗ trợ viên chức, người lao động lập kế hoạch và tự đánh giá KPI cá nhân theo Quyết định số 1923/QĐ-CĐKT. Mỗi nhiệm vụ gắn một mã nhiệm vụ (Task_ID) dùng xuyên suốt, bảo đảm báo cáo truy ngược được về nhiệm vụ, đơn vị thực hiện và minh chứng.

1.2. Phạm vi, đối tượng sử dụng: Phòng TH-HC&QT (tổng hợp cấp Trường), các đơn vị thuộc Trường (kế hoạch, báo cáo của đơn vị), viên chức, người lao động (KPI cá nhân). Bộ công cụ không rà soát văn bản trước khi trình ký (thuộc công cụ KTC-Ra-Soat-897-v2-Cai-tien), không tự phê duyệt, không quyết định mức xếp loại.

1.3. Hình thức: khác các Skill chuyên dụng đơn lẻ, Bộ công cụ được đóng gói dưới dạng plugin trên nền tảng Claude AI, gồm: 8 kỹ năng (skills); 7 tác tử kiểm tra độc lập (agents); các thao tác tự động (hooks) khi mở, kết thúc phiên, trước và sau khi thao tác trên tệp; các công cụ tính toán bằng thuật toán cố định (scripts); dùng chung kho KTC-Database. Bộ công cụ chạy trên 3 nền tảng: Claude (trò chuyện), Claude Cowork và Claude Code; nền tảng Claude Code chạy đầy đủ mọi thành phần.

2. Quá trình xây dựng

| TT | Nội dung thực hiện | Kết quả, minh chứng | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng hai kỹ năng nền KTC-Ke-Hoach (bản 3.0 ngày 12/8/2026) và KTC-Bao-Cao; chạy thử trên Claude (trò chuyện) | Gói kỹ năng .skill; chưa lưu nhật ký đợt chạy thử | Tháng 8/2026 |
| 2 | Lập Kế hoạch hợp nhất ba hệ Kế hoạch - Theo dõi - Báo cáo thành chu trình quản trị nhiệm vụ khép kín | Tài liệu kiến trúc bản 1.0 | 10/9/2026 |
| 3 | Xây dựng chuẩn dùng chung: quy tắc Task_ID, bảng 11 mã đơn vị, vòng đời trạng thái nhiệm vụ; sổ nhiệm vụ trung tâm (Master Task Register); đóng gói kỹ năng theo dõi nhiệm vụ | 8 biên bản quyết định kỹ thuật (Decision Log) | 13 - 14/9/2026 |
| 4 | Hợp nhất thành plugin (bản 0.1.0 đến 0.9.1): định tuyến kỹ năng, quy tắc viện dẫn văn bản, chuẩn thể thức sản phẩm, quy trình đơn vị nộp hồ sơ, 7 tác tử kiểm tra, nhật ký vận hành, sao lưu tự động | 19 phiên bản; 12 biên bản quyết định | 18 - 19/9/2026 |
| 5 | Phát hành bản 1.0.0: đóng gói lặp lại được, kèm mã kiểm toàn vẹn SHA-256; hướng dẫn cài đặt trên Cowork | Tệp ktc-quan-tri-1.0.0.zip | 21/9/2026 |
| 6 | Bổ sung kỹ năng lập kế hoạch KPI cá nhân theo 6 mẫu nhóm vị trí (Quyết định số 1923/QĐ-CĐKT, Thông báo số 1052/TB-CĐKT) | Bản 1.0.1 - 1.1.2 | 24/9/2026 |
| 7 | Bổ sung kỹ năng tự đánh giá KPI cá nhân quý; sửa trình bày sheet KPI; kiểm định plugin theo chuẩn của nhà cung cấp | Bản 1.2.0 - 1.2.1 | 25/9/2026 |
| 8 | Tiếp thu thẩm định độc lập lần 1, lần 2: gỡ sao lưu tự động khỏi plugin; thao tác chặn ghi kho chuẩn; nhật ký không ghi nội dung; quy tắc bất biến, khuôn đầu ra cho 8 kỹ năng, 7 tác tử | Bản 1.3.0, mã SHA-256 2d0c795a...4c87, mã nguồn commit c95507e; hồ sơ bằng chứng kiểm thử | 26/9/2026 |
| 9 | Tiếp thu thẩm định độc lập lần 3: nhật ký không lưu câu lệnh; thao tác chặn ghi hai tầng (chặn, hỏi xác nhận); rút gọn khối quy tắc chung, tách lịch sử phiên bản (giảm token); quy tắc xử lý bất đồng giữa kỹ năng và tác tử; bộ ca nghiệm thu 15 ca | Bản 1.3.1 (hiện hành), mã SHA-256 e7af7718...4821, mã nguồn commit 0d9188d; hồ sơ bằng chứng kiểm thử, đo token | 27/9/2026 |

Toàn bộ quá trình được lưu vết: 84 lần cập nhật trên kho mã nguồn (từ 18/9/2026), nhật ký thay đổi 27 phiên bản, 25 biên bản quyết định kỹ thuật, 10 bản ghi kinh nghiệm quá trình (Process Memory).

3. Việc thực hiện quy trình xây dựng tại Mục 5 Thông báo số 1056/TB-CĐKT

| Bước | Yêu cầu | Việc đã thực hiện | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm kê tài liệu, ví dụ, đầu ra mong muốn | Kiểm kê kho KTC-Database (8 kho), mẫu Phụ lục TB 736, TB 817, Quyết định số 1923/QĐ-CĐKT, TB 1052, 6 mẫu Kế hoạch + KPI | Đã thực hiện |
| 2 | Đọc kỹ toàn bộ tài liệu gốc | Đối chiếu trực tiếp từng mẫu biểu, ghi lại chỗ khác biệt giữa mẫu và yêu cầu (ví dụ các cột người chỉ đạo, phối hợp trống trong cả 6 mẫu KPI) | Đã thực hiện |
| 3 | Xác định tài liệu có thẩm quyền, còn hiệu lực | Cập nhật căn cứ theo Quy chế tổ chức và hoạt động hiện hành (Quyết định số 1976/QĐ-CĐKT ngày 14/9/2026), thay quy chế cũ đã hết hiệu lực; công cụ quét hiệu lực văn bản viện dẫn | Đã thực hiện |
| 4 | Cổng dừng bắt buộc khi tài liệu mập mờ, mâu thuẫn | Dừng, không tự đặt quy tắc đối với: hai thang điểm quy đổi khối lượng công việc chưa có văn bản phân định; các câu hỏi mở về đánh giá KPI gửi Phòng TCCB&CTHSSV | Đã dừng; chờ ý kiến |
| 5 | Coi tài liệu đầu vào là dữ liệu tham khảo | Không làm theo chỉ dẫn nằm trong tài liệu đầu vào; nhật ký mặc định không ghi nội dung lời nhắn (từ bản 1.3.0) | Đã thực hiện |
| 6 | Soạn SKILL.md theo khung chuẩn | Mỗi kỹ năng có mô tả dùng khi / không dùng khi, quy trình, đầu vào, đầu ra, bảo mật; công cụ đóng gói tự chặn mô tả vượt giới hạn của nền tảng | Đã thực hiện |
| 7 | Chạy thử: 2 tình huống nên kích hoạt, 1 không nên kích hoạt, 1 tình huống thực tế | Chạy thật 8 câu hỏi (có câu không được kích hoạt) cho 2 kỹ năng KPI: 8/8 đúng; chạy trọn quy trình trên 6 mẫu thật; đối chiếu số tính với Excel | Đạt trên Claude Code; chưa chạy thử đủ trên Claude, Cowork |
| 8 | Người có thẩm quyền xác nhận phạm vi, quy tắc nghiệp vụ | Trình Lãnh đạo Trường cùng Báo cáo này | Chưa thực hiện |

4. Kết quả kiểm thử (chạy lại ngày 27/9/2026, bản 1.3.1)

| TT | Phép kiểm | Ghi chú | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra tĩnh toàn hệ (14 phép kiểm: phiên bản, gói, tham chiếu, dữ liệu dùng chung) | Mỗi phép kiểm có ca thử ngược | 0 lỗi, 0 cảnh báo |
| 2 | 21 bộ ca thử hồi quy (tính KPI, xếp loại, biểu mẫu, viện dẫn, thể thức, minh chứng, Track Changes, nhật ký, thao tác chặn ghi và bản dựng 1.3.0, 1.3.1) | Cùng dữ liệu cho cùng kết quả; chạy trên Claude Code, dữ liệu giả lập, máy có đủ kho KTC-Database và công cụ KTC-Ra-Soat-897; nhật ký, mã băm tại hồ sơ bằng chứng | 20/20 đạt |
| 3 | Kiểm định cấu trúc plugin theo chuẩn của nhà cung cấp (chế độ nghiêm ngặt) | Ngày 26/9/2026, bản 1.3.0, Claude Code 2.1.283 (bản 1.2.1 không đạt với phiên bản này) | Đạt |
| 4 | Kích hoạt đúng kỹ năng KPI (chạy thật) | Trên Claude Code | 8/8 đúng |
| 5 | Thể thức sản phẩm .docx do Bộ công cụ xuất (công cụ đo) | A4, lề 2-2-3-2 cm, Times New Roman cỡ 14 | Đạt chuẩn |
| 6 | Nghiệm thu 6 ca trên Claude Code (claude plugin eval, 2 lượt mỗi ca) | Bản 1.3.0; ngày 26/9/2026 | 6/6 ca đạt |
| 7 | Nghiệm thu 15 ca trên Claude Code (claude plugin eval, 2 lượt mỗi ca; 9 ca mới cho KPI, báo cáo, soạn thảo có phép kiểm tất định) | Bản 1.3.1; ngày 27/9/2026 | 15/15 ca, 30/30 lượt đạt |
| 8 | Thao tác chặn ghi: chạy lại 1.481 câu lệnh thật trong nhật ký vận hành | Bản 1.3.1; gồm 2 lệnh vượt chặn do thẩm định lần 3 phát hiện (ca thử riêng) | 0 chặn nhầm, 0 hỏi nhầm |
| 9 | Đo chi phí ngữ cảnh (token) so với bản 1.3.0 | DO-TOKEN-1.3.1.md | Khối quy tắc −45%; nạp đầu phiên −44%; thân kỹ năng, tác tử −21% |

5. Tồn tại, hạn chế

- Chưa có dữ liệu vận hành thật: sổ nhiệm vụ trung tâm chưa có nhiệm vụ của kỳ nào; kết quả kiểm thử dựa trên mẫu biểu thật và dữ liệu giả lập.

- Chưa chạy thử đầy đủ trên nền tảng Claude (trò chuyện) và Cowork; phần đo thể thức thật và theo dõi thay đổi mới kiểm thử đầy đủ trên Claude Code.

- Hai thang điểm quy đổi khối lượng công việc chưa có văn bản phân định; một số nội dung đánh giá KPI chờ ý kiến Phòng TCCB&CTHSSV; chưa có đủ các phụ lục mẫu của Quyết định số 1923/QĐ-CĐKT trong kho dữ liệu.

- Thao tác chặn ghi là biện pháp hỗ trợ, không kiểm được chương trình viết sẵn trong tệp; phân quyền chỉ đọc kho KTC-Database chưa có biên bản kiểm tra bằng tài khoản thử. Mô tả các kỹ năng (trừ kỹ năng báo cáo) chưa rút gọn, chờ đo tỷ lệ kích hoạt đúng trong thí điểm.

- Thời gian hoàn thành bản 1.0.0 (21/9/2026) chậm so với thời hạn 28/8/2026 tại Thông báo số 917/TB-CĐKT và 18/9/2026 tại Kế hoạch số 848/KH-CĐKT.

6. Kết quả thẩm định độc lập lần 1, lần 2, lần 3, tiếp thu, giải trình

Ngày 26/9/2026, Phòng TH-HC&QT nhận 07 báo cáo thẩm định độc lập lần 1 của 04 hệ thống trí tuệ nhân tạo (ChatGPT, Grok, Copilot, Gemini), điểm đánh giá từ 52 đến 84,5/100. Căn cứ chính là báo cáo của ChatGPT (có chạy lại mã, kiểm mã băm SHA-256 của gói phát hành) và báo cáo của Grok; ý kiến của Copilot, Gemini chỉ được xem xét khi kiểm chứng được trên mã nguồn (hai báo cáo của Gemini thẩm định văn bản không thuộc hồ sơ nên không sử dụng). Theo điểm b Mục 8 Thông báo số 1056/TB-CĐKT, vòng 1 có ý kiến sử dụng được của 02 hệ thống độc lập (OpenAI, xAI).

- Kết luận chung được tiếp thu: bản 1.2.1 chưa đủ điều kiện triển khai diện rộng, chỉ thí điểm có kiểm soát sau khi khắc phục 04 lỗi Mức 1 (đã kiểm chứng trên mã nguồn): thao tác tự sao lưu mã nguồn lên GitHub khi mở phiên; nhật ký tự động ghi nguyên văn lời người dùng; chưa có quy tắc bất biến chống câu lệnh độc hại nằm trong dữ liệu đầu vào; chưa có thao tác chặn ghi kho KTC-Database và biểu mẫu chuẩn.

- Kết quả xử lý 25 ý kiến: tiếp thu 12 ý kiến (trong đó nội dung hai thang điểm quy đổi được bảo lưu, chờ văn bản phân định); tiếp thu một phần 06 ý kiến; không tiếp thu hoặc không áp dụng 07 ý kiến, có giải trình và bằng chứng. Phòng TH-HC&QT tự phát hiện, điều chỉnh thêm 02 nội dung (mô tả kỹ năng điều phối ghi thang điểm 5 nhóm chưa ban hành; Dự thảo Thông báo khẳng định Claude Code là nền tảng duy nhất đo được thể thức).

- Về dữ liệu trong thư mục dự án: thư mục dự án là thư mục làm việc cá nhân của người xây dựng Bộ công cụ; sản phẩm chia sẻ chỉ gồm tệp plugin (.zip), các kỹ năng phát hành (.skill) và văn bản kèm theo, không chứa dữ liệu KPI cá nhân hay nhật ký tự động, nên không ảnh hưởng đến việc phân phối, sử dụng Bộ công cụ; các vòng tiếp theo, hồ sơ gửi thẩm định chỉ gồm tệp plugin phát hành và các văn bản kèm theo.

- Đã chỉnh sửa theo ý kiến tiếp thu, bằng Track Changes: dự thảo tệp SKILL.md của kỹ năng điều phối bản 1.13 (bổ sung quy tắc bất biến và ranh giới dữ liệu, khuôn đầu ra, ví dụ mẫu; là mẫu áp dụng cho 8 kỹ năng) và Dự thảo Thông báo bản 4 (phạm vi thí điểm, khôi phục phiên bản, dữ liệu không được đưa vào nền tảng AI, đầu mối báo sự cố, tiêu chí tạm dừng phân phối). Chi tiết tại Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định độc lập lần 1 kèm theo.

- Việc tiếp theo: kiểm thử nghiệm thu 6 ca trên Claude (trò chuyện) và Claude Cowork (Claude Code đã đạt 6/6) trước ngày 05/10/2026; thẩm định độc lập vòng 3 trước ngày 07/10/2026.

- Kết quả thẩm định độc lập lần 2 (26/9/2026): 04 báo cáo (ChatGPT 56/100 cho bản 1.2.1; Grok 68 - 73/100 cho bản 1.2.1, ước tính 78 - 82/100 sau khi áp dụng đủ bản 1.3.0; Gemini không chấm điểm, Copilot 88/100, cùng kết luận đạt có điều kiện). Các hệ thống thống nhất hướng tiếp thu; ChatGPT không đồng ý đóng các lỗi Mức 1 vì tại thời điểm thẩm định chưa có tệp plugin bản 1.3.0 để kiểm chứng. Trong ngày 26/9/2026, Phòng TH-HC&QT đã dựng, kiểm thử bản 1.3.0 (tệp ktc-quan-tri-1.3.0.zip, mã SHA-256 2d0c795a79a0afb906183f31ef6c3841e5b9faddb4ed558052a81e1ecd5b4c87; hồ sơ bằng chứng kiểm thử kèm theo). Trạng thái từng nội dung như sau:

| TT | Nội dung | Trạng thái ngày 27/9/2026 | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sao lưu GitHub tự động khi mở phiên | Đã khắc phục trong bản 1.3.0: không còn trong thao tác tự động, không còn trong tệp plugin | hooks.json 1.3.0; danh mục tệp; ca thử test_plugin_130 |
| 2 | Nhật ký ghi nguyên văn lời người dùng | Đã khắc phục: mặc định chỉ ghi thông tin mô tả; nội dung chỉ khi người dùng chọn; tự xóa sau 30 ngày | ktc_nhat_ky.py; 18 ca thử nhật ký đạt |
| 3 | Chặn ghi kho chuẩn | Đã khắc phục: guard PreToolUse, chặn khi lỗi; kiểm tra đầu phiên tự thử, báo “HOẠT ĐỘNG” | ktc_guard.py; 14 ca chặn, 7 ca cho qua, 2 ca lỗi dữ liệu đều đạt |
| 4 | Quy tắc bất biến, khuôn đầu ra | Đã áp dụng cho 8/8 kỹ năng, 7/7 tác tử | test_plugin_130: 94 ca đạt |
| 5 | Kiểm định cấu trúc plugin (chế độ nghiêm ngặt) | Đạt với Claude Code 2.1.283 | log-validate-strict-1.3.0.txt |
| 6 | Nghiệm thu 6 ca trên Claude Code (claude plugin eval) | Đạt 6/6 ca, 12/12 lượt; ca ghi kho chuẩn chưa kích hoạt thao tác chặn ghi trong môi trường đánh giá | TOM-TAT-NGHIEM-THU-CODE.md, ket-qua.json |
| 7 | Nghiệm thu trên Claude (trò chuyện), Claude Cowork | Chưa thực hiện | Phiếu nghiệm thu bản 1.3.1: 15 ca, thêm 2 ca chỉ chạy trên Cowork (trước 05/10/2026) |
| 8 | Rà soát 2 vòng bằng Skill “ktc-ra-soat-897” (Thông báo, Tài liệu hướng dẫn) | Đã thực hiện 27/9/2026: không có vấn đề Mức 1; 10 vấn đề Mức 2 đã sửa; đã đối chiếu bản gốc Thông báo số 917/TB-CĐKT, số 924/TB-CĐKT, số 948/TB-CĐKT: số hiệu, ngày ban hành và nội dung viện dẫn khớp | 04 phiếu rà soát (2 vòng × 2 văn bản) |
| 9 | Kiểm kê, thu hồi phiên bản cũ | Máy Phòng TH-HC&QT: đã kiểm kê, nâng 1.2.1 lên 1.3.0, ngày 27/9/2026 lên 1.3.1, tài khoản không đồng bộ bản KTC-Quan-tri nào; cấp tổ chức: chưa thực hiện | Biên bản kiểm kê (máy); Phòng QLKHCN&HTPT (tổ chức) |
| 10 | Nhật ký lưu câu lệnh, mô tả tác tử (thẩm định lần 3) | Đã khắc phục trong bản 1.3.1: chỉ lưu chương trình, loại hành động, loại tác tử; làm sạch nhật ký cũ | ktc_nhat_ky.py; test_plugin_131 |
| 11 | Thao tác chặn ghi bị vượt qua (thẩm định lần 3) | Đã khắc phục: hai tầng chặn, hỏi xác nhận; 0 chặn nhầm trên 1.481 lệnh thật | ktc_guard.py; 14 ca chặn, 3 ca hỏi, 7 ca cho qua |
| 12 | Hiệu quả token | Đã giảm khối quy tắc 45%, nạp đầu phiên 44%; viết lại mô tả kỹ năng báo cáo (kích hoạt đúng 15/15 ca); mô tả các kỹ năng khác rút gọn kèm đo trong thí điểm | DO-TOKEN-1.3.1.md |
| 13 | Phân quyền chỉ đọc kho KTC-Database, biểu mẫu chuẩn | Chưa thực hiện | Biên bản kiểm tra bằng tài khoản thử (trước 30/9/2026) |

- Kết quả thẩm định độc lập lần 3 (27/9/2026): 04 báo cáo trên tệp plugin bản 1.3.0 (ChatGPT 70/100; Grok 78 - 83/100; Gemini 85/100; Copilot 92/100) cùng công nhận các lỗi Mức 1 của bản 1.2.1 đã được khắc phục và chưa đồng ý triển khai diện rộng. ChatGPT chạy thử mã, phát hiện 02 lỗi mới: nhật ký vẫn lưu nguyên câu lệnh; thao tác chặn ghi bị vượt qua bằng mã nhúng, lệnh lồng. Phòng TH-HC&QT đã tái hiện, khắc phục trong bản 1.3.1 (tệp ktc-quan-tri-1.3.1.zip, mã SHA-256 e7af7718bbbf1a9181668ad346f4eefc1359ef48b1227172b2972618b7dc4821); xử lý 19 ý kiến: tiếp thu 13, tiếp thu một phần 05, không tiếp thu 01 có giải trình (Báo cáo tiếp thu, giải trình lần 3). Bổ sung trạng thái:

7. Hồ sơ kèm theo và các bước tiếp theo

- Minh chứng tạo ra Bộ công cụ: lịch sử cập nhật trên kho mã nguồn, nhật ký thay đổi, biên bản quyết định kỹ thuật, kết quả chạy thử.

- Tài liệu đầu vào: Thông báo số 736/TB-CĐKT, Thông báo số 817/TB-CĐKT, Quyết định số 1923/QĐ-CĐKT, Thông báo số 1052/TB-CĐKT, mẫu Phụ lục và 6 mẫu Kế hoạch + KPI, kho KTC-Database.

- Dự thảo Thông báo hướng dẫn sử dụng và Tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết Bộ công cụ.

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định độc lập lần 1, kèm 07 báo cáo thẩm định; dự thảo tệp SKILL.md bản 1.13 và Dự thảo Thông báo bản 4 (Track Changes).

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định độc lập lần 2, kèm 04 báo cáo thẩm định; tệp plugin bản 1.3.0, mã SHA-256, danh mục tệp và hồ sơ bằng chứng kiểm thử; Dự thảo Thông báo bản 5, Tài liệu hướng dẫn bản 4 (Track Changes).

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định độc lập lần 3, kèm 04 báo cáo thẩm định; tệp plugin bản 1.3.1, mã SHA-256, danh mục tệp, hồ sơ bằng chứng kiểm thử, kết quả đo token, kết quả nghiệm thu 15 ca; Dự thảo Thông báo bản 6, Tài liệu hướng dẫn bản 5 (Track Changes).

Các nội dung chưa thực hiện: (i) thẩm định độc lập bổ sung (vòng 4) trên tệp plugin bản 1.3.1 để xác nhận việc khắc phục (vòng 1, vòng 2, vòng 3 đã thực hiện, kết quả tại Mục 6); (ii) kiểm thử nghiệm thu trên Claude (trò chuyện) và Claude Cowork; (iii) kiểm kê, thu hồi phiên bản cũ ở cấp tổ chức; phân quyền chỉ đọc kho KTC-Database có biên bản; (iv) rà soát bằng Skill “ktc-ra-soat-897” phần sửa đổi lần 3 của dự thảo Thông báo, Tài liệu hướng dẫn (2 vòng đối với Thông báo bản 5, Tài liệu hướng dẫn bản 4 đã thực hiện; Thông báo số 917/TB-CĐKT, 924/TB-CĐKT, 948/TB-CĐKT đã đối chiếu bản gốc ngày 27/9/2026). Phòng TH-HC&QT sẽ thực hiện và bổ sung kết quả vào hồ sơ trước khi trình ban hành.

Phòng TH-HC&QT đề xuất: sau khi hoàn thiện hồ sơ, Phòng QLKHCN&HTPT thẩm định theo điểm c Mục 8 Thông báo số 1056/TB-CĐKT; Bộ công cụ được triển khai thí điểm ở chế độ người dùng tự cài trên Hệ thống Claude AI Team của Trường, sau nghiệm thu mới áp dụng rộng.

Trên đây là Báo cáo quá trình xây dựng bộ công cụ trí tuệ nhân tạo KTC-Quan-tri, Phòng TH-HC&QT kính báo cáo Lãnh đạo Trường xem xét, chỉ đạo./.

|  | KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Ngọc Quang Phục |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - Như trên; - Phòng QLKHCN&HTPT (thẩm định); - Lưu: VT, THHCQT. | PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG Lê Trí Khải |