| UBND TỈNH QUẢNG NGÃI # TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-CĐKT | Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2026 |

KẾ HOẠCH

thí điểm có kiểm soát bộ công cụ trí tuệ nhân tạo KTC-Quan-tri tại một số đơn vị thuộc Trường

Căn cứ Thông báo số 924/TB-CĐKT ngày 11/8/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum hướng dẫn cài đặt, quản lý và sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo Claude (gói Claude Team – Standard seat);

Căn cứ Kế hoạch số 848/KH-CĐKT ngày 03/9/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường năm 2026, 2027;

Căn cứ Thông báo số 1056/TB-CĐKT ngày 16/9/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum hướng dẫn sử dụng Skill “tao-skill-va-prompt-chuan” để xây dựng các Skill chuyên dụng phục vụ công việc tại các đơn vị thuộc Trường;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng ngày 04/10/2026 tại Phiếu trình ngày 03/10/2026 của phòng QLKHCN&HTPT về kết quả rà soát thẩm định việc xây dựng bộ công cụ KTC-quan-tri.

Trường Cao đẳng Kon Tum xây dựng Kế hoạch thí điểm có kiểm soát bộ công cụ trí tuệ nhân tạo KTC-Quan-tri (sau đây gọi là Bộ công cụ) tại một số đơn vị thuộc Trường, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Vận hành Bộ công cụ bản 1.3.13 trong công việc thực tế tại phòng TH-HC&QT và một số đơn vị thuộc Trường để đánh giá mức độ đáp ứng đối với việc lập kế hoạch công tác, theo dõi nhiệm vụ, tổng hợp báo cáo, lập và tự đánh giá KPI cá nhân; đo hiệu quả so với cách làm hiện nay.

- Hoàn thành 05 nội dung còn tồn tại theo kết luận rà soát thẩm định của phòng QLKHCN&HTPT tại Phiếu trình ngày 03/10/2026; làm cơ sở để Lãnh đạo Trường xem xét, quyết định ban hành, áp dụng Bộ công cụ chính thức trong toàn Trường.

2. Yêu cầu

- Đúng phạm vi: Chỉ sử dụng Bộ công cụ bản 1.3.13 (tệp ktc-quan-tri-1.3.13.zip, đã đối chiếu mã kiểm tra toàn vẹn SHA-256) ở chế độ người dùng tự cài trên hệ thống Claude AI Team của Trường. Trong thời gian thí điểm không bổ sung, thay đổi chức năng, trừ trường hợp sửa lỗi làm sai lệch số liệu, lộ, lọt dữ liệu hoặc ghi đè dữ liệu gốc.

- Đúng vai trò: Bộ công cụ chỉ hỗ trợ đọc, đối chiếu, tổng hợp, dự thảo; viên chức sử dụng chịu trách nhiệm kiểm tra, chỉnh sửa sản phẩm; Lãnh đạo đơn vị duyệt sản phẩm trước khi sử dụng. Bộ công cụ không thay thế việc kiểm tra, rà soát dự thảo văn bản trước khi ban hành theo Thông báo số 948/TB-CĐKT ngày 17/8/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum hướng dẫn kiểm tra, rà soát dự thảo văn bản trước khi ban hành bằng công cụ trí tuệ nhân tạo (KTC-Ra-Soat-897-v2-Cai-tien); không tự phê duyệt, không quyết định mức xếp loại.

- Bảo đảm an toàn dữ liệu: Kho dữ liệu văn bản KTC-Database do phòng TH-HC&QT quản lý, phân quyền chỉ đọc đối với tài khoản người dùng; dữ liệu nội bộ được xử lý trong phạm vi Thông báo số 924/TB-CĐKT; không đưa tài liệu mật, dữ liệu cá nhân nhạy cảm vào Bộ công cụ.

- Đúng mô hình: Sử dụng Claude Sonnet 5 hoặc Claude Opus 5.5; không sử dụng Claude Haiku 4.5 để soạn văn bản, phần căn cứ của văn bản.

- Ghi nhận trung thực: Mọi lượt sử dụng phục vụ thí điểm được ghi vào Sổ theo dõi thí điểm (Phụ lục III); sự cố được báo cáo về phòng TH-HC&QT trong ngày phát sinh.

II. PHẠM VI, THỜI GIAN THÍ ĐIỂM

1. Đơn vị thí điểm

- Phòng TH-HC&QT (đơn vị xây dựng Bộ công cụ).

- 02 đơn vị do Hiệu trưởng chỉ định: ……………, …………….

- Mỗi đơn vị thí điểm cử 02 - 03 viên chức tham gia, trong đó có 01 Lãnh đạo đơn vị.

2. Nội dung công việc thí điểm

- Lập kế hoạch công tác tháng 11/2026 của đơn vị theo mẫu kèm theo Thông báo số 736/TB-CĐKT ngày 25/6/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả công tác định kỳ.

- Tổng hợp báo cáo kết quả công tác tháng 10/2026 của đơn vị.

- Theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian thí điểm.

- Lập, tự đánh giá thử KPI cá nhân, đối chiếu Bộ chỉ số KPI ban hành kèm theo Quyết định số 2164/QĐ-CĐKT ngày 30/9/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Bộ chỉ số KPI đối với tập thể và cá nhân; kết quả đánh giá chính thức thực hiện theo Quyết định số 1923/QĐ-CĐKT ngày 30/8/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân gắn với Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI).

3. Thời gian

- Giai đoạn chuẩn bị: Từ ngày 06/10/2026 đến ngày 13/10/2026.

- Giai đoạn vận hành thí điểm: Từ ngày 14/10/2026 đến ngày 06/11/2026.

- Giai đoạn đánh giá, báo cáo: Từ ngày 09/11/2026 đến ngày 20/11/2026.

III. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo.

IV. CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ ĐIỂM

1. Chỉ số đo, ngưỡng đạt, cách đo: Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo.

2. Tạm dừng thí điểm: Phòng TH-HC&QT tạm dừng việc sử dụng Bộ công cụ tại đơn vị và báo cáo Hiệu trưởng ngay khi xảy ra một trong các trường hợp sau: Bộ công cụ ghi đè, xóa dữ liệu gốc; lộ, lọt dữ liệu cá nhân, dữ liệu nội bộ; văn bản có số liệu sai do Bộ công cụ tạo ra đã được ký ban hành.

3. Kết quả thí điểm đạt yêu cầu khi các chỉ số bắt buộc tại Phụ lục II đạt ngưỡng. Trường hợp chưa đạt, phòng TH-HC&QT đề xuất phương án khắc phục, kéo dài hoặc dừng thí điểm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổng hợp - Hành chính và Quản trị

- Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn cài đặt, sử dụng Bộ công cụ cho viên chức các đơn vị thí điểm; hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian thí điểm.

- Quản lý, phân quyền chỉ đọc kho dữ liệu văn bản KTC-Database đối với tài khoản người dùng trong thời gian thí điểm.

- Lấy ý kiến thẩm định độc lập lần 6 qua các hệ thống trí tuệ nhân tạo theo chỉ đạo của Hiệu trưởng (NotebookLM, Copilot, Work); tổng hợp, tiếp thu, giải trình.

- Tổng hợp Sổ theo dõi thí điểm hằng tuần; xử lý lỗi phát sinh; lập báo cáo kết quả thí điểm gửi phòng QLKHCN&HTPT.

2. Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển

- Theo dõi quá trình thí điểm; tổng hợp kết quả thí điểm, có ý kiến bằng văn bản, trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định việc ban hành Bộ công cụ.

3. Phòng Tổ chức cán bộ và Công tác học sinh - sinh viên

- Phối hợp đánh giá các chỉ số liên quan đến KPI cá nhân.

4. Các đơn vị thí điểm

- Cử viên chức tham gia, gửi danh sách về phòng TH-HC&QT trước ngày 09/10/2026; Lãnh đạo đơn vị trực tiếp theo dõi, duyệt sản phẩm do Bộ công cụ hỗ trợ trước khi sử dụng.

- Sử dụng Bộ công cụ đúng yêu cầu tại Mục I; ghi Sổ theo dõi thí điểm; phản ánh sự cố về phòng TH-HC&QT trong ngày phát sinh; ghi nhận thời gian thực hiện theo cách làm hiện nay đối với ít nhất 01 sản phẩm cùng loại để đối chứng.

5. Viên chức tham gia thí điểm

- Sử dụng tài khoản Claude Team do nhà trường cấp; cài đúng Bộ công cụ bản 1.3.13; không đưa tài liệu mật, dữ liệu cá nhân nhạy cảm vào Bộ công cụ.

- Kiểm tra, chịu trách nhiệm về nội dung sản phẩm trước khi trình; ghi đầy đủ, trung thực Sổ theo dõi thí điểm; tham gia khảo sát cuối đợt.

6. Liên hệ hỗ trợ

- Viên chức phụ trách Bộ công cụ: Ông Nguyễn Ngọc Quang Phục, Phó Trưởng phòng TH-HC&QT.

Trên đây là Kế hoạch thí điểm có kiểm soát bộ công cụ trí tuệ nhân tạo KTC-Quan-tri tại một số đơn vị thuộc Trường. Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về phòng TH-HC&QT để tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Lãnh đạo Trường (c/đ); - Phòng QLKHCN&HTPT; - Phòng TCCB&CTHSSV; - Các đơn vị thí điểm (t/h); - Lưu: VT, THHCQT. | HIỆU TRƯỞNG Lê Trí Khải |
| --- | --- |

Phụ lục I

NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BỘ CÔNG CỤ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO KTC-QUAN-TRI

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-CĐKT ngày      tháng 10 năm 2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum)

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Sản phẩm | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giai đoạn chuẩn bị |  |  |  |  |
| 1.1 | Xin ý kiến về quy ước tính điểm sản phẩm (hệ số sản phẩm nhân hệ số mức độ công việc) | Phòng TH-HC&QT | Phòng TCCB&CTHSSV | Phiếu xin ý kiến có ý kiến trả lời | Đã hoàn thành ngày 06/10/2026 |
| 1.2 | Lấy ý kiến thẩm định độc lập lần 6 qua các hệ thống trí tuệ nhân tạo (NotebookLM, Copilot, Work); tiếp thu, giải trình | Phòng TH-HC&QT | Phòng QLKHCN&HTPT | Báo cáo thẩm định; Báo cáo tiếp thu, giải trình lần 6 | Trước ngày 13/10/2026 |
| 1.3 | Cử viên chức tham gia; hướng dẫn cài đặt, sử dụng Bộ công cụ | Phòng TH-HC&QT | Đơn vị thí điểm | Danh sách viên chức; Bộ công cụ bản 1.3.13 được cài đặt | Danh sách trước ngày 09/10/2026; cài đặt trước ngày 13/10/2026 |
| 1.4 | Ghi nhận số liệu đối chứng: Thời gian lập kế hoạch công tác tháng 10/2026, tổng hợp báo cáo tháng 9/2026 theo cách làm hiện nay | Đơn vị thí điểm | Phòng TH-HC&QT | Phiếu số liệu đối chứng | Trước ngày 13/10/2026 |
| 2 | Giai đoạn vận hành thí điểm |  |  |  |  |
| 2.1 | Theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị bằng Bộ công cụ | Đơn vị thí điểm | Phòng TH-HC&QT | Bảng theo dõi nhiệm vụ | Từ ngày 14/10/2026 đến ngày 06/11/2026 |
| 2.2 | Tổng hợp báo cáo kết quả công tác tháng 10/2026 | Đơn vị thí điểm | Phòng TH-HC&QT | Dự thảo báo cáo tháng 10/2026 | Theo thời hạn báo cáo tháng của Trường |
| 2.3 | Lập kế hoạch công tác tháng 11/2026 | Đơn vị thí điểm | Phòng TH-HC&QT | Dự thảo kế hoạch tháng 11/2026 | Theo thời hạn đăng ký kế hoạch tháng của Trường |
| 2.4 | Lập, tự đánh giá thử KPI cá nhân | Viên chức đơn vị thí điểm | Phòng TCCB&CTHSSV | Bảng KPI cá nhân dùng thử | Trước ngày 06/11/2026 |
| 2.5 | Ghi Sổ theo dõi thí điểm; tổng hợp hằng tuần; báo cáo sự cố trong ngày | Đơn vị thí điểm, phòng TH-HC&QT |  | Sổ theo dõi thí điểm; bản tổng hợp tuần | Thứ Sáu hằng tuần |
| 3 | Giai đoạn đánh giá, báo cáo |  |  |  |  |
| 3.1 | Khảo sát viên chức tham gia thí điểm | Phòng TH-HC&QT | Đơn vị thí điểm | Kết quả khảo sát | Trước ngày 11/11/2026 |
| 3.2 | Báo cáo kết quả thí điểm (chỉ số tại Phụ lục II, sự cố, đề xuất điều chỉnh Bộ công cụ) | Phòng TH-HC&QT | Đơn vị thí điểm | Báo cáo kết quả thí điểm | Trước ngày 13/11/2026 |
| 3.3 | Tổng hợp, có ý kiến thẩm định, trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định việc ban hành Bộ công cụ | Phòng QLKHCN&HTPT | Phòng TH-HC&QT | Phiếu trình | Trước ngày 20/11/2026 |

Phụ lục II

CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÍ ĐIỂM BỘ CÔNG CỤ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO KTC-QUAN-TRI

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-CĐKT ngày      tháng 10 năm 2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum)

| TT | Chỉ số | Cách đo, nguồn số liệu | Ngưỡng đạt | Loại chỉ số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sự cố ghi đè, xóa dữ liệu gốc; lộ, lọt dữ liệu cá nhân, dữ liệu nội bộ | Sổ theo dõi thí điểm; nhật ký tự động của Bộ công cụ (nền tảng Claude Code) | 0 sự cố | Bắt buộc |
| 2 | Số liệu sai lệch so với nguồn trong sản phẩm đã được Lãnh đạo đơn vị duyệt | Lãnh đạo đơn vị đối chiếu ngẫu nhiên tối thiểu 10 số liệu trên mỗi sản phẩm | 0 sai lệch | Bắt buộc |
| 3 | Văn bản viện dẫn không tồn tại, hết hiệu lực hoặc lấy biểu mẫu, bảng kiểm nội bộ làm căn cứ trong sản phẩm cuối | Rà soát bằng công cụ KTC-Ra-Soat-897 | 0 lỗi | Bắt buộc |
| 4 | Văn bản do Bộ công cụ hỗ trợ dự thảo không còn vấn đề Mức 1 trước khi trình ký | Phiếu rà soát KTC-Ra-Soat-897 | 100% | Bắt buộc |
| 5 | Lượt sử dụng đúng Bộ công cụ bản 1.3.13 | Sổ theo dõi thí điểm | 100% | Bắt buộc |
| 6 | Tỷ lệ Bộ công cụ chọn đúng chức năng theo yêu cầu của người dùng | Sổ theo dõi thí điểm (người dùng ghi đúng, sai) | Từ 90% trở lên | Bắt buộc |
| 7 | Thời gian hoàn thành 01 sản phẩm (kế hoạch tháng, báo cáo tháng) so với số liệu đối chứng | Sổ theo dõi thí điểm; phiếu số liệu đối chứng | Ghi nhận mức tăng, giảm (%) | Đánh giá |
| 8 | Số lần chỉnh sửa trước khi Lãnh đạo đơn vị duyệt | Sổ theo dõi thí điểm | Ghi nhận, so với số liệu đối chứng | Đánh giá |
| 9 | Số lần thao tác chặn ghi chặn nhầm thao tác hợp lệ | Sổ theo dõi thí điểm | Ghi nhận số lần, nguyên nhân | Đánh giá |
| 10 | Chi phí, số lượt trao đổi cho mỗi sản phẩm | Nhật ký tự động (nền tảng Claude Code); ghi nhận của người dùng | Ghi nhận giá trị giữa, khoảng dao động | Đánh giá |
| 11 | Mức độ hài lòng của viên chức tham gia | Phiếu khảo sát thang 5 mức | Bình quân từ 4,0 trở lên | Đánh giá |
| 12 | Tỷ lệ viên chức tự sử dụng được Bộ công cụ sau khi được hướng dẫn | Phiếu khảo sát; Sổ theo dõi thí điểm | Từ 80% trở lên | Đánh giá |

Phụ lục III

MẪU SỔ THEO DÕI THÍ ĐIỂM BỘ CÔNG CỤ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO KTC-QUAN-TRI

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-CĐKT ngày      tháng 10 năm 2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum)

| TT | Ngày | Người sử dụng | Nền tảng, mô hình | Nội dung công việc | Chọn đúng chức năng (Đúng/Sai) | Thời gian (phút) | Số lần chỉnh sửa | Sự cố, lỗi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |