UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

ĐỀ ÁN

THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

TRỰC THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

Quảng Ngãi, tháng      năm 2026

MỤC LỤC

Trang

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ

Phần I. SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN	1

I. SỰ CẦN THIẾT	1

II. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN	3

III. CĂN CỨ THỰC TIỄN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM	6

1. Tổ chức bộ máy	7

2. Chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và các hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị	7

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị	8

4. Ngành, nghề đào tạo	8

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 3 năm gần nhất và kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo	9

6. Đánh giá chung	11

IV. THỰC TRẠNG CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI	12

1. Thực trạng các đơn vị đăng kiểm XCG trên địa bàn tỉnh	12

2. Về quy mô phương tiện XCG và nhu cầu đăng kiểm khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi:	13

Phần II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN	13

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG ĐỀ ÁN	13

1. Mục tiêu chung	13

2. Mục tiêu cụ thể	13

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM	14

III. CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ, THÀNH VIÊN GÓP VỐN	15

1. Cơ cấu vốn điều lệ, thành viên góp vốn	15

2. Căn cứ pháp lý góp vốn	16

IV. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC, NHÂN SỰ VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC	16

1. Vị trí, chức năng	16

2. Nhiệm vụ, quyền hạn	17

3. Mô hình quản trị, tổ chức, nhân sự Công ty	18

4. Hội đồng thành viên	23

5. Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp	24

6. Mối quan hệ công tác	24

V. ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ, VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG LÀ ĐẤT VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH, LIÊN DANH, LIÊN KẾT	24

1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị theo các nhóm tài sản	25

2. Về địa điểm đầu tư, sử dụng tài sản đất vào mục đích kinh doanh, liên doanh, liên kết	27

3. Tính giá trị tài sản sử dụng vào mục đích kinh doanh	29

4. Quản lý tài sản công khi giao cho doanh nghiệp	30

VI. NHU CẦU ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ	30

1. Đầu tư cơ sở vật chất	31

2. Về phương tiện, trang thiết bị	31

VII. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH	32

1. Cơ chế hoạt động	32

2. Cơ chế tài chính	33

Phần III. LỘ TRÌNH, CÁC BƯỚC THỰC HIỆN VÀ NHU CẦU KINH PHÍ	34

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN	34

I. LỘ TRÌNH, CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN	34

II. KINH PHÍ ĐẦU TƯ	37

Phần IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ, TÍNH BỀN VỮNG VÀ QUẢN TRỊ NHỮNG RỦI RO CỦA ĐỀ ÁN	38

I. HIỆU QUẢ KINH TẾ	38

1. Về kinh tế	38

2. Hiệu quả về tài chính (ước tính)	38

3. Đánh giá sơ bộ hiệu quả của phương án kinh doanh	41

II. HIỆU QUẢ XÃ HỘI, TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA ĐỀ ÁN	42

1. Hiệu quả xã hội	42

2. Tính bền vững của Đề án	43

3. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường	43

III. QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA ĐỀ ÁN	44

1. Cấp độ rủi ro	44

2. Cơ chế kiểm soát rủi ro	44

Phần V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	46

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN	46

1. Trường Cao đẳng Kon Tum	46

2. Công ty TNHH Đăng kiểm Cao đẳng Kon Tum	47

3. Đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện	47

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	48

CÁC PHỤ LỤC

Phụ lục I: Thực trạng cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Kon Tum

Phụ lục II: Thống kê danh sách viên chức có trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới của Trường Cao đẳng Kon Tum

Phụ lục III: Sơ đồ vị trí, ranh giới khu đất dự kiến đặt công ty tnhh đăng kiểm cao đẳng kon tum và chi tiết mặt bằng tổng thể khu vực xưởng kiểm định của Trường Cao đẳng Kon Tum

Phụ lục IV: Danh mục đầu tư thiết bị kiểm định, thiết bị phục vụ kiểm định xe cơ giới, xe máy theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số 103:2024/BGTVT về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy của Trường Cao đẳng Kon Tum

Phụ lục V: Biểu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đang lưu hành theo quy định thực hiện tại Công ty

Phụ lục VI: Phân tích chi tiết các yếu tố cấu thành, hiệu quả về tài chính của Công ty TNHH Đăng kiểm Cao đẳng Kon Tum trực thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum

Phụ lục VII: Đánh giá sơ bộ tác động môi trường của Đề án

DANH MỤC VIẾT TẮT

| Từ, ký hiệu viết tắt | Diễn giải |
| --- | --- |
| BD | Bồi dưỡng |
| CMTT | Chương trình mục tiêu |
| ĐKV | Đăng kiểm viên |
| ĐT | Đào tạo |
| ĐVSNCL | Đơn vị sự nghiệp công lập |
| GDNN | Giáo dục nghề nghiệp |
| HĐTV | Hội đồng thành viên |
| HS | Học sinh |
| HSSV | Học sinh, sinh viên |
| NLĐ | Người lao động |
| NSNN | Ngân sách nhà nước |
| NVNV | Nhân viên nghiệp vụ |
| NV | Nhân viên |
| QPTHĐSN | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp |
| TNHH | Trách nhiệm hữu hạn |
| SV | Sinh viên |
| VC | Viên chức |
| UBND | Ủy ban nhân dân |
| XCG | Xe cơ giới |

DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ

Trang

Danh mục bảng

Bảng 1. Kết quả tuyển sinh giai đoạn 2023-2025	9

Bảng 2. Quy mô đào tạo giai đoạn 2023-2025	9

Bảng 3. Quy mô tốt nghiệp giai đoạn 2023-2025	9

Bảng 4. Kết quả thu, chi tài chính của Trường giai đoạn 2023-2025	10

Bảng 5. Cơ cấu vốn điều lệ	15

Bảng 6. Căn cứ pháp lý góp vốn, thành lập doanh nghiệp	16

Bảng 7. Mô hình quản trị Công ty	18

Bảng 8. Ma trận phân quyền RACI cho các quyết định chủ yếu	19

Bảng 9. Nhân sự, số người làm việc và vị trí việc làm của Công ty	21

Bảng 10. Tổng giá trị tài sản đến ngày 30/6/2026	25

Bảng 11. Bảng tính giá trị quyền sử dụng đất	25

Bảng 12. Bảng tính giá trị tài sản sử dụng vào mục đích kinh doanh	29

Bảng 13. Bảng phân tách nhóm quyền đối với tài sản	30

Bảng 14. Bảng cân đối sử dụng đất	31

Bảng 15. Nhu cầu thiết bị 2 dây chuyền định loại II	32

Bảng 16. Cơ cấu phân phối lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ vốn góp	33

Bảng 17. Lộ trình, các bước thực hiện Đề án	34

Bảng 18. Cơ cấu vốn đầu tư thành lập Công ty	37

Bảng 19. Cơ sở dự báo doanh thu	38

Bảng 20. Bảng tính phương án tài chính 10 năm đầu hoạt động	39

Bảng 21. Phân phối lợi nhuận sau thuế	41

Bảng 22. Bảng tính hiệu quả phương án kinh doanh năm 2028 (năm thứ nhất)	41

Bảng 23. Nhận dạng rủi ro	44

Bảng 24. Cơ chế kiểm soát rủi ro	44

Danh mục sơ đồ

Sơ đồ 1. Cơ cấu tổ chức của Công ty	20

| UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /ĐA-CĐKT | Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026 |

ĐỀ ÁN

thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

trực thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum

#### Phần I

#### SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

# I. SỰ CẦN THIẾT

Trường Cao đẳng Kon Tum (sau đây gọi là Trường/nhà trường) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trên cơ sở sáp nhập các trường: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trường Trung cấp Y tế Kon Tum và Trường Trung cấp Nghề Kon Tum; ngày 26 tháng 6 năm 2023, Trường được tổ chức lại theo Quyết định số 339/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum (cũ) và được chuyển về thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi (mới) từ ngày 01 tháng 7 năm 2025; đến ngày 29 tháng 4 năm 2026, Trường được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bên trong thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum. Trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp của UBND tỉnh Quảng Ngãi; chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hoạt động theo cơ chế tự chủ một phần chi thường xuyên theo quy định của pháp luật.

Trường có chức năng, nhiệm vụ đào tạo theo 3 cấp trình độ cao đẳng (CĐ), trung cấp (TC), sơ cấp (SC) và đào tạo dưới 3 tháng; bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động; nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo; hợp tác, liên kết tổ chức đào tạo; tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Việt cho người nước ngoài; bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số Ba Na cho công dân Việt Nam có nhu cầu học tiếng dân tộc thiểu số; cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội đang công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ năm 2004 đến nay, nhà trường đã triển khai đào tạo các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp ngành, nghề Công nghệ ô tô và tham gia thực hiện các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực đường bộ như: Đào tạo lái xe ô tô, mô tô các hạng; tổ chức hoạt động dịch vụ trung tâm sát hạch lái xe loại III.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh những năm gần đây có chiều hướng phát triển nhanh, mức độ đầu tư phương tiện XCG tại các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp kinh doanh vận tải nói riêng trên địa bàn tỉnh tăng mạnh, kể cả quy mô và số lượng phương tiện cơ giới. Thêm vào đó số lượng xe ô tô cá nhân ngày càng nhiều. Do đó nhu cầu sử dụng phương tiện cơ giới đường bộ đi kèm với nhu cầu kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường là rất lớn. Hiện nay, trên địa bàn phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ) chỉ có duy nhất Trung tâm Đăng kiểm 8201S trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, tuy nhiên năng lực hoạt động của đơn vị này chưa đáp ứng được nhu cầu đăng kiểm của chủ phương tiện trên địa bàn khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, dẫn đến tình trạng quá tải, nhiều chủ phương tiện phải đến các trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh, thành phố lân cận (Gia Lai, Đà Nẵng, ...), dẫn đến tốn kém và thất thu cho ngân sách tỉnh và phát sinh thêm kinh phí, thời gian của chủ phương tiện.

Trước yêu cầu cấp bách của Đảng, Nhà nước nói chung và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nói riêng về đổi mới, tổ chức lại hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tại buổi làm việc với Lãnh đạo Trường ngày 06 tháng 3 năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (Kon Tum cũ) yêu cầu nhà trường sớm xây dựng phương án thành lập các trung tâm dịch vụ trực thuộc trường hoạt động theo mô hình doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, số lao động hiện có của Trường. Tiếp theo đó, tại buổi làm việc với Trường và các sở, ban, ngành có liên quan ngày 27 tháng 5 năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (cũ) đã yêu cầu nhà trường chủ động, phối hợp với các sở, ngành liên quan khắc phục những khó khăn, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của nhà trường gắn với đẩy mạnh hoạt động dịch vụ theo hướng xã hội hoá, trong đó có dịch vụ xã hội hoá Đăng kiểm xe cơ giới. Từ đó đến nay, nhà trường đã chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện, xây dựng Đề án trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên, UBND tỉnh Kon Tum (cũ) chưa xem xét, thông qua do chưa hoàn thành công tác xã hội hoá Trung tâm Đăng kiểm 8201S (trực thuộc Sở Xây dựng). Ngày 19 tháng 01 năm 2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có giao nhiệm vụ cho nhà trường chủ trì xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc Trường (hoàn thành trong Quý II năm 2026, gia hạn hoàn thành trong tháng 8/2026 theo Văn bản số 6767/UBND-NC ngày 10 tháng 7 năm 2026).

Xuất phát từ những yêu cầu và thực trạng trên, Trường Cao đẳng Kon Tum xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (sau đây gọi tắt là Trung tâm), Trung tâm này do Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Đăng kiểm Cao đẳng Kon Tum (sau đây gọi tắt là Công ty) trực thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum quản trị và điều hành, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước (Trường Cao đẳng Kon Tum) nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, tài sản công hiện có của nhà trường, gắn với hoạt động dịch vụ theo hướng xã hội hóa để tạo nguồn thu sự nghiệp cho nhà trường; đồng thời huy động tiềm năng, nguồn vốn của xã hội đầu tư cho hoạt động kiểm định, khai thác có hiệu quả tài sản công nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm định XCG của xã hội, không sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) chi cho đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho chủ phương tiện, tạo ra tính cạnh tranh lành mạnh để phát triển lĩnh vực kiểm định XCG trên địa bàn tỉnh.

# II. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

* Cơ sở chính trị, pháp lý

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14 tháng 10 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh;

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 67/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 8 năm 2025);

Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 14 tháng 6 năm 2025;

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 97/VBHN-VPQH ngày 22 tháng 8 năm 2025);

Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 44/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 3 năm 2026);

Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 41/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 3 năm 2026);

Nghị định số 89/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới;

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 286/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công;

Nghị định số 181/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Nghị định số 299/2026/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập;

Nghị định số 334/2026/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian;

Thông tư số 45/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi chứng chỉ ĐKV phương tiện giao thông đường bộ;

Thông tư số 120/2025/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Thông tư số 40/2025/TT-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng;

Thông tư số 46/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định XCG của cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy; Thông tư số 24/2026/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, đường bộ, đường sắt, quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; Thông tư số 45/2026/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ;

Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Thông tư số 03/2026/TT-BTC ngày 01 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2023);

Thông tư số 50/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe cơ giới (QCVN 103:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy);

Quyết định số 1671/QĐ-LĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sáp nhập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trường Trung cấp Y tế Kon Tum, Trường Trung cấp Nghề Kon Tum thành Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum;

Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đổi tên Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum thành Trường Cao đẳng Kon Tum;

Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Kon Tum tổ chức lại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, trực thuộc UBND tỉnh Kon Tum; Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bên trong thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum;

Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi chuyển và đổi tên các đơn vị thuộc UBND tỉnh Kon Tum về thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi;

Quyết định số 31/2025/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định trách nhiệm, quyền hạn và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Ngãi;

Quyết định số 46/2025/QĐ-CTUBND ngày 02 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi;

Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026;

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt phương án sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi (đợt 3);

Các văn bản pháp luật, hành chính khác liên quan.

* Cơ sở thực tiễn: Trong quá trình xây dựng Đề án, nhà trường đã tham khảo các mô hình hoạt động có tính chất tương đồng, cụ thể như sau:

- Tương đồng về mô hình doanh nghiệp: Đại học Trà Vinh thành lập Công ty TNHH MTV Đại học xanh: Đây là doanh nghiệp trực thuộc cơ sở giáo dục đại học công lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Công ty này đóng vai trò là pháp nhân để nắm giữ tài sản, quản lý danh mục đầu tư, gọi vốn, thực hiện các dịch vụ thương mại, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; đây là mô hình giúp "doanh nghiệp hóa" các hoạt động dịch vụ của nhà trường, tạo sự tách bạch giữa quản lý hành chính học thuật và hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp.

- Tương đồng về mô hình trường cao đẳng công lập thành lập cơ sở đăng kiểm xe cơ giới: Mô hình Trung tâm Đăng kiểm 50-08D trực thuộc  Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III: Trung tâm này là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trường; Trung tâm hạch toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, đồng thời tự chủ 100% kinh phí hoạt động; Trung tâm vừa thực hiện kiểm định xe cơ giới, vừa là nơi tổ chức thực tập cho học sinh, sinh viên ngành cơ khí động lực.

- Tại số thứ tự 54 của Phụ lục 02. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026 kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 của UBND tỉnh yêu cầu: Trường Cao đẳng Kon Tum “Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum”: Sau khi nghiên cứu 2 mô hình qua các lần dự thảo (mô hình đơn vị sự nghiệp công lập và mô hình doanh nghiệp), nhà trường nhận thấy cả hai phương án đều có cơ sở pháp lý để triển khai. Tuy nhiên, xét trên các tiêu chí về khả năng huy động vốn, mức độ xã hội hóa, tính linh hoạt trong quản trị, khả năng thu hút nhà đầu tư, cơ chế chia sẻ rủi ro, bảo toàn và phát triển phần vốn Nhà nước, cũng như mục tiêu không sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư, mô hình doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của Đề án. Từ đó, nhà trường đề xuất đơn vị thành lập mới hoạt động theo mô hình doanh nghiệp có sự góp vốn của nhà nước, loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 67/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 8 năm 2025). Theo đó, nhà nước (Trường Cao đẳng Kon Tum) với tư cách thành viên góp vốn chi phối 51%, doanh nghiệp này (Công ty TNHH Đăng kiểm Cao đẳng Kon Tum) là pháp nhân sẽ quản trị, điều hành hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum thông qua: Hội đồng thành viên, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn của nhà nước theo quy định của pháp luật.

# III. CĂN CỨ THỰC TIỄN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

## 1. Tổ chức bộ máy

Lãnh đạo Trường (4 đồng chí) và các đơn vị thuộc Trường, gồm: 5 phòng và 6 khoa. Tổng số người làm việc được UBND tỉnh giao là 227 chỉ tiêu (216 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN và 11 chỉ tiêu hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp). Thời điểm ngày 30/6/2026, Trường có: 244 người gồm: 217 biên chế và 27 hợp đồng lao động. Đội ngũ nhà giáo cơ hữu có 202 người (gồm cả 40 viên chức quản lý tham gia giảng dạy); về trình độ: Tiến sĩ 4 người (tỷ lệ 1,98%), thạc sĩ 118 người (tỷ lệ 60,39%), đại học 77 người (tỷ lệ 38,11%), cao đẳng 1 người (tỷ lệ 0,5%) và trung cấp 2 người (tỷ lệ 0,99%). Trong số đội ngũ VC, NLĐ có 11 người có trình độ kỹ sư các ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật ô tô, đây là nguồn nhân lực cốt lõi có khả năng tham gia đào tạo, trở thành đăng kiểm viên (ĐKV).

## 2. Chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và các hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

- Trường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đối với cơ sở GDNN theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Luật Giáo dục nghề nghiệp, cụ thể: Trường có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề ở các trình độ giáo dục nghề nghiệp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thực hiện chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, chương trình đào tạo trình độ trung cấp, chương trình giáo dục trung học nghề, chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường được quy định tại Điều 10 Luật GDNN, cụ thể:

“1. Xác định mục tiêu, chiến lược và kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên, giáo viên, người dạy nghề và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

3. Tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định; tổ chức cho giảng viên, giáo viên, người dạy nghề thực tập sản xuất tại doanh nghiệp để cập nhật, nâng cao kỹ năng nghề; tư vấn đào tạo, tư vấn việc làm cho người học.

4. Xây dựng và phát triển hệ thống văn bằng số, chứng chỉ số, học liệu số. Cung cấp, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp; quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu theo quy định.

5. Thực hiện các hoạt động hợp tác, đầu tư với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

6. Thành lập doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ khi đủ điều kiện; ứng dụng kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào hoạt động đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định.

7. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Luật Giáo dục.”

b) Đối tượng phục vụ của đơn vị: Học sinh, sinh viên, học viên đang theo học tại Trường, viên chức, người lao động nhà trường và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hợp tác, sử dụng dịch vụ của nhà trường.

c) Các hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: Trông, giữ xe; ký túc xá (nhà lưu trú cho học sinh, sinh viên); căng tin; sân bóng đá, sân tập luyện thể dục thể thao, nhà thi đấu thể thao; các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

## 3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

Hiện nay, Trường chính thức quản lý, sử dụng diện tích đất khoảng 31,351 ha tại 5 cơ sở, địa điểm đào tạo, trong đó diện tích đất xây dựng khoảng 3,59ha. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Trường gồm đầy đủ các khối công trình chức năng phục vụ học tập, làm việc, rèn luyện thể chất, sinh hoạt và sản xuất dịch vụ, trong đó bao gồm:

- Trụ sở chính; địa chỉ: Số 14 đường Ngụy Như Kon Tum, Tổ 10, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi: 66.639 m2.

- Cơ sở 2: Khoa Kinh tế - Nông Lâm và Khu thực nghiệm; địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ 10, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi: 167.188 m2.

- Cơ sở 3: Khoa Y – Dược; địa chỉ: Số 347 đường Bà Triệu, Tổ 8, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi: 1.742 m2.

- Cơ sở 4: Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Đào tạo – Sát hạch lái xe; địa chỉ: Đường Trương Vĩnh Ký, Tổ 5, phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi: 57.952 m2.

- Cơ sở 5: Khoa các Khoa học cơ bản: Đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: 19.997,8 m2.

(Chi tiết về cơ sở vật chất của Trường tại Phụ lục I)

Tất cả các cơ sở nêu trên đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt giữ lại tiếp tục sử dụng tại Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2026, Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 120/QĐ-MTTQ-BBT ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo nghề của nhà trường.

## 4. Ngành, nghề đào tạo

Hiện nay, nhà trường được cấp có thẩm quyền cấp phép đào tạo 48 mã ngành, nghề đào tạo các bậc trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và trình độ sơ cấp với tổng quy mô tuyển sinh/năm là 2.785 chỉ tiêu (trong đó có: 15 mã ngành, nghề trình độ cao đẳng, 18 mã ngành, nghề trình độ trung cấp và 15 mã nghề trình độ sơ cấp). Ngoài ra, Trường còn được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hằng năm; thực hiện đào tạo Lái xe ô tô, mô tô, đào tạo dưới 3 tháng theo nhu cầu xã hội.

## 5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 3 năm gần nhất và kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo

a) Kết quả tuyển sinh, đào tạo, tốt nghiệp giai đoạn 2023-2025:

- Kết quả tuyển sinh:

Bảng 1. Kết quả tuyển sinh giai đoạn 2023-2025

| TT | Năm | Tổng | Trong đó: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cao đẳng | Trung cấp | Sơ cấp | ĐT, BD <3 tháng | Liên kết đào tạo đại học |
| 1 | 2023 | 1.786 | 484 | 599 | 257 | 165 | 281 |
| 2 | 2024 | 2.664 | 691 | 625 | 488 | 655 | 205 |
| 3 | 2025 | 2.551 | 1049 | 379 | 63 | 933 | 127 |
| Tổng cộng |  | 7.001 | 2.224 | 1.603 | 808 | 1.753 | 613 |

- Quy mô đào tạo:

Bảng 2. Quy mô đào tạo giai đoạn 2023-2025

| TT | Năm học | Tổng quy mô (HSSV) | Phân theo trình độ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cao đẳng | Trung cấp | Sơ cấp, ĐT, BD <3 tháng | Liên kết đào tạo đại học |
| 1 | 2023-2024 | 3.156 | 867 | 1.038 | 422 | 829 |
| 2 | 2024-2025 | 4.220 | 1.209 | 1.324 | 1.137 | 550 |
| 3 | 2025-2026 | 3.795 | 1.514 | 683 | 996 | 602 |
| Tổng cộng |  | 11.171 | 3.590 | 3.045 | 2.555 | 1.981 |

- Kết quả công nhận tốt nghiệp:

Bảng 3. Quy mô tốt nghiệp giai đoạn 2023-2025

| TT | Năm học | Tổng quy mô (HSSV) | Trong đó: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cao đẳng | Trung cấp | Sơ cấp | ĐT, BD <3 tháng |
| 1 | 2023-2024 | 1.404 | 250 | 209 | 393 | 552 |
| 2 | 2024-2025 | 1.346 | 157 | 385 | 51 | 753 |
| Tổng cộng |  | 2.750 | 407 | 594 | 444 | 1.305 |

b) Về kinh phí hoạt động

- Chi thường xuyên: Kinh phí cấp chi thường xuyên cho nhà trường giai đoạn 2023-2025 từ 25-38 tỷ đồng/năm, cụ thể: Kinh phí chi thường xuyên được phân bổ theo tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp 85% trên tổng chi thường xuyên, 15% chi khác sau khi cân đối từ nguồn thu học phí và dịch vụ.

- Kinh phí chi không thường xuyên: Nhà trường được cấp để triển khai các hoạt động phát sinh khác như: Sửa chữa CSVC, thực hiện kiểm định chất lượng chương trình Giáo dục Mầm non, đánh giá chất lượng GDNN, chương trình đào tạo, sửa xe ô tô phục vụ công tác, mua sắm thiết bị dạy ngoại ngữ,... Tổng kinh phí được cấp giai đoạn 2018-2025 là: 8.757 triệu đồng.

- Nguồn thu dịch vụ và thu học phí: Nguồn thu tăng dần qua các năm, cụ thể năm 2024 tổng thu: 20.404 triệu đồng, năm 2025 tổng thu: 28.136 triệu đồng. Do nhà trường tăng cường các hoạt động dịch vụ, nhất là khoán và thực hiện tự thu, tự chi trong đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; thực hiện tuyển sinh các lớp trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học; mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn,...

- Nguồn kinh phí triển khai các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực GDNN và các nguồn kinh phí đầu tư khác từ ngân sách địa phương.

c) Kết quả thu, chi tài chính của Trường Cao đẳng Kon Tum giai đoạn 2023-2025

Bảng 4. Kết quả thu, chi tài chính của Trường giai đoạn 2023-2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Năm 2023 |  |  | Năm 2024 |  |  | Năm 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thu | Chi | Chênh lệch | Thu | Chi | Chênh lệch | Thu | Chi | Chênh lệch |
| I | Nguồn NSNN | 41.664 | 41.664 | 0 | 39.879 | 39.879 | 0 | 66.080 | 66.080 | 0 |
| 1 | Nguồn chi thường xuyên | 25.172 | 25.172 | 0 | 26.676 | 26.676 | 0 | 51.082 | 51.082 | 0 |
| 2 | Nguồn kinh phí chi không thường xuyên | 827 | 827 | 0 | 198 | 198 | 0 | 178 | 178 | 0 |
| 3 | Chế độ chính sách cho HSSV | 10.418 | 10.418 | 0 | 11.965 | 11.965 | 0 | 13.641 | 13.641 | 0 |
| 4 | Nguồn CTMT và Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp) | 5.247 | 5.247 | 0 | 1.040 | 1.040 | 0 | 1.179 | 1.179 | 0 |
| II | Nguồn thu học phí chính quy và thu dịch vụ | 15.319 | 12.174 | 3.145 | 20.245 | 16.790 | 3.455 | 31.764 | 23.552 | 8.212 |
| 1 | Thu chi học phí chính quy (bao gồm cấp bù học phí) | 6.396 | 3.808 | 2.588 | 8.420 | 5.097 | 3.323 | 9.708 | 5.696 | 4.012 |
| 2 | Thu sự nghiệp và dịch vụ | 8.923 | 8.366 | 557 | 11.825 | 11.693 | 132 | 22.056 | 17.856 | 4.200 |
|  | Tổng cộng | 56.983 | 53.838 | 3.145 | 60.124 | 56.669 | 3.455 | 97.844 | 89.632 | 8.212 |

Chênh lệch thu, chi tài chính các năm được sử dụng để trích nguồn cải cách tiền lương và bổ sung nguồn chi hoạt động, trích lập các quỹ của nhà trường.

d) Về đánh giá chất lượng nhà trường và các ngành, nghề đào tạo

Nhà trường đã hoàn thành đánh giá ngoài, đã được công nhận và cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN vào năm 2022; được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo các ngành, nghề: Giáo dục Mầm non, Trồng trọt, Công nghệ ô tô, Điều dưỡng. Hằng năm, nhà trường duy trì định kỳ tổ chức hội giảng cấp cơ sở, hội thi thiết bị đào tạo tự làm nhằm nâng cao chất lượng nhà giáo, bổ sung thiết bị phục vụ đào tạo nghề của Trường.

## 6. Đánh giá chung

a) Ưu điểm, kết quả đạt được:

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động nhà trường đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường và đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Đội ngũ nhà giáo, viên chức và người lao động được quy hoạch, chuẩn hóa, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của nhà trường. Nhà trường luôn duy trì thuộc top 30 nhóm các cơ sở GDNN nhiều năm liền có dự án khởi nghiệp tham gia và đạt giải tại Cuộc thi khởi nghiệp HSSV toàn quốc. Công tác tư vấn nghề nghiệp, tuyển sinh và tư vấn, giới thiệu việc làm đã có sự chuyển biến tích cực, phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Công tác truyền thông GDNN được đẩy mạnh, góp phần lan tỏa những thông tin, hình ảnh, giá trị của nhà trường đến với xã hội. Chế độ, chính sách và các quyền lợi của viên chức, người lao động và HSSV luôn được nhà trường quan tâm, giải quyết kịp thời theo quy định; việc làm của viên chức và người lao động ngày càng nhiều, thu nhập ổn định và từng bước nâng cao. Nhà trường đa dạng hóa các hình thức đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, luôn tập trung vào phát triển công tác Hội giảng nhà giáo, tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm hằng năm với số lượng đông đảo nhà giáo tham gia chất lượng, thiết thực và hiệu quả. Trong xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được nhà trường tích cực quan tâm, đẩy mạnh và đã có những bước phát triển tốt. Với sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết nhất trí của tập thể VC nhà trường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, chất lượng đào tạo nhân lực của nhà trường đã từng bước nâng cao, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đội ngũ nhà giáo của Trường được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm, nhất là đội ngũ nhà giáo ngành, nghề Công nghệ ô tô, đào tạo lái xe các hạng.

- Cơ sở vật chất, quỹ đất của Trường tương đối lớn, có khả năng đầu tư, mở rộng để triển khai các hoạt động dịch vụ gắn liền với chức năng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trường.

b) Hạn chế, khó khăn và nguyên nhân: Nguồn kinh phí thu từ các hoạt động dịch vụ ngày càng khó khăn, cạnh tranh cao; thiếu cơ chế đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các hoạt động của Trường. Đội ngũ VC nhà trường thu nhập chủ yếu bằng lương từ các nhiệm vụ do nhà nước đặt hàng, nhà trường không đủ nguồn kinh phí từ các hoạt động dịch vụ để trả thu nhập tăng thêm cho đội ngũ VC của Trường, nhất là khi Trường được các cơ quan chức năng giao cơ chế tự chủ. Việc mở rộng danh mục các sản phẩm, dịch vụ của Trường còn hạn chế, nhất là trong lĩnh vực vận tải đường bộ.

Nguyên nhân do cơ chế, chính sách cho việc đầu tư phát triển còn hạn chế, nhiều ràng buộc; Nhà nước chưa cụ thể hoá chính sách thành lập doanh nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập, dẫn đến việc thực hiện chủ trương xã hội hóa chưa mạnh, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập GDNN còn hạn chế.

# IV. THỰC TRẠNG CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI

## 1. Thực trạng các đơn vị đăng kiểm XCG trên địa bàn tỉnh

a) Hiện nay toàn tỉnh Quảng Ngãi (mới) có 5 đơn vị đăng kiểm, gồm: 2 trung tâm đăng kiểm XCG công lập (7601S, 8201S) 3 trung tâm ngoài công lập (7602D, 7603D và 7604D). Riêng địa bàn phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ) chỉ có duy nhất 1 trung tâm công lập (8201S), gồm 1 chuyền đăng kiểm, đơn vị này đang tiến hành các thủ tục cổ phần hoá từ năm 2020 nhưng chưa hoàn thành; hiện nay quy mô, lưu lượng hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm 8201S còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu nên dẫn đến rất nhiều chủ phương tiện đã đưa xe đi đăng kiểm tại tỉnh Gia Lai cũ (cự ly di chuyển từ đơn vị hành chính xa nhất phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Gia Lai khoảng 200km).

b) Theo Báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tại Văn bản số 1457/SXD-VTPT ngày 12/9/2025, trong giai đoạn từ năm 2022 đến 8 tháng đầu năm 2025, số lượt kiểm định trung bình trong 1 ngày của Trung tâm Đăng kiểm XCG 8201S chỉ đạt khoảng từ 40 đến 60 phương tiện. Qua khảo sát thực tế, đơn vị này chỉ có 1 chuyền đăng kiểm, nên không thể đáp ứng được nhu cầu đăng kiểm của chủ phương tiện trên địa bàn khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi.

c) Ngày 14 tháng 8 năm 2026, Sở Xây dựng có Văn bản số 6298/SXD-QHKT về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 02 dây chuyền của Công ty TNHH thương mại dịch vụ An Phú Đăk Hà tại xã Đăk Hà (cách phường Đăk Cấm khoảng 20 km); Trung tâm 82.01.S đang thực hiện chuyển đổi theo Nghị định số 373/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp. Giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới do Bộ Tài chính quy định thống nhất. Trên cơ sở đó, Đề án phân kỳ đầu tư: Giai đoạn 1 đầu tư 01 dây chuyền kiểm định tổng hợp; dây chuyền thứ hai chỉ đầu tư khi lưu lượng thực tế của dây chuyền giai đoạn 1 đạt từ 90% công suất thiết kế (14.976 lượt/năm) trong 2 năm liên tiếp.

## 2. Về quy mô phương tiện XCG và nhu cầu đăng kiểm khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi:

Nhu cầu đăng kiểm XCG của người dân trên địa bàn phía Tây tỉnh Quảng Ngãi rất lớn. Qua khảo sát số liệu tháng 3/2026, hiện nay trên địa bàn khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ) có khoảng 36.127 phương tiện ô tô các loại (bao gồm các loại xe: Xe con, xe khách, xe buýt, xe taxi, xe tải và các phương tiện xe cá nhân khác), ngoài ra còn chưa tính đến số phương tiện đăng ký ngoài tỉnh, phương tiện vãng lai hoạt động tại khu vực. Với đặc điểm địa lý khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi rất lớn, địa hình phức tạp, đường xá đi lại khó khăn nên việc thành lập thêm mới 1 đơn vị đăng kiểm XCG trực thuộc Trường là hết sức cần thiết.

#### Phần II

#### NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

# I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

## 1. Mục tiêu chung

Thành lập, đưa vào hoạt động Công ty TNHH Đăng kiểm Cao đẳng Kon Tum, là doanh nghiệp được thành lập theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp; trong đó Trường Cao đẳng Kon Tum tham gia góp vốn bằng tiền theo quy định của pháp luật (không góp vốn bằng quyền sử dụng đất). Công ty đầu tư, quản trị và điều hành hoạt động Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất hiện có của nhà trường gắn với hoạt động dịch vụ theo hướng xã hội hóa để tạo nguồn thu sự nghiệp cho nhà trường, hướng đến tự chủ tài chính trong hoạt động của Trường; huy động các nguồn lực tài chính trong xã hội, giảm đầu tư công đối với lĩnh vực đăng kiểm XCG tại địa phương; đáp ứng nhu cầu đăng kiểm rất lớn cho chủ phương tiện trên địa bàn phía Tây tỉnh Quảng Ngãi; góp phần giảm thiểu tình trạng người dân, chủ phương tiện phải đưa xe đi đăng kiểm tại các địa phương lân cận.

## 2. Mục tiêu cụ thể

Thành lập và đưa Công ty TNHH Đăng kiểm Cao đẳng Kon Tum và đơn vị trực thuộc là Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đi vào hoạt động từ Quý III năm 2028, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính:

a) Về pháp lý: Bảo đảm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước các quy định pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, đầu tư, tài chính công, tài sản công, doanh nghiệp và đăng kiểm; không phát sinh xung đột pháp lý làm cơ sở để UBND tỉnh có đủ căn cứ để phê duyệt chủ trương.

b) Về thể chế: Hoàn thành các thủ tục thành lập Công ty, lập Dự án đầu tư, ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty.

c) Về đầu tư: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất hiện có của Trường; tổ chức huy động, thu hút nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, lắp đặt 01 dây chuyền kiểm định tổng hợp (loại I và loại II, có thiết bị kiểm tra phanh tổng hợp kiểm tra được xe dẫn động bốn bánh toàn thời gian) trong giai đoạn 1, kiểm định được xe con, xe bán tải (pickup), xe tải van, xe điện, xe tải, xe khách; quy mô hoạt động ban đầu tối đa khoảng 48 lượt phương tiện mỗi ngày, hoạt động 26 ngày/tháng, mỗi năm ước đạt khoảng 14.976 lượt phương tiện. Mặt bằng, nhà xưởng được thiết kế cho 02 dây chuyền; dây chuyền thứ hai chỉ đầu tư khi lưu lượng thực tế của dây chuyền giai đoạn 1 đạt từ 90% công suất thiết kế (14.976 lượt/năm) trong 2 năm liên tiếp.

d) Về tài chính: Tăng cường công tác quản lý tài chính Công ty, bảo đảm doanh thu, lợi nhuận và thời gian hoàn vốn theo phương án phân kỳ đầu tư: có lãi từ năm thứ 3 hoạt động, thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 8,5 năm.

đ) Về tài sản công: Phần vốn, tài sản công của nhà nước được bảo toàn, không để mất đất, mất tài sản và được khai thác có hiệu quả.

e) Về nhân lực: Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ ĐKV, nhân viên phục vụ đối với viên chức hiện có của Trường, tổ chức tuyển dụng bổ sung (hoặc hợp đồng) đội ngũ ĐKV, nhân viên nhằm đáp ứng tiêu chuẩn đơn vị đăng kiểm XCG theo quy định hiện hành.

g) Về quản trị: Phân định rõ quyền, trách nhiệm và cơ chế kiểm soát gắn với giải trình của nhà trường, Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên Công ty ngay từ khi thành lập và đi vào hoạt động.

h) Về rủi ro: Giảm thiểu rủi ro, không để xảy ra rủi ro pháp lý hoặc tài chính mức "rất cao" trong 3 năm đầu vận hành.

i) Về mở rộng và phát triển: Quản lý, duy trì hoạt động, vận hành khai thác tiềm năng nhằm bảo đảm hoạt động đăng kiểm được thường xuyên, liên tục đáp ứng nhu cầu đăng kiểm trên địa bàn tỉnh. Cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất, bảo đảm theo tiến độ, yêu cầu và sự hài lòng khách hàng tạo sự cạnh tranh lành mạnh với các cơ sở đăng kiểm trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

# II. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM

1. Tên đầy đủ:

Tên công ty quản trị, điều hành: Công ty TNHH Đăng kiểm Cao đẳng Kon Tum

Tên cơ sở đăng kiểm: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Mã cơ sở đăng kiểm XCG (gắn với tên cơ sở đăng kiểm): Do cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực quy định.

2. Loại hình:

Công ty quản trị, điều hành: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 67/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 8 năm 2025).

Cơ sở đăng kiểm: Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

3. Vốn điều lệ: 20.456,50 triệu đồng (bằng chữ: Hai mươi tỷ, bốn trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng)

4. Trụ sở, địa điểm: Đường Võ Nguyên Giáp, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi (cách ngã tư Trung Tín về phía Đông khoảng 500m).

Diện tích sử dụng: Khoảng 8.500m2. Hiện trạng khu đất: Đất trống, khu đất này đã được Tỉnh giao cho Trường quản lý, sử dụng từ năm 1999.

5. Thành viên góp vốn chi phối: Trường Cao đẳng Kon Tum (với tư cách thành viên góp vốn chi phối 51%)

6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

# III. CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ, THÀNH VIÊN GÓP VỐN

## 1. Cơ cấu vốn điều lệ, thành viên góp vốn

Bảng 5. Cơ cấu vốn điều lệ

| TT | Thành viên góp vốn | Hình thức góp | Giá trị (triệu đồng) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trường Cao đẳng Kon Tum (đại diện vốn nhà nước) |  | 10.432,82 | 51,00% |
|  | Tiền từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp và các nguồn tài chính hợp pháp khác của Trường; vốn vay chỉ sử dụng khi được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, chấp thuận | Tiền mặt/ Tiền gửi ngân hàng | 10.432,82 | 51,00% |
| 2 | Nhà đầu tư chiến lược (được lựa chọn công khai, minh bạch theo quy định) | Tiền mặt/ Tiền gửi ngân hàng | 10.023,68 | 49,00% |
|  | TỔNG VỐN ĐIỀU LỆ |  | 20.456,50 | 100% |

* Ghi chú:

(1) Phần vốn góp bằng tiền của Trường là 10.432,82 triệu đồng để bảo đảm giữ tỷ lệ chi phối 51% trên tổng vốn điều lệ giai đoạn 1 là 20.456,50 triệu đồng (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất); khi đầu tư dây chuyền thứ hai, Hội đồng thành viên quyết định tăng vốn điều lệ, Trường góp bổ sung để giữ tỷ lệ 51%. Nguồn hình thành: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp và các nguồn tài chính hợp pháp khác của Trường; không sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (số dư đến ngày 01/6/2026 là 0 đồng); vốn vay của tổ chức tín dụng, vốn vay ưu đãi của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương (điểm b khoản 6 Điều 7 Nghị định số 334/2026/NĐ-CP) chỉ sử dụng để góp vốn khi được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, chấp thuận và có phương án trả nợ.

(2) Nguyên tắc lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư tham gia góp vốn phải đáp ứng tối thiểu: (i) Có năng lực tài chính, chứng minh khả năng góp đủ vốn cam kết; (ii) Có kinh nghiệm hoặc năng lực phù hợp với lĩnh vực kiểm định xe cơ giới hoặc lĩnh vực liên quan; (iii) Cam kết tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cơ chế phòng ngừa xung đột lợi ích đã nêu tại Phần IV.2 của Đề án.

(3) Nguyên tắc góp vốn của viên chức, người lao động: Việc góp vốn hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện (thoả thuận giữa Trường và cá nhân VC, NLĐ), không gắn với điều kiện tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá, xếp loại viên chức; viên chức tham gia góp vốn phải tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hiện kê khai theo cơ chế phòng ngừa xung đột lợi ích đã nêu tại Phần IV.2 của Đề án.

## 2. Căn cứ pháp lý góp vốn

Căn cứ pháp lý cho việc Trường thành lập, tham gia góp vốn bằng tiền từ các nguồn tài chính hợp pháp của Trường tại bảng sau:

Bảng 6. Căn cứ pháp lý góp vốn, thành lập doanh nghiệp

| Căn cứ pháp lý | Nội dung áp dụng |
| --- | --- |
| Khoản 6 Điều 10 và điểm e khoản 1 Điều 11 Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 10 tháng 12 năm 2025 | Cơ sở GDNN công lập có quyền thành lập doanh nghiệp khi đủ điều kiện; doanh nghiệp là bộ phận trong cơ cấu tổ chức của cơ sở GDNN công lập |
| Điều 55 và khoản 1 Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017 | Đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân |
| Điểm c khoản 4 Điều 55 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP | Hình thức liên doanh, liên kết hình thành pháp nhân mới, các bên tham gia cùng góp tài sản hoặc góp vốn |
| Điểm a khoản 1 Điều 6; khoản 5, điểm b khoản 6, điểm a khoản 7 Điều 7 Nghị định số 334/2026/NĐ-CP | Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chủ động huy động vốn, thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở vật chất; dự án xưởng thực hành được ưu tiên vay vốn ưu đãi; người đứng đầu phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết |
| Điều 24 và Điều 25 Nghị định 60/2021/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ) | ĐVSNCL được vay vốn, huy động vốn đầu tư phát triển; được liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật |

# IV. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC, NHÂN SỰ VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

## 1. Vị trí, chức năng

a) Công ty TNHH Đăng kiểm Cao đẳng Kon Tum: Là doanh nghiệp được thành lập theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 67/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 8 năm 2025); trong đó Trường Cao đẳng Kon Tum tham gia góp vốn bằng tiền theo quy định của pháp luật (không góp vốn bằng quyền sử dụng đất). Công ty là pháp nhân độc lập, tự chủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của mình.

b) Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới: Là đơn vị tổ chức hoạt động đăng kiểm do Công ty TNHH Đăng kiểm Cao đẳng Kon Tum đầu tư, quản lý và vận hành theo quy định của pháp luật chuyên ngành về đăng kiểm xe cơ giới.

c) Công ty TNHH Đăng kiểm Cao đẳng Kon Tum chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng thành viên, người đại diện phần vốn nhà nước, Kiểm soát viên theo Điều lệ và quy chế Công ty; chịu sự kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

d) Công ty được phép sử dụng con dấu riêng, hạch toán độc lập và được mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; Trung tâm được phép sử dụng con dấu riêng, hạch toán phụ thuộc Công ty và được mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng theo quy định của pháp luật và thực hiện theo đúng Điều lệ, quyết định của Công ty và pháp luật hiện hành (sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký/ủy quyền theo thẩm quyền).

## 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Đối với Công ty

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thu phí, lệ phí và dịch vụ theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo nguyên tắc của TCVN ISO/IEC 17020:2012; cơ sở đăng kiểm được tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định đánh giá, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đăng kiểm trước khi đưa vào hoạt động;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về Trường Cao đẳng Kon Tum, Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Sở Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum và các cơ quan có thẩm quyền giao.

b) Đối với Trung tâm:

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đối với cơ sở đăng kiểm theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 89/2026/NĐ-CP, cụ thể:

- Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho XCG, xe máy chuyên dùng; kiểm định khí thải và cấp giấy chứng nhận kiểm định khí thải cho xe mô tô, xe gắn máy; chứng nhận cải tạo và cấp giấy chứng nhận cải tạo cho xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo theo đúng quy định của pháp luật liên quan đến công tác kiểm định, chứng nhận cải tạo;

- Phân công đăng kiểm viên thực hiện việc kiểm định, chứng nhận cải tạo, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy phù hợp với chứng chỉ chuyên môn của KĐV. Lập sổ phân công nhiệm vụ theo quy định;

- Bảo đảm các thiết bị, dụng cụ kiểm tra phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đăng kiểm. Trường hợp các thiết bị, dụng cụ kiểm tra là phương tiện đo thì phải được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về đo lường. Bố trí thiết bị, dụng cụ kiểm tra của cơ sở đăng kiểm tại xưởng kiểm định hoặc bên ngoài xưởng kiểm định phù hợp với các trường hợp kiểm định;

- Khi có sự cố hư hỏng hoặc thay đổi lãnh đạo cơ sở đăng kiểm, lãnh đạo bộ phận kiểm định, ĐKV, thiết bị, dụng cụ kiểm tra, Công ty chủ động khắc phục sự cố bảo đảm thiết bị, dụng cụ kiểm tra đáp ứng quy định, đồng thời thông báo bằng bản giấy hoặc dữ liệu điện tử cho UBND tỉnh để theo dõi, quản lý theo quy định;

- Thu hồi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định đã cấp sai quy định;

- Từ chối kiểm định đối với các trường hợp quy định của pháp luật;

- Ngừng hoạt động kiểm định, chứng nhận cải tạo khi có quyết định tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy của cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật liên quan đến XCG, xe máy chuyên dùng và khí thải xe mô tô, xe gắn máy theo quy định;

- Thực hiện các chương trình, kế hoạch tập huấn, thực tập, đánh giá, thực hiện các công việc chuyên môn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;

- Duy trì bộ phận giải quyết các công việc liên quan đến hồ sơ về kiểm định, chứng nhận cải tạo trong thời gian cơ sở đăng kiểm tạm ngừng, tạm đình chỉ hoạt động kiểm định, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

## 3. Mô hình quản trị, tổ chức, nhân sự Công ty

a) Mô hình quản trị Công ty và phân quyền cho các quyết định chủ yếu

Doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình bốn tầng quản trị, phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cấp theo Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 67/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 8 năm 2025), cụ thể tại Bảng sau:

Bảng 7. Mô hình quản trị Công ty

| Cơ quan/ Chức danh | Mô tả | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Hội đồng thành viên (HĐTV) | Cơ quan quyết định cao nhất của doanh nghiệp. Thành phần: Người đại diện phần vốn góp của Trường (do UBND tỉnh cử theo Quyết định số 31/2025/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) và đại diện nhà đầu tư chiến lược. Chủ tịch HĐTV do đại diện thành viên là Lãnh đạo Trường đảm nhiệm. Nguyên tắc biểu quyết: Đa số theo tỷ lệ vốn góp đối với quyết định thông thường; các quyết định quan trọng (tăng/giảm vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ, chuyển nhượng phần vốn, giải thể, sáp nhập) phải có đồng thuận trên 65% tổng số vốn điều lệ. | - Quản trị chiến lược: Quyết định chiến lược, đầu tư lớn, kế hoạch năm, phân phối lợi nhuận, sửa Điều lệ, nhân sự chủ chốt. Họp định kỳ tối thiểu mỗi quý 1 lần. - Quản trị thể chế: Kiểm soát, hỗ trợ: thẩm định kế hoạch tài chính, kiểm tra tuân thủ pháp luật, quản lý nhân sự và tài sản công. |
| Giám đốc | Do HĐTV bổ nhiệm, điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày, chịu trách nhiệm trước HĐTV và pháp luật. Là người phụ trách cơ sở đăng kiểm theo Nghị định 89/2026/NĐ-CP (đáp ứng tiêu chuẩn ĐKV hạng I hoặc điều kiện tương đương theo quy định) | - Quản trị điều hành: Điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày trong khuôn khổ kế hoạch được HĐTV phê duyệt, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ. Không được quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐTV; không tự ý thay đổi cơ cấu tổ chức hoặc đầu tư lớn. |
| Kiểm soát viên | Do cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, giám sát độc lập việc quản lý tài chính, tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ Công ty | Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giám sát độc lập việc quản lý tài chính, tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ Công ty |
| Người đại diện theo pháp luật | Chủ tịch HĐTV hoặc Giám đốc được quy định cụ thể trong Điều lệ Công ty | Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn người đại diện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty |
| Cơ cấu tổ chức tác nghiệp | Bộ phận Kiểm định (đăng kiểm viên) và Bộ phận Văn phòng (kế toán, nhân viên nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo vệ) theo đúng cơ cấu tối thiểu tại Điều 9 Nghị định số 89/2026/NĐ-CP |  |

* Để bảo đảm kiểm soát chặt chẽ Điều lệ và Quy chế Công ty xác định phân quyền theo Ma trận RACI cho các quyết định quản trị chủ yếu, trong đó: A = Accountable (chịu trách nhiệm cuối cùng), R = Responsible (trực tiếp thực hiện), C = Consulted (được tham vấn), I = Informed (được thông tin, báo cáo). Cụ thể tại Bảng sau:

Bảng 8. Ma trận phân quyền RACI cho các quyết định chủ yếu

| Nội dung quyết định | HĐTV | Giám đốc | Kiểm soát viên | Bộ phận tác nghiệp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiến lược phát triển trung hạn | A | R | C | I |
| Kế hoạch kinh doanh năm | A | R | C | I |
| Tuyển dụng Lãnh đạo (Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng bộ phận) | A | C | C | I |
| Tuyển dụng ĐKV và nhân viên | C | A | I | I |
| Hợp tác với nhà đầu tư (ký hợp đồng lớn) | A | R | C | I |
| Quản lý nghiệp vụ kiểm định hằng ngày | I | A | I | R |
| Kiểm soát chất lượng dịch vụ | C | A | I | R |
| Phân phối lợi nhuận | A | C | C | I |
| Xử lý tài sản công | A | C | C | I |
| Báo cáo rủi ro định kỳ | I | A | C | I |

Nguyên tắc: Không một chủ thể nào đồng thời là A và R và không có cơ chế kiểm tra; mỗi quyết định có đúng một chủ thể là A (Accountable) để tránh tình trạng nhiều chủ thể cùng quyết định nhưng không ai chịu trách nhiệm cuối cùng.

b) Sơ đồ tổ chức Công ty

Tổ chức; lao động tiền lương; hành chính; điện, nước; bảo vệ

Kế hoạch; tổng hợp; kinh doanh

Kế toán; thủ quỹ

Nhân viên nghiệp vụ

Đăng kiểm viên

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bộ phận Văn phòng

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

PHÓ GIÁM ĐỐC HOẶC NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GIÁM ĐỐC

Bộ phận Kiểm định

KIỂM SOÁT VIÊN

Tổ chức; lao động tiền lương; hành chính; điện, nước; bảo vệ

Kế hoạch; tổng hợp; kinh doanh

Kế toán; thủ quỹ

Nhân viên nghiệp vụ

Đăng kiểm viên

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bộ phận Văn phòng

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

PHÓ GIÁM ĐỐC HOẶC NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GIÁM ĐỐC

Bộ phận Kiểm định

KIỂM SOÁT VIÊN

Sơ đồ 1. Cơ cấu tổ chức của Công ty

c) Số lượng người làm việc của Công ty

Tổng số: Tối thiểu 11 người trong giai đoạn 1, trong đó:

- Số lượng người làm việc có nguồn gốc từ viên chức của Trường được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước, người quản lý doanh nghiệp hoặc Kiểm soát viên theo quy định tại Nghị định số 181/2026/NĐ-CP: Không quá 2 người (gồm Lãnh đạo Công ty và Kiểm soát viên, không đồng thời là cán bộ, công chức, viên chức; chỉ bố trí sau quyết định của cấp có thẩm quyền và hoàn tất chuyển đổi/chấm dứt chế độ viên chức, lao động, lương, bảo hiểm).

- Việc cử viên chức là đảng viên tham gia quản lý, làm đại diện phần vốn, tài sản của Trường tại Công ty thực hiện theo điểm b khoản 3 Điều 8 và Điều 12 Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14 tháng 10 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh; người được cử không được đầu tư kinh doanh cá nhân trong lĩnh vực có lợi ích liên quan trực tiếp đến Công ty; viên chức tham gia không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao tại Trường.

- Số lượng người làm việc theo chế độ hợp đồng: Từ 09 người trở lên.

Bảng 9. Nhân sự, số người làm việc và vị trí việc làm của Công ty

| TT | Vị trí, chức danh | Số lượng | Yêu cầu trình độ chuyên môn, kinh nghiệm | Nhiệm vụ chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lãnh đạo Công ty |  |  |  |
| 1.1 | Giám đốc | 1 | - Tốt nghiệp Đại học trở lên. - Đáp ứng tiêu chuẩn đối với chức danh theo quy định của pháp luật và của Trường. (Không yêu cầu phải là ĐKV) | Quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Công ty và Trung tâm (trừ công tác quản lý chuyên môn sâu hoạt động đăng kiểm theo quy định). |
| 1.2 | Phó Giám đốc (phụ trách chuyên môn) | 1 | - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành trở lên. - Là ĐKV hạng II trở lên. - Kinh nghiệm: Có thời gian hoạt động đăng kiểm XCG tối thiểu 5 năm. | - Chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động chuyên môn kiểm định của Công ty, Trung tâm và ký giấy chứng nhận kiểm định. - Tham gia kiểm định tại các dây chuyền kiểm định và được tính là ĐKV. - Giúp Giám đốc phụ trách một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc. |
| 2 | Bộ phận Văn phòng |  |  |  |
| 2.1 | Trưởng bộ phận | 1 | Tốt nghiệp Đại học trở lên. | Chịu trách nhiệm quản lý chung các hoạt động liên quan đến tổ chức cán bộ, công tác hành chính, văn phòng của Công ty |
| 2.2 | Kế toán | 1 | Đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu theo quy định | Quản lý tài sản, tài chính, kinh doanh của Công ty theo các quy định về tài chính của nhà nước. |
| 2.3 | Nhân viên nghiệp vụ kiêm Thủ quỹ | 1 | Tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên; đã được bồi dưỡng theo quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam | Thực hiện các công việc: Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, nhập dữ liệu, tra cứu thông tin, in kết quả kiểm định, lưu trữ hồ sơ |
| 2.4 | Nhân viên kỹ thuật, điện, nước, tạp vụ | 1 | Tốt nghiệp Trung cấp trở lên | Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến điện, nước, âm thanh, ánh sáng, công tác vệ sinh khu vực thuộc Công ty quản lý. |
| 2.5 | Nhân viên Bảo vệ | 1 | Lao động phổ thông | Thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ tại Công ty |
| 3 | Bộ phận Kiểm định |  |  |  |
| 3.1 | Trưởng Bộ phận | 1 | Tối thiểu là ĐKV hạng I | Phụ trách quản lý Bộ phận Kiểm định, thực hiện kiểm định phương tiện XCG theo chức trách, nhiệm vụ quy định. |
| 3.2 | Đăng kiểm viên | 3 | ĐKV hạng II trở lên (có ít nhất có 1 ĐKV có chứng chỉ chuyên môn thực hiện công việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy) | Thực hiện công việc chuyên môn của ĐKV bao gồm: Công việc chuyên môn kiểm định và công việc chuyên môn chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 89/2026/NĐ-CP. |

Ghi chú: Nhân sự Lãnh đạo Công ty và Bộ phận Văn phòng có thể kiêm nhiệm thực hiện các nhiệm vụ giữa các bộ phận khác nhau và được tính là nhân sự thuộc bộ phận kiêm nhiệm nếu đáp ứng các yêu cầu về chứng chỉ chuyên môn và điều kiện theo quy định.

Giai đoạn 1 (01 dây chuyền) bố trí 11 người; khi đầu tư dây chuyền thứ hai, bổ sung 01 Phó Giám đốc (phụ trách tổng hợp, chiến lược hậu cần, tài chính) và 03 đăng kiểm viên (tổng số 15 người). Số đăng kiểm viên bảo đảm điều kiện tối thiểu tại Điều 6 và Điều 8 Nghị định số 89/2026/NĐ-CP.

## 4. Hội đồng thành viên

a) Vị trí, chức năng

- Hội đồng thành viên Công ty được thành lập, hoạt động theo quy định tại Điều 55 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 67/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 8 năm 2025) và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên Công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ Công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

b) Nghĩa vụ và quyền hạn

- Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

- Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn; quyết định phát hành trái phiếu;

- Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty; giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ;

- Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ Công ty;

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và người quản lý khác quy định tại Điều lệ Công ty;

- Quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ Công ty;

- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của Công ty;

- Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

- Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Quyết định tổ chức lại Công ty;

- Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty;

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

## 5. Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Trường Cao đẳng Kon Tum có trách nhiệm đề xuất, cử người đại diện phần vốn nhà nước (51%) tại Công ty đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 37 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 14 tháng 6 năm 2025 và Quyết định số 31/2025/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ, năng lực quản lý theo quy định, chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ với Trường về tình hình sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty; việc cử, miễn nhiệm, thay thế người đại diện phần vốn thực hiện theo đúng thẩm quyền và trình tự pháp luật quy định (theo khoản 4 Điều 4 Nghị định 181/2026/NĐ-CP xác định: "người đại diện phần vốn nhà nước không đồng thời là cán bộ, công chức, viên chức", do đó, nhà trường sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện các thủ tục có liên quan như tạm hoãn hợp đồng viên chức trong thời gian đảm nhiệm chức danh tại doanh nghiệp).

## 6. Mối quan hệ công tác

a) Đối với cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp

- Trường Cao đẳng Kon Tum quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đề nghị của Giám đốc Công ty; Giám đốc Công ty chịu sự quản lý điều hành hoạt động của đơn vị thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nghị quyết trước Hội đồng.

- Trường Cao đẳng Kon Tum là cơ quan quản lý trực tiếp và toàn diện đối với hoạt động, chiến lược phát triển Công ty và Trung tâm.

- Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện kịp thời nội dung, nhiệm vụ được giao; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

b) Đối với chính quyền địa phương (UBND phường Đăk Cấm): Công ty và Trung tâm chịu sự quản lý của chính quyền địa phương sở tại về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, về quản lý dân cư và lao động, kết cấu hạ tầng trên cơ sở luật pháp của nhà nước, quy định của tỉnh; phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương trong phạm vi quản lý.

c) Đối với các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Công ty và Trung tâm tạo mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước có hoạt động chuyên ngành kiểm định XCG, nhằm hợp tác, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Đối với khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu về tư vấn khoa học kỹ thuật, thiết kế XCG thì Công ty sẽ chịu trách nhiệm về kết quả, thông qua các hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật.

# V. ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ, VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG LÀ ĐẤT VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH, LIÊN DANH, LIÊN KẾT

## 1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị theo các nhóm tài sản

a) Tổng giá trị tài sản tính đến ngày 30/6/2026: 499.556.370.000 đồng, cụ thể:

Bảng 10. Tổng giá trị tài sản đến ngày 30/6/2026

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Tên tài sản | Nguyên giá | Thời gian sử dụng (năm) | Hao mòn/ khấu hao luỹ kế | Giá trị còn lại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nhà, công trình sự nghiệp, nhà ở công vụ và tài sản khác gắn liền với đất | 156.039,06 |  | 93.897,54 | 62.141,51 |
| 1 | Nhà, công trình xây dựng | 111.457,61 |  | 62.230,49 | 49.227,12 |
| 1.1 | Cấp II | 19.655,22 | 50 | 8.828,25 | 10.826,97 |
| 1.2 | Cấp III | 55.220,84 | 25 | 22.603,48 | 32.617,36 |
| 1.3 | Cấp IV | 36.581,55 | 15 | 30.798,76 | 5.782,79 |
| 2 | Vật kiến trúc | 44.581,45 | 10-20 | 31.667,05 | 12.914,39 |
| II | Phương tiện vận tải | 4.824,41 | 15 | 4.199,58 | 624,83 |
| III | Máy móc, thiết bị | 67.914,08 | 5-10 | 42.115,27 | 25.798,81 |
| IV | Quyền sử dụng đất | 247.626,26 |  | 0 | 247.626,26 |
| 1 | Trụ sở chính | 66.652,18 |  | 0,00 | 66.652,18 |
| 2 | Cơ sở 2: Khoa Kinh tế - Nông lâm và Khu thực nghiệm | 114.095,77 |  | 0,00 | 114.095,77 |
| 3 | Cơ sở 3: Khoa Y – Dược | 17.561,38 |  | 0,00 | 17.561,38 |
| 4 | Cơ sở 4: Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Đào tạo – Sát hạch lái xe | 40.517,90 |  | 0,00 | 40.517,90 |
| 5 | Cơ sở 5: Khoa các Khoa học cơ bản | 8.799,03 |  |  | 8.799,03 |
| V | Phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu | 3.386,55 |  | 1.367,78 | 2.018,76 |
| VI | Tài sản khác | 19.766,01 |  | 3.821,86 | 15.944,15 |
| Tổng cộng |  | 499.556,37 |  | 145.402,03 | 354.154,33 |

b) Về giá trị sử dụng đất:

Bảng 11. Bảng tính giá trị quyền sử dụng đất

| TT | Vị trí | Diện tích (m2) | Giá đất (đ/m2) | Giá trị quyền sử dụng đất (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ sở chính: Số 14 Ngụy Như Kon Tum, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi | 66.639,26 |  | 66.652.180.560 |
|  | Vị trí: Đường Ngụy Như Kon Tum |  |  |  |
|  | Vị trí 1 | 25.830,0 | 1.260.000 | 32.545.800.000 |
|  | Vị trí 2 | 25.830,0 | 882.000 | 22.782.060.000 |
|  | Vị trí 3 | 14.979,3 | 756.000 | 11.324.320.560 |
| 2 | Cơ sở 3: Khoa Y – Dược; địa chỉ: Số 347 đường Bà Triệu, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi | 1.742,2 |  | 17.561.376.000 |
|  | Vị trí Phan Đình Phùng - Lê Hồng Phong | 1.742,2 | 10.080.000 | 17.561.376.000 |
| 3 | Cơ sở 4: Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Đào tạo – Sát hạch lái xe; địa chỉ: Đường Trương Vĩnh Ký, phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi | 57.952,0 |  | 40.517.904.000 |
|  | Vị trí: Từ Nguyễn Văn Linh - Giáp Trường Cao đẳng Kon Tum (Cơ sở 4) |  |  |  |
|  | Vị trí 1 | 18.500,0 | 920.000 | 17.020.000.000 |
|  | Vị trí 2 | 18.700,0 | 644.000 | 12.042.800.000 |
|  | Vị trí 3 | 20.752,0 | 552.000 | 11.455.104.000 |
| 4 | Cơ sở 2: Khoa Kinh tế - Nông lâm và Khu thực nghiệm; địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi | 167.188,0 |  | 114.095.768.800 |
|  | Vị trí 1 | 47.408,7 | 920.000 | 43.615.985.600 |
|  | Vị trí 2 | 47.408,7 | 644.000 | 30.531.189.920 |
|  | Vị trí 3 | 72.370,6 | 552.000 | 39.948.593.280 |
| 5 | Cơ sở 5: Khoa các Khoa học cơ bản: Đường Nguyễn Thị Định, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi | 19.997,8 |  | 8.799.032.000 |
|  | Tổng cộng | 313.519,26 |  | 238.836.028.392 |

Ghi chú: Giá trị quyền sử dụng đất = Diện tích đất x giá đất

Đơn giá đất: Áp dụng bảng giá đất ở tại đô thị, đất thương mại dịch vụ tại đô thị, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo Nghị quyết số 40/2025 NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:

(1) Trụ sở chính (Số 14 Ngụy Như Kon Tum, Tổ 10, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi): Theo đơn giá các vị trí số 1, 2, 3 số thứ tự 261 (đoạn Phan Đình Phùng – Hết đất Trường Cao đẳng Kon Tum);

(2) Cơ sở 2: Khoa Kinh tế - Nông Lâm và Khu thực nghiệm (Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ 10, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi): Theo đơn giá vị trí 1, 2, 3 số thứ tự 79 (từ ranh giới phường Đăk Cấm đến hết tường rào Khoa Kinh tế - Nông Lâm và Khu thực nghiệm;

(3) Cơ sở 3: Khoa Y – Dược (Số 347 đường Bà Triệu, Tổ 8, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi): Theo đơn giá vị trí số 1 số thứ tự 247 (đoạn Phan Đình Phùng – Lê Hồng Phong);

(4) Cơ sở 4: Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Đào tạo – Sát hạch lái xe (địa chỉ: Đường Trương Vĩnh Ký, Tổ 5, phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi): Theo đơn giá vị trí 1, 2, 3 số thứ tự 132 (đoạn Nguyễn Văn Linh - Giáp Trường Cao đẳng Kon Tum (Cơ sở 4);

(5) Cơ sở 5: Khoa các Khoa học cơ bản (Đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi): Theo đơn giá vị trí 1, 2, 3 số thứ tự 80.

c) Về việc quản lý, sử dụng tài sản công: Nhà trường đã thực hiện quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ. Thực hiện kiểm kê tài sản, báo cáo kiểm kê tài sản do đơn vị quản lý, cuối năm thực hiện tính hao mòn, khấu hao và báo cáo tình hình tăng giảm tài sản đúng quy định.

## 2. Về địa điểm đầu tư, sử dụng tài sản đất vào mục đích kinh doanh, liên doanh, liên kết

a) Địa điểm đặt Công ty và Trung tâm: Tại Khoa Kinh tế - Nông Lâm và Khu thực nghiệm (Cơ sở 2), Đường Võ Nguyên Giáp, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi (cách ngã tư Trung Tín về phía Đông 500m).

b) Diện tích dự kiến bố trí để xây dựng Công ty: Khoảng 8.500m2, là khu đất do Nhà nước giao cho Trường Cao đẳng Kon Tum quản lý, sử dụng theo hồ sơ đất đai, tại Tiểu khu A, Khoa Kinh tế - Nông Lâm và Khu thực nghiệm. Địa điểm, vị trí đầu tư đặt đơn vị đăng kiểm XCG đáp ứng yêu cầu theo quy định cách cơ sở giáo dục phổ thông, bệnh viện tối thiểu là 50m, bảo đảm cao ráo, thoát nước tốt, cụ thể như sau:

- Phía Bắc, phía Đông và phía Tây giáp đất của Trường (Cơ sở 2: Khoa Kinh tế - Nông Lâm và Khu thực nghiệm).

- Phía Nam giáp đường Võ Nguyên Giáp.

* Ngoài phần diện tích 8.500m² dự kiến bố trí cho Công ty tại Tiểu khu A, phần diện tích còn lại tại Khoa Kinh tế - Nông Lâm và Khu thực nghiệm (Cơ sở 2) là 158.688m² đáp ứng nhu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động thực nghiệm của nhà trường, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường tại Cơ sở này.

Chi tiết Sơ đồ vị trí, ranh giới đất dự kiến xây dựng Công ty và Trung tâm tại Phụ lục III.

c) Về hiện trạng và nguồn gốc sử dụng đất:

- Hiện trạng khu đất: Đất trống.

- Khu đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng số P 096097 do UBND tỉnh Kon Tum (cũ) cấp ngày 08/11/1999 cho nhà trường quản lý, sử dụng ổn định để phục vụ mục đích giáo dục và đào tạo; hiện trạng đất có một số phân khu chưa sử dụng hết công năng hoặc có nhu cầu đầu tư mới. Vị trí khu đất thuận lợi về kết nối giao thông, phù hợp định hướng phát triển dịch vụ kỹ thuật phục vụ giao thông vận tải.

d) Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch:

Về quy hoạch đô thị: Theo Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 08/02/2024 của UBND tỉnh Kon Tum (cũ) thì vị trí dự kiến bảo đảm phù hợp với quy hoạch đất dịch vụ - công cộng khác cấp đô thị. Ngoài ra, vị trí dự kiến xây dựng Công ty thuộc hoàn toàn trong phạm vi đất được UBND tỉnh giao cho Trường quản lý, sử dụng mục đích hoạt động sự nghiệp (Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh Kon Tum (cũ) giữ lại tiếp tục sử dụng các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh) và tiếp tục được UBND tỉnh Quảng Ngãi (mới) quyết định giữ lại, tiếp tục sử dụng tại Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 04/02/2026 phê duyệt phương án sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi (đợt 3).

đ) Đánh giá về điều kiện kết nối giao thông, các nội dung về hạ tầng kỹ thuật và môi trường, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng của hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải

- Về điều kiện kết nối giao thông: Vị trí dự kiến được đầu tư, xây dựng trong khuôn viên Trường thuộc thuộc phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Phường Đăk Cấm là một trong những khu vực cửa ngõ quan trọng, có vị trí thuận lợi về giao thông, kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch của khu vực Tây Nguyên và miền Trung như: Quốc lộ 24 kết nối tỉnh Quảng Ngãi với các tỉnh Tây Nguyên; Quốc lộ 14 và đường Hồ Chí Minh; đường tránh Đông, tránh Tây Thành phố, ... thuận lợi cho việc tiếp nhận phương tiện của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và các khu vực lân cận đến thực hiện kiểm định xe cơ giới. Vị trí dự kiến đặt Công ty đã có sẵn hệ thống giao thông thuận lợi, kết nối trực tiếp với các trục đường chính, bảo đảm lưu lượng phương tiện ra vào không gây ùn tắc.

- Về địa hình: Khu vực dự kiến đầu tư xây dựng có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ nền ổn định, ít bị chia cắt, đặc điểm địa chất khu vực, nền đất tương đối ổn định, thuận lợi cho việc bố trí các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: Nhà xưởng kiểm định; dây chuyền kiểm định; khu đỗ xe chờ kiểm định; hệ thống giao thông nội bộ và các công trình phụ trợ. Trường cam kết đầu tư hệ thống cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải để đáp ứng công suất hoạt động của 2 chuyền kiểm định và các hạng mục công trình phụ trợ.

- Điều kiện tự nhiên: Khu vực phường Đăk Cấm thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên, chịu ảnh hưởng của cả khí hậu miền Trung và Tây Nguyên, có hai mùa rõ rệt (mùa mưa: Từ khoảng tháng 5 đến tháng 10, mùa khô: Từ khoảng tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau). Nhiệt độ trung bình năm dao động khoảng từ 22°C đến 24°C; biên độ nhiệt giữa các tháng không lớn, tương đối thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ. Lượng mưa trung bình năm tương đối cao, tập trung chủ yếu vào mùa mưa. Một số thời điểm có thể xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây nguy cơ ngập úng cục bộ tại những khu vực có hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh. Do đó, nhà trường đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải bảo đảm tách biệt nước thải sinh hoạt và nước thải kỹ thuật, tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường hiện hành.

## 3. Tính giá trị tài sản sử dụng vào mục đích kinh doanh

Bảng 12. Bảng tính giá trị tài sản sử dụng vào mục đích kinh doanh

Giá trị quyền sử dụng đất tại Bảng 12 chỉ dùng để xác định tỷ lệ tài sản sử dụng vào mục đích liên doanh, liên kết khi lập Đề án sử dụng tài sản công; không tính vào vốn điều lệ, Trường không góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Tên tài sản | Chủng loại | Diện tích | Nguyên giá (theo Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND) |  | Giá trị còn lại của TS gắn liền với đất đến 31/12 /2025 | Tỷ lệ khấu hao (%) |  | Tỷ lệ nguyên giá TS sử dụng vào mục đích kinh doanh/ Tổng giá trị tài sản (%) | Phương án sử dụng đất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quyền sử dụng đất | Đất | 8.500m2 | 7.820 |  | - | - |  | 1,565 |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 7.820 |  |  |  |  |  |

* Ghi chú:

- Căn cứ pháp lý về quyền sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết theo quy định tại Điều 55 và Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 97/VBHN-VPQH ngày 22 tháng 8 năm 2025) và Điều 55 Nghị định 186/2025/NĐ-CP và Thông tư số 120/2025/TT-BTC.

- Theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 51 Nghị định 186/2025/NĐ-CP, cụ thể: "Đơn vị sự nghiệp công lập không phải nộp tiền thuê đất khi sử dụng tài sản gắn liền với đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập lựa chọn chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai...". Theo đó, Trường Cao đẳng Kon Tum là đơn vị sự nghiệp công không áp dụng hình thức chuyển sang thuê đất, do đó Trường thuộc đối tượng không phải nộp tiền thuê đất khi sử dụng diện tích đất này vào mục đích góp vốn liên doanh, liên kết thành lập Công ty (vốn điều lệ góp bằng tiền; đất chỉ được sử dụng theo phương án tài sản công được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không chuyển quyền sử dụng đất vào vốn doanh nghiệp).

## 4. Quản lý tài sản công khi giao cho doanh nghiệp

Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu quản lý tài sản công, vốn nhà nước khi góp vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp, Đề án xác định, phân tích các nhóm quyền cơ bản đối với tài sản, cho từng chủ thể, theo nguyên tắc phân tách quyền, bảo đảm không để một chủ thể nắm giữ đồng thời mọi quyền đối với cùng một tài sản, chi tiết tại Bảng sau:

Bảng 13. Bảng phân tách nhóm quyền đối với tài sản

| Nhóm quyền | Nội dung | Chủ thể | Giới hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| Quyền sở hữu | Toàn quyền định đoạt tài sản nhà nước | Nhà nước (Trường, UBND tỉnh) | Không chuyển giao, không góp vào vốn DN theo nghĩa mất sở hữu; đất vẫn thuộc Nhà nước |
| Quyền quản lý | Quản lý hồ sơ, quyết định sử dụng theo thẩm quyền, giám sát vòng đời tài sản | Trường Cao đẳng Kon Tum | Không được giao cho doanh nghiệp |
| Quyền sử dụng | Sử dụng mặt bằng, công trình để tổ chức các hoạt động đăng kiểm và dịch vụ | Doanh nghiệp (trong phạm vi Điều lệ và Quy chế Công ty) | Chỉ sử dụng đúng mục đích; không tự ý thay đổi kết cấu, công năng |
| Quyền khai thác | Thu phí kiểm định, doanh thu từ dịch vụ kỹ thuật | Doanh nghiệp theo khung giá Nhà nước quy định | Không được khai thác vượt phạm vi GCN đủ điều kiện hoạt động |
| Quyền bảo trì | Duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất và thiết bị | Doanh nghiệp (chủ trì); có thể thuê ngoài theo hợp đồng | Trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc Trường (bên quản lý tài sản) |
| Quyền xử lý | Thanh lý, điều chuyển, xử lý khi chấm dứt hợp tác | Cơ quan có thẩm quyền (UBND tỉnh, Trường theo phân cấp) | Bắt buộc theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật |

* Theo phân cấp thẩm quyền tại Quyết định số 46/2025/QĐ-CTUBND ngày 02 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhà trường sẽ xây dựng, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định (trong đó xác định rõ danh mục, giá trị, hình thức sử dụng, thời hạn, xử lý tài sản khi chấm dứt và cơ chế giám sát).

# VI. NHU CẦU ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ

## 1. Đầu tư cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm XCG. Với diện tích khu đất là 8.500m2 sẽ được sử dụng như sau:

Bảng 14. Bảng cân đối sử dụng đất

| TT | Hạng mục | Quy mô diện tích (m2) | Tỷ lệ | Yêu cầu kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xưởng kiểm định | 740 m2 | 8,7% | Nhà thép tiền chế, 1 tầng, cao 4,6-6,25-8,65m; thiết kế cho hoạt động cầu trục; bảo đảm an toàn, phòng cháy chữa cháy | Chi tiết mặt bằng tổng thể tại Phụ lục III kèm theo |
| 2 | Khu Văn phòng; căng tin, quầy trưng bày; xưởng dịch vụ | 250 m2 | 2,9% | Công trình dân dụng |  |
| 3 | Phòng bơm, bể nước | 30 m2 | 0,4% | Phục vụ công tác phòng chữa cháy |  |
| 4 | Cây xanh, thảm cỏ, đường nội bộ | 3.455 m2 | 40,6% | Hệ thống đường nội bộ cho XCG và khu vực đỗ xe được phủ bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng; chiều rộng mặt đường (phần vật liệu phủ) không nhỏ hơn 3,0 mét. |  |
| 5 | Nhà bảo vệ | 25 m2 | 0,3% |  |  |
| 6 | Bãi đỗ xe | 4.000 m2 | 47,1% |  | Giai đoạn 1 đầu tư 2.000 m2 |
| Tổng diện tích |  | 8.500 m2 | 100% |  |  |

## 2. Về phương tiện, trang thiết bị

Phương tiện, thiết bị phục vụ kiểm định được nhà trường đầu tư mới, bảo đảm Quy chuẩn Việt Nam số 103:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm XCG, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Thông tư số 50/2024/TT-BGTVT, cụ thể:

a) Giai đoạn 1 đầu tư 01 dây chuyền kiểm định tổng hợp (loại I và loại II) đạt quy chuẩn, kiểm định được xe con, xe bán tải (pickup), xe tải van, xe điện, xe tải, xe khách, trong đó thiết bị kiểm tra phanh tổng hợp có chức năng kiểm tra xe dẫn động bốn bánh toàn thời gian; nhà xưởng, mặt bằng được thiết kế cho 02 dây chuyền, gồm:

Bảng 15. Nhu cầu thiết bị dây chuyền kiểm định tổng hợp giai đoạn 1

| TT | Hạng mục | Đơn vị (bộ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thiết bị kiểm tra khí thải động cơ xăng và diesel (gồm: Thiết bị phân tích khí thải và Thiết bị đo độ khói) | 1 |  |
| 2 | Thiết bị kiểm tra phanh tổng hợp (loại I và loại II), tải trọng cầu đến 13 tấn, có chức năng kiểm tra xe dẫn động bốn bánh toàn thời gian. | 1 |  |
| 4 | Máy kiểm tra trượt ngang cho xe có tải trọng cầu đến 15 tấn. | 1 |  |
| 5 | Thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm, có tải trọng cầu đến 20 tấn. | 1 |  |
| 6 | Thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước. | 1 |  |
| 7 | Thiết bị đo độ ồn. | 1 |  |
| 8 | Kích nâng gầm xe tải | 1 |  |
| 9 | Thiết bị cân kiểm tra khối lượng trục đơn (0 – 5.000 kg) và cân cụm trục (0 – 30.000 kg) | 2 | Thuộc khoản dự phòng |
| 10 | Dụng cụ đo độ truyền sáng kính chắn gió | 1 | Thuộc khoản dự phòng |
| 11 | Dụng cụ, trang bị bảo vệ an toàn cách điện khi kiểm tra xe điện, xe hybrid điện | 1 | Thuộc khoản dự phòng |
| 12 | Thiết bị phân tích khí thải xe mô tô, xe gắn máy; camera AI giám sát kiểm định khí thải | 2 | Thuộc khoản dự phòng |

b) Hệ thống, thiết bị hỗ trợ

- Hệ thống máy chủ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu tập trung;

- Máy tính, máy in dùng cho văn phòng, chuyền kiểm định;

- Hệ thống âm thanh để thông báo cho chủ xe;

- Màn hình hiển thị có kích thước 65 inch tại phòng chờ khách hàng để công khai quá trình hoạt động kiểm định ở các vị trí kiểm tra;

- Hệ thống camera, máy ảnh chụp ảnh XCG vào kiểm định có hiển thị thời gian chụp trên ảnh và có độ phân giải từ 1280x720 pixels trở lên;

- Thiết bị thông gió cưỡng bức ở vị trí kiểm tra khí thải nếu vị trí kiểm tra khí thải ở trong nhà xưởng.

- Camera giám sát khu vực tiếp nhận hồ sơ; phần mềm điều khiển thiết bị mã hóa, lưu trữ dữ liệu tối thiểu 36 tháng; thiết bị, dụng cụ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có hiệu lực tại thời điểm đầu tư (dự thảo quy chuẩn thay thế QCVN 103:2024/BGTVT dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2027).

(Danh mục thiết bị được thể hiện tại Phụ lục IV kèm theo).

# VII. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

## 1. Cơ chế hoạt động

a) Công ty được tổ chức và làm việc theo chế độ Giám đốc; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ phận thuộc Công ty và Trung tâm do Giám đốc Công ty quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty đã được Hội đồng thành viên công ty thông qua. Mối quan hệ công tác giữa các Bộ phận thuộc Công ty do Giám đốc Công ty quy định.

b) Các vị trí, chức danh lãnh đạo các Bộ phận thuộc Công ty được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo các quy định của pháp luật và theo Quy chế Công ty.

## 2. Cơ chế tài chính

a) Công ty thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp theo Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 41/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 3 năm 2026) và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 67/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 8 năm 2025); thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các nghĩa vụ khác) theo pháp luật về thuế áp dụng cho doanh nghiệp.

b) Quản lý dòng tiền và tách bạch tài sản: Tách bạch hoàn toàn giữa dòng tiền của Trường (ĐVSNCL) và dòng tiền của doanh nghiệp. Mọi giao dịch tài chính giữa hai bên phải được xác lập bằng hợp đồng có căn cứ pháp lý rõ ràng, phản ánh đúng giá trị giao dịch theo nguyên tắc thị trường. Dòng tiền của doanh nghiệp và Công ty hạch toán độc lập, minh bạch theo quy định kế toán doanh nghiệp.

b) Cơ chế thu phí kiểm định: Doanh nghiệp thu phí dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường XCG theo quy định hiện hành.

c) Nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí: Công ty kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ; thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất quy định (ưu đãi, miễn, giảm chỉ áp dụng khi đáp ứng điều kiện theo quy định); khấu trừ, nộp thay thuế thu nhập cá nhân của người lao động; thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định và phí sử dụng đường bộ vào ngân sách nhà nước.

d) Phân phối lợi nhuận sau thuế (tương ứng tỷ lệ vốn góp): Lợi nhuận sau thuế được phân phối theo đúng tỷ lệ vốn góp thực tế của các thành viên sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Bảng 16. Cơ cấu phân phối lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ vốn góp

| Thành viên | Tỷ lệ vốn góp | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Trường Cao đẳng Kon Tum | 51% | Lợi nhuận nộp về Trường, sử dụng trả lãi tiền vay, chi phí quản lý, trích lập quỹ cải cách tiền lương và các quỹ khác theo quy định |
| Nhà đầu tư chiến lược | 49% | Nhà đầu tư được chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn |
| Tổng cộng | 100% |  |

đ) Cơ chế bảo toàn vốn nhà nước và cơ chế kiểm soát:

- Ban hành Quy chế quản lý phần vốn của nhà nước (Trường) tại doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 14 tháng 6 năm 2025 và các quy định về phân cấp quản lý. Đồng thời, Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty cần quy định rõ các nội dung: Tiêu chuẩn người đại diện phần vốn; chế độ báo cáo định kỳ về UBND tỉnh và Trường; ngưỡng biểu quyết các quyết định quan trọng của Công ty; xử lý trách nhiệm khi để thất thoát vốn; ...

- Điều lệ Công ty quy định quyền ưu tiên mua phần vốn góp của Trường khi thành viên khác muốn chuyển nhượng theo Điều 52 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 67/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 8 năm 2025); không được chuyển nhượng trong 3 năm đầu; không thế chấp tài sản công; biểu quyết 65% cho quyết định quan trọng;

- Thực hiện Kiểm toán độc lập hằng năm; thanh tra, kiểm tra định kỳ theo thẩm quyền UBND tỉnh và Kiểm toán nhà nước (nếu có);

- Người đại diện phần vốn Nhà nước kê khai xung đột lợi ích; không kiêm nhiệm thay thế chức năng quản lý hành chính của Trường;

- Lộ trình thu hồi phần vốn: Nếu doanh nghiệp thua lỗ 3 năm liên tiếp, HĐTV có nghĩa vụ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án tái cơ cấu hoặc giải thể có kiểm soát, bảo đảm thu hồi tối đa phần vốn nhà nước.

- Cơ chế quản lý phần vốn của Trường thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, theo một trong hai cơ chế: (1) phần vốn góp là tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vào liên doanh, liên kết, quản lý theo pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; hoặc (2) Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quyền của cơ quan đại diện chủ sở hữu, cử người đại diện phần vốn theo Nghị định số 181/2026/NĐ-CP và Quyết định số 31/2025/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 42/2026/QĐ-UBND); quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn tham chiếu Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Cơ chế phòng ngừa xung đột lợi ích:

- Hiệu trưởng và người đại diện phần vốn nhà nước không được ký hợp đồng với doanh nghiệp với tư cách cá nhân hưởng lợi riêng;

- Nhân sự của Trường kiêm nhiệm tại doanh nghiệp phải kê khai xung đột lợi ích định kỳ hằng năm;

- Nhà đầu tư (thành viên HĐTV) không được làm nhà cung cấp thiết bị hoặc dịch vụ chính cho doanh nghiệp trừ khi qua đấu thầu cạnh tranh và được HĐTV thông qua với sự vắng mặt của thành viên có liên quan;

- Các giao dịch giữa Trường và doanh nghiệp phải lập hợp đồng theo giá thị trường, không được dùng để chuyển dịch thu nhập.

#### Phần III

#### LỘ TRÌNH, CÁC BƯỚC THỰC HIỆN VÀ NHU CẦU KINH PHÍ

#### THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

# I. LỘ TRÌNH, CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Bảng 17. Lộ trình, các bước thực hiện Đề án

| TT | Nội dung | Đơn vị chủ trì thực hiện | Đơn vị phê duyệt | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giai đoạn 1. Chấp thuận chủ trương |  |  |  |
| 1.1 | Hoàn thiện Đề án, lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị, địa phương; trình UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt: Đề án, chấp thuận chủ trương thành lập doanh nghiệp, xã hội hoá (trình lại qua Sở Tài chính theo Công văn số 10316/UBND-NC; xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ) | Trường Cao đẳng Kon Tum | UBND tỉnh | Quý IV năm 2026 – Quý I năm 2027 |
| 2 | Giai đoạn 2. Hoàn thiện phương án sử dụng tài sản công |  |  | Sau khi hoàn thiện Giai đoạn 1 |
| 2.1 | Rà soát hiện trạng đất, tài sản. | Trường Cao đẳng Kon Tum | Trường Cao đẳng Kon Tum | Quý I năm 2027 |
| 2.2 | Lập, thẩm định và phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, liên doanh, liên kết | Trường Cao đẳng Kon Tum | Trường Cao đẳng Kon Tum |  |
| 2.3 | Báo cáo cơ quan quản lý cấp trên cho ý kiến về chủ trương phương án vay vốn, huy động vốn và hoàn trả vốn của Trường (khoản 4 Điều 24 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 111/2025/NĐ-CP) | Trường Cao đẳng Kon Tum | UBND tỉnh | Quý I năm 2027 |
| 3 | Giai đoạn 3. Lựa chọn nhà đầu tư |  |  |  |
| 3.1 | Ban hành tiêu chí lựa chọn; Thông báo công khai lựa chọn; đàm phán, thống nhất tỷ lệ góp vốn; thống nhất Điều lệ Công ty; thống nhất phương án quản trị. | Trường Cao đẳng Kon Tum, các tổ chức, đơn vị, cá nhân | Trường Cao đẳng Kon Tum | Quý II năm 2027 |
| 4 | Giai đoạn 4. Thành lập Công ty TNHH Đăng kiểm Cao đẳng Kon Tum |  |  |  |
| 4.1 | Chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, gồm: - Điều lệ Công ty; - Cam kết, góp vốn; - Bầu Hội đồng thành viên; - Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; Ban Giám đốc; Kiểm soát viên. | Trường Cao đẳng Kon Tum, các tổ chức, đơn vị, cá nhân |  | Quý II năm 2027 |
| 4.2 | Đăng ký doanh nghiệp | Trường Cao đẳng Kon Tum; các tổ chức, đơn vị, cá nhân | Sở Tài chính |  |
| 4.3 | Đăng ký con dấu, thuế | Công ty | Các cơ quan có thẩm quyền |  |
| 5 | Giai đoạn 5. Hoàn tất góp vốn |  |  |  |
| 5.1 | Sau khi doanh nghiệp được thành lập, thực hiện các thủ tục: - Chuyển giao tài sản; - Lập biên bản bàn giao; - Ghi nhận vốn góp; - Cấp giấy chứng nhận phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. | Trường Cao đẳng Kon Tum; Công ty các tổ chức, đơn vị, cá nhân |  | Quý III năm 2027 |
| 6 | Giai đoạn 6. Đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm |  |  |  |
| 6.1 | Lập Dự án đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư, xin cấp phép xây dựng (nếu có); lập hồ sơ thủ tục môi trường; xác định việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ (nếu có) | Công ty | Trường Cao đẳng Kon Tum; các tổ chức, đơn vị, cá nhân | Quý III năm 2027 |
| 6.2 | Lựa chọn nhà thầu theo pháp luật về đấu thầu; đầu tư nhà xưởng cho 02 dây chuyền, hạ tầng giai đoạn 1 (bãi đỗ xe 2.000 m2); lắp đặt 01 dây chuyền kiểm định tổng hợp (giai đoạn 1) theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có hiệu lực tại thời điểm đầu tư. | Công ty | Trường Cao đẳng Kon Tum; các tổ chức, đơn vị, cá nhân |  |
| 7 | Giai đoạn 7. Thực hiện thủ tục cấp phép đủ điều kiện hoạt động đăng kiểm theo quy định |  |  |  |
| 7.1 | Công ty chuẩn bị hồ sơ theo quy định chuyên ngành, bao gồm: Cơ sở vật chất; dây chuyền kiểm định; thiết bị; đăng kiểm viên; hệ thống quản lý chất lượng theo nguyên tắc TCVN ISO/IEC 17020:2012; kết quả đánh giá sự phù hợp quy chuẩn; các điều kiện khác theo quy định hiện hành. | Công ty | Cục Đăng kiểm Việt Nam | Quý II năm 2028 |
| 7.2 | Đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp quyền khai thác thử nghiệm phần mềm; thông báo Sở Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam; vận hành thử toàn bộ hệ thống kiểm định tối thiểu 01 tháng trước khi đề nghị cấp giấy chứng nhận (khoản 3 Điều 23 Nghị định số 89/2026/NĐ-CP; Điều 16a Thông tư số 46/2024/TT-BGTVT được bổ sung bởi Thông tư số 45/2026/TT-BXD) | Công ty | Sở Xây dựng; Cục Đăng kiểm Việt Nam | Quý II năm 2028 |
| 8 | Giai đoạn 8. Thành lập và đưa Trung tâm vào hoạt động |  |  |  |
| 8.1 | Hội đồng thành viên Công ty ban hành: Quyết định thành lập Trung tâm; Quy chế tổ chức và hoạt động; bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm; Quy chế, quy trình nội bộ. | Công ty |  | Quý III năm 2028 |
| 9 | Giai đoạn 9. Vận hành, giám sát và đánh giá | Công ty, Trung tâm, Trường |  | Từ Quý III năm 2028 |
| 10 | Giai đoạn 10. Đầu tư dây chuyền kiểm định thứ hai khi lưu lượng thực tế của dây chuyền giai đoạn 1 đạt từ 90% công suất thiết kế (14.976 lượt/năm) trong 2 năm liên tiếp | Công ty | Hội đồng thành viên Công ty | Theo nhu cầu thực tế |

# II. KINH PHÍ ĐẦU TƯ

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện giai đoạn 1 của Đề án là 20.456,5 triệu đồng (bằng chữ: Hai mươi tỷ, bốn trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng), trong đó cơ cấu vốn đầu tư được thể hiện tại Bảng 18.

Bảng 18. Cơ cấu vốn đầu tư thành lập Công ty

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Nội dung, hạng mục | Mức đầu tư |
| --- | --- | --- |
| I | Đầu tư CSVC và mua sắm thiết bị | 20.405 |
| 1 | Chi đầu tư xây dựng cơ bản | 11.900 |
| 1.1 | Nhà xưởng kiểm định 740 m2 | 5.600 |
| 1.2 | Nhà làm việc Bộ phận Văn phòng 250 m2 | 2.500 |
| 1.3 | Đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy | 1.000 |
| 1.4 | Hệ thống đường nội bộ (rộng 6m x dài 120m) 720m2 | 800 |
| 1.5 | Bãi đỗ xe bê tông 2.000 m2 (giai đoạn 1; 2.000 m2 còn lại đầu tư cùng dây chuyền thứ hai) | 2.000 |
| 2 | Chi đầu tư trang thiết bị kiểm định, hạ tầng kỹ thuật | 6.650 |
| 2.1 | Thiết bị 01 dây chuyền kiểm định tổng hợp loại I và loại II (giai đoạn 1) | 2.820 |
| 2.2 | Thiết bị phụ trợ kèm theo dây chuyền kiểm định | 350 |
| 2.3 | Thiết bị văn phòng | 500 |
| 2.4 | Dự phòng đầu tư chuẩn hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về cơ sở đăng kiểm (thiết bị cân kiểm tra khối lượng xe; chênh lệch thiết bị kiểm tra phanh tổng hợp có chức năng kiểm tra xe dẫn động bốn bánh toàn thời gian; dụng cụ đo độ truyền sáng kính chắn gió; trang bị bảo vệ cách điện khi kiểm tra xe điện; thiết bị và camera kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy; hố móng cân; hệ thống quản lý chất lượng và chứng nhận phù hợp quy chuẩn) | 2.980 |
| 3 | Chi phí khác (chi phí quản lý, chi phí tư vấn, chi phí dự phòng và chi phí khác, bằng 10% tổng chi phí xây dựng cơ bản và chi phí đầu tư trang thiết bị) | 1.855 |
| II | CHI PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG | 51,5 |
| 1 | ĐKV: 4 người: (10,7 triệu/người x 4 người) gồm: Học phí 5 triệu/người + tiền công tác phí, ăn ở, đi lại: 5,7 triệu/người. | 42,8 |
| 2 | Nhân viên nghiệp vụ: 1 người (8,7 triệu/người x 1 người) | 8,7 |
| TỔNG CỘNG (I+II) |  | 20.456,5 |

#### Phần IV

#### ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ, TÍNH BỀN VỮNG VÀ QUẢN TRỊ NHỮNG RỦI RO CỦA ĐỀ ÁN

# I. HIỆU QUẢ KINH TẾ

## 1. Về kinh tế

Đề án được phê duyệt và triển khai sẽ mang lại hiệu quả kinh tế, thể hiện qua những điểm sau đây:

- Góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và mục tiêu phát triển nhà trường nói riêng trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay.

- Khắc phục những khó khăn của nhà trường trong giai đoạn hiện nay về tài chính - nhất là nguồn thu các hoạt động dịch vụ.

- Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của nhà trường đối với cơ sở vật chất, quỹ đất chưa được sử dụng và đội ngũ nhà giáo của hiện có của Trường. Tiết kiệm nhân lực thông qua việc xác định rõ vị trí việc làm của từng bộ phận, cá nhân trong Công ty.

- Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động và nhà đầu tư vào doanh nghiệp.

- Cung ứng dịch vụ đăng kiểm chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài tỉnh; giảm bớt gánh nặng đầu tư công cho NSNN thông qua hình thức xã hội hóa.

## 2. Hiệu quả về tài chính (ước tính)

## [Phương án tài chính tại Bảng 19, Bảng 20, Bảng 21 và Phụ lục VI được tính cho giai đoạn 1 theo phương án phân kỳ đầu tư: Giai đoạn 1 vận hành 01 dây chuyền kiểm định tổng hợp, công suất tối đa 14.976 lượt/năm; 11 lao động; vốn đầu tư 20.456,5 triệu đồng. Doanh thu dịch vụ bổ sung là số ước tính, được chuẩn xác khi lập dự án đầu tư.]

a) Cơ sở dự báo doanh thu

Bảng 19. Cơ sở dự báo doanh thu

| Chỉ tiêu | Giá trị |
| --- | --- |
| Số dây chuyền kiểm định | 01 dây chuyền kiểm định tổng hợp (giai đoạn 1) |
| Năng suất 01 dây chuyền | 48 lượt xe/ngày (10 phút/xe) |
| Thời gian hoạt động | 8 giờ/ngày × 26 ngày/tháng × 12 tháng/năm |
| Tổng năng suất tối đa | 1 × 48 × 26 × 12 = 14.976 lượt xe/năm |
| Giá bình quân | 316.500 đ/lượt (bình quân các loại xe, theo TT 55/2022/TT-BTC) |
| Hiệu suất khai thác | Năm 1: 70% → Năm 2: 80% → Năm 3–5: 90% → Năm 6 trở đi: tăng trưởng 10%/năm, không vượt công suất 14.976 lượt/năm |
| Doanh thu dịch vụ bổ sung (ước tính) | (1) Kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ năm thứ 3 (các tỉnh áp dụng từ ngày 01/7/2030 theo lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy): 10.000 lượt/năm × hiệu suất (70% → 80% → 90%) × 50.000 đ/lượt; (2) Trường đặt hàng sử dụng xưởng, thiết bị cho thực hành, thực tập nghề Công nghệ kỹ thuật ô tô ngoài giờ kiểm định: 400 giờ/năm × 750.000 đ/giờ; (3) Chứng nhận cải tạo xe cơ giới: 150 lượt/năm × hiệu suất × 1,5 triệu đ/lượt; (4) Dịch vụ phụ trợ (kỹ thuật trước kiểm định, tư vấn, căng tin, quầy trưng bày): 5% doanh thu kiểm định |

b) Ước tính chi phí

- Chi tiền lương: Tiền lương của NLĐ của Công ty được áp dụng theo hình thức khoán đối với 11 vị trí việc làm (giai đoạn 1), quỹ lương khoán gắn với doanh thu. Tổng số lương và các khoản đóng góp theo lương trong 03 năm đầu là 2.401 triệu đồng/năm; từ năm thứ 4, quỹ lương tăng, giảm cùng tỷ lệ với tổng doanh thu so với năm thứ 3.

- Chi khấu hao tài sản, thiết bị: Khấu hao được tính cho hạng mục nhà xưởng và thiết bị. Căn cứ hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì thời gian khấu hao đối với nhà xưởng là 10 năm – Tỷ lệ hao mòn 10% (thuộc hạng mục vật kiến trúc khác); thiết bị kiểm định là 10 năm – Tỷ lệ hao mòn 10% (thuộc hạng mục máy móc, thiết bị chuyên dùng); thiết bị văn phòng là 8 năm – Tỷ lệ hao mòn 12,5%. Phương pháp khấu hao theo đường thẳng.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo quy định tại khoản 3, Điều 7 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP ngày 15/01/2026 của Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân thì Công ty thuộc loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được miễn thuế trong 3 năm đầu thành lập, và áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 17% cho các năm tiếp theo.

c) Phương án tài chính 10 năm đầu hoạt động

Bảng 20. Bảng tính phương án tài chính 10 năm đầu hoạt động

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Năm thứ nhất | Năm thứ 2 | Năm thứ 3 | Năm thứ 4 | Năm thứ 5 | Năm thứ 6 | Năm thứ 7 | Năm thứ 8 | Năm thứ 9 | Năm thứ 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Doanh thu | 3.941 | 4.462 | 5.332 | 5.382 | 5.432 | 5.900 | 5.952 | 5.952 | 5.952 | 5.952 |
| 1 | Doanh thu kiểm định xe cơ giới | 3.318 | 3.792 | 4.266 | 4.266 | 4.266 | 4.693 | 4.740 | 4.740 | 4.740 | 4.740 |
| 2 | Doanh thu dịch vụ bổ sung (ước tính, Bảng 19) | 623 | 670 | 1.066 | 1.116 | 1.166 | 1.207 | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1.212 |
| II | Chi phí | 4.512 | 4.497 | 4.497 | 4.508 | 4.530 | 4.741 | 4.764 | 4.764 | 4.764 | 4.764 |
| 1 | Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương | 2.401 | 2.401 | 2.401 | 2.423 | 2.446 | 2.657 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 |
| 2 | Chi phí khấu hao | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 |
| 3 | Chi đào tạo | 27 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Đăng kiểm viên (4 người) | 18 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Nhân viên nghiệp vụ (1 người) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí hoạt động ( wifi, điện, nước,…) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| III | Chênh lệch thu - chi (I - II) | -571 | -36 | 835 | 874 | 902 | 1.159 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 |
|  | Nộp thuế GTGT (ước tính) | 197 | 223 | 267 | 269 | 272 | 295 | 298 | 298 | 298 | 298 |
|  | Nộp thuế TNDN* | Miễn thuế | Miễn thuế | Miễn thuế | 29 | 126 | 173 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| IV | Lợi nhuận sau thuế | -768 | -259 | 568 | 576 | 504 | 691 | 712 | 712 | 712 | 712 |
| 1 | Trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự phòng tài chính (20%) | - | - | - | 23 | 101 | 138 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 2 | Lợi nhuận còn lại để phân phối (80%) | - | - | - | 94 | 403 | 553 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 2.1 | Nhà trường (51%) | - | - | - | 48 | 206 | 282 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 2.2 | Các nhà đầu tư (49%) | - | - | - | 46 | 198 | 271 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| V | Xác định thời gian hoàn vốn đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổng vốn đầu tư | 20.456,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dòng tiền | 1.286 | 1.796 | 2.622 | 2.630 | 2.558 | 2.745 | 2.766 | 2.766 | 2.766 | 2.766 |
| 3 | Thời gian hoàn vốn (năm) | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Ghi chú: Doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 03 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 20/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

d) Phương án phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ theo quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 67/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 8 năm 2025) Điều lệ và Quy chế nội bộ Công ty được phân chia theo đúng tỷ lệ vốn góp thực tế: Trường nhận 51%, nhà đầu tư nhận 49% (các bên nhận lợi nhuận được chia có trách nhiệm nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định). Đây là nguyên tắc cơ bản nhất để bảo vệ lợi ích Nhà nước và bảo đảm tính hợp pháp của Đề án.

Bảng 21. Phân phối lợi nhuận sau thuế

| Thành viên | Tỷ lệ vốn góp | Lợi nhuận nhận (Năm thứ 4) | Lợi nhuận nhận (Năm thứ 7 trở đi) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trường Cao đẳng Kon Tum | 51% | 48 | 290 | Nhà trường và nhà đầu tư được chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn, sau khi bù lỗ lũy kế và trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự phòng tài chính (20%); năm thứ 1 đến năm thứ 3 chưa chia lợi nhuận do bù lỗ lũy kế |
| Nhà đầu tư chiến lược | 49% | 46 | 279 |  |
| Tổng cộng | 100% | 94 | 570 |  |

Chi tiết đánh giá hiệu quả tại Phụ lục VI.

## 3. Đánh giá sơ bộ hiệu quả của phương án kinh doanh

Dự kiến doanh thu, chi phí, số nộp NSNN, chênh lệch thu chi, tỷ trọng nguồn thu từ việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, liên doanh, liên kết trong tổng nguồn thu sự nghiệp của đơn vị; dự kiến số tiền do NSNN cấp và tỷ trọng tiền do NSNN cấp trong tổng dự toán chi:

Bảng 22. Bảng tính hiệu quả phương án kinh doanh năm 2028 (năm thứ nhất)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Dự kiến | Năm 2028 (Năm thứ nhất) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Doanh thu | 3.941 |
| 2 | Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương, chi phí quản lý chung, chi phí hoạt động, … | 2.458 |
| 3 | Thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp NSNN | 197 |
| 4 | Chi phí khấu hao | 2.054 |
| 5 | Lợi nhuận (5)=(1)-(2)-(3)-(4); năm thứ nhất lỗ, chưa chia lợi nhuận | -768 |
| 6 | Tổng nguồn thu sự nghiệp | 77.590 |
| 7 | NSNN cấp | 40.000 |
| 8 | Tổng dự toán chi | 68.340 |
| 9 | Tỷ trọng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, liên doanh, liên kết trong tổng nguồn thu sự nghiệp (1*100/6) | 5,08 |
| 10 | Tỷ trọng tiền do NSNN cấp trong tổng dự toán chi (7*100/8) | 58,53 |
| 11 | Tỷ trọng nguồn thu từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh, liên doanh, liên kết trong tổng dự toán chi (0 triệu đồng *100/8) | 0 |

Năm thứ nhất (từ Quý III năm 2028), Công ty lỗ khoảng 768 triệu đồng do hiệu suất khai thác mới đạt 70% công suất, chi phí khấu hao và đào tạo ban đầu; năm thứ 2 lỗ khoảng 259 triệu đồng; từ năm thứ 3 có lãi, lợi nhuận sau thuế khoảng 504–712 triệu đồng/năm. Lỗ lũy kế được bù đắp từ lợi nhuận năm thứ 3 và năm thứ 4; Trường bắt đầu được chia lợi nhuận từ năm thứ 4.

Căn cứ bảng phân tích tài chính 10 năm đầu hoạt động, khi đã đi vào ổn định (từ năm thứ 7), dự kiến lợi nhuận Trường được chia khoảng 290 triệu đồng/năm; khi lưu lượng thực tế đạt ngưỡng đầu tư dây chuyền thứ hai, doanh thu và lợi nhuận tăng tương ứng, góp phần bổ sung vào nguồn kinh phí hoạt động của nhà trường, giảm bớt gánh nặng cho NSNN.

Dự kiến thời gian hoàn vốn đầu tư của Đề án khoảng 8,5 năm cho nguồn vốn đầu tư giai đoạn 1 là 20.456,5 triệu đồng. Nếu không có cơ chế ưu tiên hoàn vốn thì thời gian hoàn vốn của các nhà đầu tư đúng bằng thời gian hoàn vốn của Đề án.

# II. HIỆU QUẢ XÃ HỘI, TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA ĐỀ ÁN

## 1. Hiệu quả xã hội

Với mục tiêu của Đề án nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất hiện có của nhà trường, gắn với hoạt động dịch vụ theo hướng xã hội hóa để tạo nguồn thu sự nghiệp cho nhà trường; huy động các nguồn lực tài chính trong xã hội, giảm đầu tư công đối với lĩnh vực đăng kiểm XCG tại địa phương nhưng vẫn bảo đảm đáp ứng thỏa mãn các quy chuẩn, quy định hiện hành. Đề án thực hiện thành công sẽ mang lại hiệu quả xã hội, môi trường, thể hiện thông qua những điểm sau đây:

a) Đáp ứng yêu cầu cấp bách của Đảng, Nhà nước nói chung và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nói riêng về đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn hiện nay.

b) Nâng cao vị thế, khẳng định chất lượng thương hiệu của Trường Cao đẳng Kon Tum thông qua việc cung cấp hệ thống dịch vụ có chất lượng cho xã hội.

c) Tạo ra môi trường hoạt động ổn định, mang tính chuyên nghiệp của Trường nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.

d) Tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ đăng kiểm XCG trên địa bàn tỉnh.

đ) Góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do XCG không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật gây ra.

e) Nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến sâu rộng cho công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường.

## 2. Tính bền vững của Đề án

Đề án có tính ổn định, bền vững cao thông qua việc xác định lộ trình và các định hướng sau đây:

a) Đề án xác định rõ lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn, trong từng giai đoạn xác định rõ mục tiêu, những định hướng mang tính chiến lược, nhằm bảo đảm mục tiêu duy trì hoạt động ổn định, từng bước phát triển để phù hợp với mô hình hoạt động doanh nghiệp một cách linh hoạt, hiệu quả.

b) Các sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp cho xã hội mang tính ổn định, kế thừa kinh nghiệm hoạt động của các đơn vị đăng kiểm khác, bên cạnh đó việc định hướng phát triển đa dạng nhiều sản phẩm dịch vụ gia tăng được xác định trong Đề án phản ánh được xu thế phát triển ngành đăng kiểm trong tương lai.

c) Trong các năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và ổn định; dự báo nhu cầu đăng kiểm phương tiện XCG tăng, số lượng cơ sở đăng kiểm trong tỉnh rất ít là một trong những yếu tố quan trọng, thể hiện tính khả thi, ổn định, bền vững của Đề án.

## 3. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Mục đích của việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường là nhận diện các yếu tố có thể tác động đến môi trường trong quá trình chuẩn bị đầu tư, xây dựng và vận hành; từ đó đề xuất các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm, bảo đảm dự án được triển khai phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

b) Trong quá trình xây dựng Đề án, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan, Đề án nhận dạng, dự báo một số tác động về môi trường trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thi công xây dựng và vận hành hoạt động như: Chất thải rắn, nước thải, khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung, ... Đề án đã đánh giá mức độ ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường. Qua đánh giá sơ bộ thì mức độ tác động đến môi trường không lớn, các tác động phát sinh chủ yếu mang tính cục bộ và hoàn toàn có thể kiểm soát bằng các giải pháp kỹ thuật và quản lý phù hợp.

Chi tiết đánh giá sơ bộ tác động môi trường tại Phụ lục VII kèm theo.

# III. QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA ĐỀ ÁN

## 1. Cấp độ rủi ro

Đề án áp dụng mô hình ERM (Enterprise Risk Management), trong đó rủi ro là trách nhiệm của toàn hệ thống chứ không thuộc riêng về từng bộ phận hay các quy định về thể chế. Phạm vi Đề án này nhận dạng các cấp độ rủi ro như sau:

Bảng 23. Nhận dạng rủi ro

| Phạm vi rủi ro | Mức độ chấp nhận | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Vi phạm pháp luật; thất thoát tài sản công; tham nhũng; gian lận kết quả kiểm định; xung đột lợi ích không được kiểm soát; can thiệp trái quy trình vào nghiệp vụ kiểm định | Không chấp nhận |  |
| Đổi mới công nghệ đăng kiểm; thử nghiệm quy trình mới; hợp tác mở rộng với doanh nghiệp; đầu tư theo giai đoạn; biến động phí dịch vụ theo chính sách Nhà nước | Chấp nhận có kiểm soát |  |
| Sáng kiến cải tiến quy trình; ứng dụng công nghệ số trong quản lý; nâng cao chất lượng đào tạo thực hành; nghiên cứu mở rộng sang dịch vụ kỹ thuật mới | Khuyến khích |  |

## 2. Cơ chế kiểm soát rủi ro

Bảng 24. Cơ chế kiểm soát rủi ro

| TT | Nhóm rủi ro | Mô tả | Mức độ | Dấu hiệu, cảnh báo | Biện pháp kiểm soát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pháp lý và tuân thủ | Không đáp ứng điều kiện tổ chức hoạt động kiểm định; thay đổi các quy định đột ngột về điều kiện tổ chức hoạt động kiểm định | Cao | Số ngày còn hiệu lực GCN; số văn bản pháp luật mới ban hành hàng quý | Theo dõi pháp lý định kỳ; dự phòng điều kiện vượt mức tối thiểu 20% |
| 2 | Tài chính | Doanh thu thực tế dưới mức dự báo; lỗ kéo dài | Trung bình - Cao | Doanh thu thực tế với kế hoạch (hằng tháng); tỷ lệ công suất khai thác giảm | Cơ chế cắt giảm chi phí; quỹ dự phòng 3 tháng chi phí vận hành |
| 3 | Tài sản công | Định giá đất sai; mất quyền kiểm soát tài sản | Cao | Kết quả kiểm toán hằng năm; kiến nghị thanh tra liên quan đến tài sản | Kiểm soát chặt chẽ, không thế chấp tài sản công; thẩm định giá tài sản độc lập |
| 4 | Nhà đầu tư | Nhà đầu tư rút vốn hoặc vi phạm cam kết góp vốn | Trung bình -Cao | Tiến độ góp vốn; vi phạm điều khoản hợp đồng | Quy định cụ thề về quyền ưu tiên mua; xác định rõ điều khoản phạt vi phạm hợp đồng; không được phép chuyển nhượng trong 3 năm đầu |
| 5 | Vận hành | Thiết bị kiểm định ngừng hoạt động; lỗi quy trình | Trung bình | Thời gian dừng máy trung bình; số lỗi quy trình phát hiện hằng tháng | Hợp đồng bảo trì thiết bị; thiết bị dự phòng; quy trình kiểm tra định kỳ |
| 6 | Nhân sự | Thiếu ĐKV đủ tiêu chuẩn; nhân sự chủ chốt nghỉ việc | Trung bình | Tỷ lệ nghỉ việc; số ĐKV dưới ngưỡng tối thiểu | Kế hoạch đào tạo kế cận; hợp đồng ràng buộc tối thiểu 2 năm với ĐKV |
| 7 | Công nghệ | Sự cố hệ thống CNTT; lỗi phần mềm quản lý dữ liệu | Thấp - Trung bình | Thời gian sự cố hệ thống; số sự cố bảo mật dữ liệu | Sao lưu dữ liệu hằng ngày; hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật 24/7 |
| 8 | Uy tín | Sự cố kỹ thuật gây tai nạn cho xe sau kiểm định; phản ánh tiêu cực | Cao | Số khiếu nại khách hàng; sự cố xe liên quan sau kiểm định | Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, theo quy trình ISO |
| 9 | Thay đổi chính sách | Thay đổi biểu phí; thay đổi quy chuẩn kỹ thuật | Thấp -Trung bình | Theo dõi, dự báo chính sách phí mỗi 6 tháng | Dự phòng biến động phí khoảng 15% trong kế hoạch tài chính |

#### Phần V

#### TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

# I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

## 1. Trường Cao đẳng Kon Tum

1.1. Phòng Tổng hợp – Hành chính và Quản trị

a) Là đơn vị chủ trì xây dựng Đề án, có trách nhiệm tham mưu cho Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc; thường xuyên báo cáo tiến độ triển khai công việc trực tiếp với Lãnh đạo Trường trong việc thành lập Công ty; phối hợp với Công ty triển khai lập, thực hiện Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán rà soát hiện trạng đất, tài sản để triển khai Dự án;

c) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đơn vị có liên quan lập Dự án đầu tư, Ban quản lý Dự án đầu tư, khảo sát vị trí xây dựng Công ty bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và điều kiện giao thông; phối hợp với Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản;

d) Phối hợp với Công ty triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký con dấu để hoạt động;

1.2. Phòng Tài chính – Kế toán

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xác định mô hình quản trị tài chính, quy chế quản lý tài chính đối với Công ty phù hợp với điều kiện thực tế của Trường và bảo đảm các quy định hiện hành; tham mưu lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định;

b) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu nguồn vốn đầu tư, xây dựng phương án xã hội hóa; ban hành tiêu chí lựa chọn; Thông báo công khai lựa chọn; đàm phán, thống nhất tỷ lệ góp vốn đầu tư thành lập Công ty;

c) Phối hợp với Công ty triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp; thuế; chuyển giao tài sản; ghi nhận vốn góp; cấp giấy chứng nhận phần vốn góp theo quy định của pháp luật.

1.3. Phòng TCCB&CTHSSV

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ thành lập Công ty; dự thảo Điều lệ, Quy chế Công ty; bầu Hội đồng thành viên, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; Ban Giám đốc; Kiểm soát viên; tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng NLĐ nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực của Công ty.

b) Phối hợp với Công ty ban hành: Quyết định thành lập Trung tâm; Quy chế tổ chức và hoạt động; bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm; Quy chế, quy trình nội bộ.

## 2. Công ty TNHH Đăng kiểm Cao đẳng Kon Tum

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân của Trường thực hiện chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; thuế; con dấu; Điều lệ, Quy chế Công ty; bầu Hội đồng thành viên, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; Ban Giám đốc; Kiểm soát viên; tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng NLĐ nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực của Công ty;

b) Phối hợp với các đơn vị, cá nhân của Trường thực hiện tiếp nhân, bàn giao quản lý tài sản, vốn, ... theo quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với Ban quản lý Dự án đầu tư, các đơn vị thuộc Trường thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, lắp đặt thiết bị, hạ tầng và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Công ty, Trung tâm theo quy định;

d) Chuẩn bị hồ sơ theo quy định chuyên ngành, bao gồm: Cơ sở vật chất; dây chuyền kiểm định; thiết bị; đăng kiểm viên; hệ thống quản lý chất lượng; các điều kiện khác theo quy định hiện hành;

## 3. Đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

Để triển khai thực hiện Đề án bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, nhà trường kính đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan và các đơn vị liên quan hướng dẫn, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

3.1. Sở Xây dựng

a) Hướng dẫn quy trình, thủ tục và các yêu cầu kỹ thuật chuyên môn liên quan đến đầu tư và hoạt động của Công ty, Trung tâm theo quy định của ngành.

b) Hướng dẫn nhà trường thực hiện các thủ tục có liên quan đến quy hoạch đô thị, đầu tư, xây dựng, chấp thuận vị trí nút giao thông đường bộ Công ty vào đường Võ Nguyên Giáp theo quy định.

3.2. Sở Tài chính

a) Tổ chức thẩm định cơ chế tài chính, vốn góp thành lập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

b) Hướng dẫn thẩm định giá trị tài sản, phương án xử lý tài chính, tài sản của nhà nước khi góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định; thủ tục đăng ký doanh nghiệp; quy trình lựa chọn nhà đầu tư.

3.3. Sở Nông nghiệp và Môi trường

Hướng dẫn nhà trường thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường có liên quan đến Dự án theo đúng quy định.

3.4. UBND phường Đăk Cấm

Hướng dẫn, hỗ trợ nhà trường thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến quy hoạch, thủ tục pháp lý liên quan đến sử dụng đất tại vị trí dự kiến đặt Công ty, trích lục địa chính, ranh giới để bảo đảm thuận lợi trong quá trình triển khai Đề án.

3.5. Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Hướng dẫn nhà trường, Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến các nghĩa vụ thuế, phí và các ưu đãi theo quy định.

3.6. Sở Nội vụ

Hướng dẫn, phối hợp với nhà trường trong công tác bổ nhiệm Hội đồng thành viên, kiểm soát viên và các chức danh khác theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ.

# II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Đề án thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum được nhà trường xây dựng trước bối cảnh, yêu cầu cấp bách của Đảng, Nhà nước nói chung và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nói riêng về đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đề án được xây dựng trên cơ sở hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, các quy định về điều kiện và hoạt động kiểm định XCG; định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh và các điều kiện năng lực hiện có Trường.

Qua phân tích cho thấy hiệu quả về kinh tế, tài chính, xã hội – môi trường của Đề án, việc thành lập Trung tâm Đăng kiểm XCG sẽ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, có tính ổn định, bền vững thông qua việc xác định lộ trình xây dựng và phát triển các hoạt động dịch vụ, bảo đảm tính khả thi, phù hợp và đáp ứng nhu cầu của xã hội trong lĩnh vực kiểm định XCG.

Từ những yêu cầu và điều kiện đặt ra trên đây, nhà trường kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, phê duyệt./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh; - Sở Xây dựng; - Sở Nội vụ; - Sở Tài chính; - Sở Nông nghiệp và Môi trường; - Sở Giáo dục và Đào tạo; - Thuế tỉnh Quảng Ngãi; - UBND phường Đăk Cấm; - Lãnh đạo Trường; - Đảng ủy Trường; - Công đoàn cơ sở Trường; - Các đơn vị thuộc Trường; - Lưu: VT, THHCQT. |  | HIỆU TRƯỞNG Lê Trí Khải |
| --- | --- | --- |

Phụ lục I

THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

1. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của Trường (theo Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

| TT | Đơn vị/ Địa chỉ nhà đất | Diện tích | Hồ sơ pháp lý | Mục đích sử dụng của cơ sở nhà, đất được giao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ sở chính tại số 14 Đường Ngụy Như Kon Tum, Tổ 10. phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi | 66.639 m2 | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 014385 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cấp ngày 05/7/2007 | Đất cơ sở Giáo dục – Đào tạo |
| 2 | Cơ sở 2: Khoa Kinh tế - Nông Lâm và Khu thực nghiệm; địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ 10, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi | 167.188 m2 | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 096097 do UBND tỉnh Kon Tum cấp ngày 08/11/1999 | Đất cơ sở Giáo dục – Đào tạo |
| 3 | Cơ sở 3: Khoa Y – Dược; địa chỉ: Số 347 đường Bà Triệu, Tổ 8, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi | 1.742 m2 | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ631718 ngày 09/3/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum | Đất cơ sở Giáo dục – Đào tạo |
| 4 | Cơ sở 4: Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Đào tạo – Sát hạch lái xe; địa chỉ: Đường Trương Vĩnh Ký, Tổ 5, phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi | 57.952 m2 | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN370889 ngày 01/10/2009 của Sở TT&MT tỉnh Kon Tum cấp | Đất cơ sở Giáo dục – Đào tạo |
| 5 | Cơ sở 5: Khoa các Khoa học cơ bản: Đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi | 19.997,8 m2 | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 736067 | Đất cơ sở hoạt động sự nghiệp |

2. Hiện trạng sử dụng nhà

a) Trụ sở chính

| TT | Hạng mục | Quy mô (tầng) | Diện tích đất sử dụng (m2) | Diện tích sàn (m2) | Hiện trạng, mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà A (Hiệu bộ) | 3 | 547 | 1.641 | Bố trí nơi làm việc của Lãnh đạo Trường, các phòng, các phòng họp. |
| 2 | Nhà học lý thuyết B | 3 | 510 | 1.530 | Bố trí các phòng học lý thuyết. |
| 3 | Nhà học lý thuyết C | 3 | 605 | 1.815 | Bố trí các phòng học lý thuyết, phòng thực hành máy tính |
| 4 | Khu nhà D | 3 | 242 | 726 | Bố trí nơi làm việc của khoa Sư phạm, khoa Ngoại ngữ - Tin học và Học liệu, Phòng thực hành máy tính |
| 5 | Nhà Xưởng thực hành khu E | 1 | 686 | 686 | Bố trí nơi làm việc của Phòng Thí nghiệm, Thư viện |
| 6 | Nhà khách | 2 | 412 | 824 | Bố trí nơi nghỉ cho khách và nhà giáo của các Trường liên kết, liên thông, nhà giáo thỉnh giảng |
| 7 | Nhà Ký túc xá G | 4 | 440 | 1.760 | Bố trí nơi ở cho HSSV |
| 8 | Nhà Ký túc xá H | 4 | 440 | 1.760 | Bố trí nơi ở cho HSSV |
| 9 | Nhà Y tế | 1 | 276 | 276 | Phục vụ công tác y tế của Trường, Văn phòng khoa các Khoa học cơ bản |
| 10 | Nhà ăn tập thể | 1 | 428 | 428 | Phục vụ nhu cầu ăn uống của viên chức, HSSV |
| 11 | Nhà Hội trường đa năng | 1 | 885 | 885 | Phục vụ tổ chức các Hội nghị, học tập … tập trung của toàn thể viên chức, HSSV Trường. |
| 12 | Khu rèn luyện thể chất, thể dục thể thao | 1 | 2.800 | 2.800 | Phục vụ công tác thể dục – thể thao |
| 13 | Kho lưu trữ | 1 | 77 | 77 | Kho chứa tài liệu |
| 14 | Ga ra ô tô + Kho (Nhà kho 3 gian -Kho GDQP, Ga ra xe Ca) | 1 | 420 | 420 | Phục vụ nơi để xe ô tô và tài sản của Trường |
| 15 | Nhà để xe | 7 | 1.561 | 1.561 | Để xe của viên chức, HSSV |
|  | Tổng cộng |  | 10.329 | 17.189 |  |

b) Cơ sở 2: Khoa Kinh tế - Nông lâm và Khu thực nghiệm

| TT | Hạng mục | Quy mô (tầng) | Diện tích đất sử dụng (m2) | Diện tích sàn (m2) | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà làm việc | 1 | 96 | 96 | Bố trí nơi làm việc của viên chức, nhà giáo |
| 2 | Nhà làm việc | 1 | 78 | 78 | Bố trí nơi làm việc của viên chức, nhà giáo |
| 3 | Nhà làm việc | 1 | 115 | 115 | Bố trí nơi làm việc của viên chức, nhà giáo; phòng học |
| 4 | Nhà học diễn giảng | 1 | 194 | 194 | Bố trí nơi làm việc, giảng dạy; phòng học, phòng thực hành |
| 5 | Nhà ở cán bộ nhà giáo | 1 | 146 | 146 | Bố trí nơi ở cán bộ, nhà giáo |
| 6 | Nhà nuôi cấy mô | 1 | 150 | 150 | Bố trí thiết bị, thực hành nuôi cấy mô |
| 7 | Nhà màng (18 cái) | 1 | 3.600 | 3.600 | Lắp đặt thiết bị, thực hành ngành, nghề Trồng trọt |
| 8 | Nhà để xe, kho | 1 | 120 | 120 | Nhà để xe của viên chức, kho để đồ |
| Tổng cộng |  |  | 4.499 | 4.499 |  |

c) Cơ sở 3: Khoa Y – Dược

| TT | Hạng mục | Quy mô (tầng) | Diện tích đất sử dụng (m2) | Diện tích sàn (m2) | Hiện trạng, mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà làm việc, giảng dạy số 1 (phía trước) | 3 | 276 | 828 | Bố trí nơi làm việc, giảng dạy; Phòng khám Đa khoa |
| 2 | Nhà làm việc, giảng dạy số 2 (phía sau) | 3 | 324 | 972 | Bố trí nơi làm việc, giảng dạy |
| 3 | Nhà làm việc, giảng dạy | 3 | 276 | 828 | Bố trí nơi làm việc, giảng dạy |
| 4 | Nhà kho, ga ra xe | 1 | 120 | 120 | Nhà để xe của viên chức, kho để đồ |
| 5 | Nhà thuốc Phòng khám Đa khoa | 1 | 98 | 98 | Hoạt động của Nhà thuốc |
|  | Tổng cộng |  | 1.094 | 2.846 |  |

d) Cơ sở 4: Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Đào tạo – Sát hạch lái xe

| TT | Hạng mục | Quy mô (tầng) | Diện tích đất sử dụng (m2) | Diện tích sàn (m2) | Hiện trạng, mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà hiệu bộ | 3 | 484 | 1452 | Bố trí nơi làm việc của khoa Kỹ thuật và Công nghệ, phòng Khởi nghiệp và Hỗ trợ doanh nghiệp; khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe |
| 2 | Nhà học lý thuyết | 3 | 436 | 1.310 | Bố trí nơi học tập của HSSV |
| 3 | Nhà xưởng thực hành Điện | 1 | 1.224 | 1.224 | Bố trí thiết bị và giảng dạy thực hành các ngành, nghề lĩnh vực điện |
| 4 | Nhà xưởng thực hành Cơ khí | 1 | 1.224 | 1.224 | Bố trí thiết bị và giảng dạy thực hành các ngành, nghề lĩnh vực cơ khí |
| 5 | Nhà xưởng thực hành Động lực (nhà thép tiền chế lắp ghép) | 1 | 450 | 450 | Bố trí thiết bị và giảng dạy thực hành Động lực, ngành, nghề Công nghệ ô tô |
| 6 | Nhà xưởng thực hành may (nhà khung sắt lắp ghép) | 1 | 450 | 450 | Bố trí thiết bị và giảng dạy thực hành nghề May |
| 7 | Nhà xưởng sơn | 1 | 164 | 164 | Bố trí thiết bị và giảng dạy thực hành các ngành, nghề lĩnh vực Cơ khí |
| 8 | Nhà xưởng máy búa | 1 | 82 | 82 | Bố trí thiết bị và giảng dạy thực hành các ngành, nghề lĩnh vực Cơ khí |
| 9 | Nhà ký túc xá 1 | 2 | 970 | 1.940 | Bố trí nơi ở cho HSSV |
| 10 | Nhà ký túc xá 2 | 2 | 970 | 1.940 | Bố trí nơi ở cho HSSV |
| 11 | Nhà ăn, bếp | 1 | 335 | 335 | Phục vụ ăn uống cho HSSV |
| 12 | Nhà Hội trường | 1 | 763 | 763 | Phục vụ các hoạt động chung tại cơ sở này |
| 13 | Nhà ở nhà giáo, trạm xá, nhà khách | 2 | 295 | 590 | Bố trí nơi ở cho nhà giáo thỉnh giảng, khách, trạm xá |
| 14 | Sân thực hành lái xe ô tô | 1 | 10.000 | 10.000 | Đào tạo lái xe ô tô |
| 15 | Sân đào tạo sát hạch A1 | 1 | 1.000 | 1.000 | Đào tạo sát hạch lái xe mô tô |
|  | Tổng cộng |  | 18.847 | 22.924 |  |

đ) Cơ sở 5: Khoa các Khoa học cơ bản

| TT | Hạng mục | Quy mô (tầng) | Diện tích đất sử dụng (m2) | Diện tích sàn (m2) | Hiện trạng, mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà làm việc | 4 | 637 | 637 | Bố trí nơi làm việc, phòng học, phòng họp |
| 2 | Nhà ăn- ký túc xá | 3 | 504 | 504 | Bố trí nơi sinh hoạt, ăn cho nhà giáo, người học |
| 3 | Xưởng thực hành | 1 | 86,5 | 86,5 | Bố trí thiết bị và giảng dạy thực hành nghề |
| 4 | Nhà bảo vệ | 1 | 8,5 | 8,5 |  |
|  | Tổng cộng |  | 19.997,8 | 1.236 |  |

Phụ lục II

THỐNG KÊ DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN THUỘC LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Trình độ chuyên môn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trình độ đào tạo | Chuyên nghành |
| 1 | Nguyễn Ngọc Quang Phục | 1983 | Đại học SPKT | Kỹ sư Cơ khí động lực |
| 2 | Trần Công Khanh | 1973 | Đại học | Kỹ sư Cơ khí động lực |
| 3 | Nguyễn Đăng Hiển | 1978 | Thạc sĩ | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
| 4 | Nguyễn Ngọc Phương | 1982 | Thạc sĩ | Kỹ thuật ô tô |
| 5 | Nguyễn Văn Thành | 1984 | Đại học SPKT | Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô |
| 6 | Trịnh Đình Tiến | 1984 | Thạc sĩ | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
| 7 | Thái Văn Chương | 1973 | Đại học | Kỹ sư Cơ khí động lực |
| 8 | Nguyễn Xuân Thi | 1978 | Đại học | Kỹ sư Cơ khí động lực |
| 9 | Đặng Nam Giang | 1987 | Đại học | Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật ô tô |
| 10 | Nguyễn Văn Thái | 1994 | Đại học | Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật ô tô |
| 11 | Nguyễn Anh Tuấn | 1981 | Đại học | Kỹ sư Cơ khí tàu biển |

Phụ lục III

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ, RANH GIỚI KHU ĐẤT DỰ KIẾN ĐẶT CÔNG TY TNHH ĐĂNG KIỂM CAO ĐẲNG KON TUM VÀ CHI TIẾT MẶT BẰNG TỔNG THỂ KHU VỰC XƯỞNG KIỂM ĐỊNH

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

I. SƠ ĐỒ VỊ TRÍ, RANH GIỚI KHU ĐẤT

II. CHI TIẾT MẶT BẰNG TỔNG THỂ KHU VỰC XƯỞNG KIỂM ĐỊNH

Diễn giải:

Phụ lục IV

DANH MỤC ĐẦU TƯ THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH, THIẾT BỊ PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI, XE MÁY THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA SỐ 103:2024/BGTVT VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT VÀ VỊ TRÍ CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI, CƠ SỞ KIỂM ĐỊNH KHÍ THẢI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

I. THIẾT BỊ 2 DÂY CHUYỀN KIỂM ĐỊNH

Ghi chú: Giai đoạn 1 đầu tư 01 bộ đối với các hạng mục 1, 4, 5, 6, 8; hạng mục 2 và 3 thay bằng 01 thiết bị kiểm tra phanh tổng hợp (loại I và loại II) có chức năng kiểm tra xe dẫn động bốn bánh toàn thời gian; giá trị thiết bị giai đoạn 1 khoảng 2.820 triệu đồng. Các thiết bị theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới (cân khối lượng, dụng cụ đo độ truyền sáng kính, bảo hộ cách điện xe điện, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy) và chênh lệch thiết bị phanh tổng hợp tính trong khoản dự phòng 2.980 triệu đồng tại Bảng 18.

| TT | Tên thiết bị, thông số kỹ thuật | Đơn vị (bộ) | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thiết bị kiểm tra khí thải động cơ xăng và diesel. -1 thiết bị đo khí thải động cơ xăng MGT5 (thân máy chính, cảm biến oxy, cáp tín hiệu USB, ống lấy mẫu khí, lọc nhiên liệu và ống dẫn khí dự phòng, cáp nguồn) -1 thiết bị đo khí thải động cơ Diesel (thân máy chính, 2 ống lấy mẫu khí, cảm biến nhiệt độ dầu, kính chuẩn, cáp nguồn, cáp tín hiệu cổng COM) -1 bộ thiết bị đo tốc độ vòng quay động cơ AVL (thân máy chính, cảm biến rung, cáp tín hiệu kết nối) -1 kệ lắp đặt thiết bị -Phần mềm điều khiển chuyên dụng Eurosystem có bản quyền. -Tài liệu HDSD | 2 | 398.600.000 | 797.200.000 |  |
| 2 | Thiết bị kiểm tra phanh, tải trọng cầu đến 13t. -1 tủ điện điều khiển thiết bị -2 bệ rulo thử phanh, công suất 9kw/moto -1 khung thép lắp đặt bệ rulo thử phanh (dùng khi xây dựng hố móng) -1 bộ dụng cụ hiệu chuẩn lực phanh -1 nắp đậy bằng thép cho hố thử phanh -1 Remote điều khiển và đế sạc Pin -Phần mềm điều khiển chuyên dụng Eurosystem có bản quyền. -Tài liệu HDSD | 1 | 1.290.000.000 | 1.290.000.000 |  |
| 3 | Thiết bị kiểm tra phanh, tải trọng cầu đến 18t. -1 tủ điện điều khiển thiết bị -2 bệ rulo thử phanh, công suất 11kw/moto -1 khung thép lắp đặt bệ rulo thử phanh (dùng khi xây dựng hố móng) -1 bộ dụng cụ hiệu chuẩn lực phanh -1 nắp đậy bằng thép cho hố thử phanh -1 Remote điều khiển và đế sạc Pin -Phần mềm điều khiển chuyên dụng Eurosystem có bản quyền. -Tài liệu HDSD | 1 | 1.550.000.000 | 1.550.000.000 |  |
| 4 | Máy kiểm tra trượt ngang cho xe có tải trọng cầu đến 15t. -1 thiết bị kiểm tra trượt ngang, kết nối tín hiệu vào bệ rulo thử phanh. -1 khung thép lắp đặt thiết bị (dùng khi xây dựng hố móng thiết bị) -Phần mềm điều khiển chuyên dụng Eurosystem có bản quyền | 2 | 193.000.000 | 386.000.000 |  |
| 5 | Thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm, có tải trọng cầu đến 20t. | 2 | 320.000.000 | 640.000.000 |  |
|  | -1 Hộp điện điều khiển thiết bị. -Remote điều khiển từ xa, tích hợp đèn Pin để soi sáng khi kiểm tra gầm xe, và đế sạc Pin. -1 bơm thủy lực kèm moto điện 3 pha, công suất 2.5kw để bơm dầu thủy lực. -2 bàn trượt, điều khiển bởi 8 xylanh thủy lực -2 thùng dầu thủy lực loại 18L/thùng chuyên dụng cho bơm thủy lực -8 ống dẫn dầu thủy lực, chiều dài mỗi ống 5m -2 khung thép lắp đặt thiết bị (dùng khi xây dựng hố móng thiết bị) -Tài liệu HDSD |  |  |  |  |
| 6 | Thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước. | 2 | 187.200.000 | 374.400.000 |  |
|  | -1 Thiết bị kiểm tra đèn kết nối tín hiệu bằng Bluetooth vào máy tính -1 USB Bluetooth cắm vào máy tính -1 nguồn sạc cho thiết bị -1 cáp nối dài cổng USB -2 thanh ray trượt bằng thép dài 5m/thanh (dùng khi xây dựng hố móng thiết bị) -Phần mềm điều khiển chuyên dụng Eurosystem có bản quyền -Tài liệu HDSD |  |  |  |  |
| 7 | Thiết bị đo độ ồn. | 1 | 90.000.000 | 90.000.000 |  |
|  | -1 thân máy đo độ ồn động cơ và độ ồn còi -1 bo mạch RS232 để giải mã tín hiệu âm thanh -1 cáp tín hiệu để truyền tín hiệu đo từ thiết bị vào máy tính -Phần mềm điều khiển chuyên dụng Eurosystem có bản quyền -Tài liệu HDSD (2 dây chuyền dùng chung 1 thiết bị đo độ ồn) |  |  |  |  |
| 8 | Kích nâng gầm xe tải - Kiểu loại kích nâng 2 trụ kẹp vách hầm, trọng tải 15T (8 tấn/trụ), - Dẫn động thủy lực pmax 140 kg/cm2, - Đường kính pit tông ben nâng: 100mm - Hành trình nâng: 350mm -Tốc độ nâng: 900mm/ph | 2 | 60.000.000 | 120.000.000 |  |
| 9 | Chi phí vận chuyển và lắp đặt | 1 | 24.000.000 | 24.000.000 |  |
| Tổng giá trị 02 dây chuyên trước thuế |  |  |  |  | 5.271.600.000 |  |
| Thuế VAT 10% |  |  |  |  | 527.160.000 |  |
| Tổng thanh toán |  |  |  |  | 5.798.760.000 |  |

Phụ lục V

BIỂU PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI ĐANG LƯU HÀNH

THEO THÔNG TƯ SỐ 238/2016/TT-BTC (HỢP NHẤT TẠI VĂN BẢN SỐ 08/VBHN-BTC NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2023) THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY

Đơn vị tính: Ngàn đồng

| TT | Loại xe cơ giới | Mức giá |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng | 570 |
| 2 | Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 7 tấn đến 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông đến 20 tấn và các loại máy kéo | 360 |
| 3 | Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 2 tấn đến 7 tấn | 330 |
| 4 | Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông đến 2 tấn | 290 |
| 5 | Máy kéo, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và các loại phương tiện vận chuyển tương tự | 190 |
| 6 | Rơ moóc, sơ mi rơ moóc | 190 |
| 7 | Xe ô tô chở người trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt | 360 |
| 8 | Xe ô tô chở người từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe) | 330 |
| 9 | Xe ô tô chở người từ 10 ghế đến 24 ghế (kể cả lái xe) | 290 |
| 10 | Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương | 250 |
| 11 | Xe ba bánh và các loại phương tiện vận chuyển tương tự | 110 |

Phụ lục VI

PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH, HIỆU QUẢ VỀ TÀI CHÍNH

CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

I. GIẢ ĐỊNH VỀ DOANH THU

- Doanh thu từ hoạt động của Công ty từ: Hoạt động thu phí kiểm định của 01 dây chuyền kiểm định (giai đoạn 1) và doanh thu dịch vụ bổ sung (ước tính theo Bảng 19).

- Hiệu suất hoạt động năm đầu đạt khoảng 70%, năm thứ 2 đạt 80%, từ năm thứ 3 trở đi đạt 90%.

- Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày. Số ngày làm việc trong tháng: 26 ngày/tháng.

- Thời gian kiểm định 1 lượt xe 10 phút.

- Số lượng xe kiểm định trong 1 ngày/dây chuyền là 48 xe.

- Số lượng xe kiểm định trong 1 năm: 01 dây chuyền x 48 xe/ngày x 26 ngày/tháng x 12 tháng = 14.976 xe; từ năm thứ 6 tăng 10%/năm, không vượt công suất.

1. Số lượt xe kiểm định được tính như sau:

| Số lượt/ năm | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | Năm 6 | Năm 7 | Năm 8 | Năm 9 | Năm 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70% | 80% | 90% | 90% | 90% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14.976 | 10.483 | 11.981 | 13.478 | 13.478 | 13.478 | 14.826 | 14.976 | 14.976 | 14.976 | 14.976 |

2. Ước doanh thu (Đơn vị tính: 1.000.000 đồng)

| TT | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | Năm 6 | Năm 7 | Năm 8 | Năm 9 | Năm 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.941 | 4.462 | 5.332 | 5.382 | 5.432 | 5.900 | 5.952 | 5.952 | 5.952 | 5.952 |

II. GIẢ ĐỊNH VỀ CHI PHÍ

1. Chi phí khoán tiền lương (cho 1 năm) (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

| TT | Chức danh, vị trí việc làm | Số lượng | Mức lương khoán | Tổng lương/ tháng | Tổng lương/ năm | Trích đóng BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ | Tổng chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giám đốc | 1 | 25.000 | 25.000 | 300.000 | 70.500 | 370.500 |
| 2 | Phó Giám đốc | 1 | 20.000 | 20.000 | 240.000 | 56.400 | 296.400 |
| 3 | Trưởng bộ phận | 2 | 18.000 | 36.000 | 432.000 | 101.520 | 533.520 |
| 4 | Đăng kiểm viên | 3 | 15.000 | 45.000 | 540.000 | 126.900 | 666.900 |
| 5 | Kế toán | 1 | 12.000 | 12.000 | 144.000 | 33.840 | 177.840 |
| 6 | Nhân viên nghiệp vụ | 1 | 10.000 | 10.000 | 120.000 | 28.200 | 148.200 |
| 7 | Nhân viên kỹ thuật, điện, nước | 1 | 8.000 | 8.000 | 96.000 | 22.560 | 118.560 |
| 8 | Nhân viên Bảo vệ | 1 | 6.000 | 6.000 | 72.000 | 16.920 | 88.920 |
|  | TỔNG | 11 | 114.000 | 162.000 | 1.944.000 | 456.840 | 2.400.840 |

* Giả định mức tăng lương hàng năm (khoán doanh thu):

| Nội dung (quỹ lương năm 1–3 cố định; từ năm 4 theo tỷ lệ tổng doanh thu so với năm 3) | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | Năm 6 | Năm 7 | Năm 8 | Năm 9 | Năm 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số tăng | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Tổng chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương | 2.401 | 2.401 | 2.401 | 2.423 | 2.446 | 2.657 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 |

2. Khấu hao tài sản, thiết bị

a) Giá trị và phương pháp khấu hao:

| Hạng mục | Đơn vị tính | Giá trị | Thời gian khấu hao (năm) | Tỷ lệ hao mòn | Phương pháp khấu hao | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giá trị xây dựng | Triệu đồng | 13.090 | 10 | 10% | Theo đường thẳng | Thuộc hạng mục vật kiến trúc khác |
| Thiết bị kiểm định (máy móc, thiết bị chuyên dùng) | Triệu đồng | 6.765 | 10 | 10% | Theo đường thẳng |  |
| Thiết bị văn phòng | Triệu đồng | 550 | 8 | 12,5% | Theo đường thẳng |  |

b) Chi phí khấu hao theo năm (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

| TT | Giá trị | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | Năm 6 | Năm 7 | Năm 8 | Năm 9 | Năm 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20.405.000 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 |

III. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Năm thứ nhất | Năm thứ 2 | Năm thứ 3 | Năm thứ 4 | Năm thứ 5 | Năm thứ 6 | Năm thứ 7 | Năm thứ 8 | Năm thứ 9 | Năm thứ 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Doanh thu | 3.941 | 4.462 | 5.332 | 5.382 | 5.432 | 5.900 | 5.952 | 5.952 | 5.952 | 5.952 |
| 1 | Doanh thu kiểm định xe cơ giới | 3.318 | 3.792 | 4.266 | 4.266 | 4.266 | 4.693 | 4.740 | 4.740 | 4.740 | 4.740 |
| 2 | Doanh thu dịch vụ bổ sung (ước tính, Bảng 19) | 623 | 670 | 1.066 | 1.116 | 1.166 | 1.207 | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1.212 |
| II | Chi phí | 4.512 | 4.497 | 4.497 | 4.508 | 4.530 | 4.741 | 4.764 | 4.764 | 4.764 | 4.764 |
| 1 | Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương | 2.401 | 2.401 | 2.401 | 2.423 | 2.446 | 2.657 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 |
| 2 | Chi phí khấu hao | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 |
| 3 | Chi đào tạo | 27 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Đăng kiểm viên (4 người) | 18 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Nhân viên nghiệp vụ (1 người) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí hoạt động ( wifi, điện, nước,…) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| III | Chênh lệch thu - chi (I - II) | -571 | -36 | 835 | 874 | 902 | 1.159 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 |
|  | Nộp thuế GTGT (ước tính) | 197 | 223 | 267 | 269 | 272 | 295 | 298 | 298 | 298 | 298 |
|  | Nộp thuế TNDN | Miễn thuế | Miễn thuế | Miễn thuế | 29 | 126 | 173 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| IV | Lợi nhuận sau thuế | -768 | -259 | 568 | 576 | 504 | 691 | 712 | 712 | 712 | 712 |
| 1 | Trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự phòng tài chính (20%) | - | - | - | 23 | 101 | 138 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 2 | Lợi nhuận còn lại để phân phối (80%) | - | - | - | 94 | 403 | 553 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 2.1 | Nhà trường (51%) | - | - | - | 48 | 206 | 282 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 2.2 | Các nhà đầu tư (49%) | - | - | - | 46 | 198 | 271 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| V | Xác định thời gian hoàn vốn đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổng vốn đầu tư | 20.456,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dòng tiền | 1.286 | 1.796 | 2.622 | 2.630 | 2.558 | 2.745 | 2.766 | 2.766 | 2.766 | 2.766 |
| 3 | Thời gian hoàn vốn | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục VII

ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA ĐỀ ÁN

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ MÔI TRƯỜNG

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung);

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP  ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Quy chuẩn Việt Nam số 05:2023:BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;

Quy chuẩn Việt Nam số 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

Quy chuẩn Việt Nam số 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung;

Quy chuẩn Việt Nam số 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.

II. NHẬN DẠNG, DỰ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG TRÊN CƠ SỞ QUY MÔ, CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Nhận dạng, dự báo tác động trong các giai đoạn triển khai

a) Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Giai đoạn này chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ khảo sát, đo đạc; lập hồ sơ dự án; thực hiện các thủ tục hành chính; ... Giai đoạn này hầu như không phát sinh tác động đáng kể đến môi trường.

b) Trong giai đoạn thi công xây dựng cơ bản:

- Trong giai đoạn thi công xây dựng cơ bản sẽ xảy ra hiện tượng ô nhiễm không khí cục bộ khu vực công trường là chủ yếu với tác nhân chính là bụi lơ lửng, bụi nặng, COx, NOx sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động tham gia vào làm việc; đồng thời có thể gây ô nhiễm đến môi trường không khí chung của toàn khu vực thi công. Tùy theo từng điều kiện và thời điểm cụ thể về thời tiết, khí hậu, số lượng phương tiện thi công cơ giới, chế độ hoạt động, năng lượng hoạt động mà sẽ có những tác động ảnh hưởng ở mức độ khác nhau đến môi trường không khí chung khu vực dự án và do đó cần có những biện pháp giảm thiểu phù hợp và khả thi.

- Nguồn gây ra ô nhiễm:

+ Chất thải rắn: Đất, cát, vật liệu xây dựng dư thừa; bao bì, phế liệu xây dựng; rác thải sinh hoạt của công nhân.

+ Nước thải: Nước thải sinh hoạt; nước rửa vật liệu, vệ sinh công trường; nước mưa chảy tràn.

+ Khí thải, bụi: Bụi từ hoạt động đào đắp, vận chuyển vật liệu; khí thải từ máy móc, phương tiện thi công.

+ Tiếng ồn, độ rung: Máy móc thi công; phương tiện vận chuyển vật liệu.

c) Trong giai đoạn vận hành, hoạt động:

Nguồn tác động chủ yếu gồm: Nước thải sinh hoạt của cán bộ, người lao động; chất thải rắn sinh hoạt; chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động bảo dưỡng thiết bị (nếu có); khí thải từ phương tiện ra vào khu vực đăng kiểm; tiếng ồn từ hoạt động của phương tiện.

Tuy nhiên, hoạt động đăng kiểm xe cơ giới không thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

2. Đánh giá mức độ ảnh hưởng:

a) Đối với môi trường không khí: Tác động ở mức thấp đến trung bình, mang tính cục bộ và chủ yếu trong giai đoạn thi công.

b) Đối với môi trường nước: Tác động không lớn, có thể kiểm soát bằng hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy định.

c) Đối với giao thông: Việc gia tăng lưu lượng phương tiện ra vào đơn vị có thể gây áp lực cục bộ vào một số thời điểm nhưng không đáng kể.

đ) Đối với cộng đồng dân cư: Cơ bản không phát sinh tác động tiêu cực đáng kể đến khu dân cư xung quanh nếu thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường.

3. Các giải pháp bảo vệ môi trường

a) Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Thực hiện ký kết hợp đồng bải đỗ vật liệu, phế liệu thi công theo quy định của UBND tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn lập Dự án.

b) Đối với giai đoạn thi công: Che chắn khu vực thi công; tưới nước giảm bụi; thu gom và vận chuyển chất thải xây dựng theo quy định; hạn chế thi công vào ban đêm; trang bị bảo hộ lao động cho công nhân.

b) Đối với giai đoạn vận hành: Xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt; ký kết hợp đồng thu gom, phân loại chất thải rắn, xử lý chất thải; thu gom riêng chất thải nguy hại (nếu phát sinh), trồng cây xanh tạo cảnh quan, thực hiện quan trắc môi trường theo quy định.

Qua đánh giá sơ bộ, Đề án có mức độ tác động đến môi trường không lớn, các tác động phát sinh chủ yếu mang tính cục bộ và hoàn toàn có thể kiểm soát bằng các giải pháp kỹ thuật và quản lý phù hợp. Đề án cơ bản đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và đủ điều kiện tiếp tục nghiên cứu, triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

__________________________________

Quyết định số 1671/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sáp nhập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trường Trung cấp Y tế Kon Tum, Trường Trung cấp Nghề Kon Tum thành Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 16/5/2023 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đổi tên Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum thành Trường Cao đẳng Kon Tum.

Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Kon Tum tổ chức lại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, trực thuộc UBND tỉnh Kon Tum (cũ)

Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bên trong thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum.

Thông báo số 334-TB/VPTU ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Văn phòng Tỉnh uỷ Kon Tum thông báo ý kiến kết luận Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Thông báo số 112/TB-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Kon Tum về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

https://www.tvu.edu.vn/co-cau-to-chuc/

https://cvct3.edu.vn/trung-tam-dang-kiem-xe-co-gioi-50-08d/

[] Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi, tháng 3/2026.