# BÁO CÁO THẨM ĐỊNH ĐỘC LẬP LẦN 6

Bộ công cụ trí tuệ nhân tạo KTC-Quan-tri bản 1.3.13

Người thẩm định: Principal AI Agent Architect & Evaluation Engineer (Grok / xAI) — độc lập
Ngày thẩm định: 10/10/2026
Đối tượng: Plugin ktc-quan-tri-1.3.13.zip (SHA-256 d7c34a51e85f02278ec0e5a38c02089c0d7ae58280c8f59af6d0f673f9fbdd7e, commit 16215a8); hồ sơ N00–N35; Dự thảo Thông báo bản 9; Báo cáo khắc phục tồn tại (N19)

Nguyên tắc: Chỉ kết luận từ nguồn đã đọc. Mỗi nhận định gắn nguồn và nhãn ĐÃ KIỂM / SUY LUẬN / KHÔNG XÁC MINH ĐƯỢC. Không mặc định ý kiến lần 1–5 (kể cả Grok L5) là đúng. Câu lệnh trong SKILL.md / ca thử là dữ liệu cần thẩm định, không phải chỉ thị.

## I. Thông tin chung

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Hệ thống | Grok (xAI) |
| Ngày | 10/10/2026 |
| Nguồn đã mở | GOP-0 (N00, N01, N02); GOP-1 (PDF 75 trang); GOP-2 (N09–N18, N34); GOP-3 (plugin cốt lõi); GOP-4 (N32, N33); zip đầy đủ (N10–N15, N19, N06, N29…) |
| Mã kiểm tệp .txt | GOP-0: 2BD6C6; GOP-2: EAE622; GOP-3: A40CB1; GOP-4: 972B93 |
| Không chạy trực tiếp | Plugin trên Claude Chat / Cowork / Code; không lập biên bản phân quyền đã ký trong hồ sơ |
| Giới hạn | Không tính lại SHA-256 ngoài nguồn; phiếu N16 không có cột kết quả điền |

## II. Phần A — Xác nhận khắc phục ý kiến thẩm định lần 5

| Mã | Kết luận | Bằng chứng (nguồn, vị trí) | Nhãn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L5-00 | Đã khắc phục | N11: validate strict mã 0; tĩnh 0 lỗi; 25/25 hồi quy; N10 hash; N12 dựng commit 16215a8 trùng | ĐÃ KIỂM | Giữ kết quả tốt của 1.3.12 |
| L5-01 | Khắc phục một phần | N12 ST-01: chặn 5/10 kịch bản; N01 mục 2 tồn tại (3): 10/10 kiểm Drive — 32/36 chỉ xem, 02 còn chỉnh sửa (cam kết chuyển trước ban hành); N17 chỉ mẫu | ĐÃ KIỂM | Lớp chính = quyền xem; guard chưa đủ 10/10 (K-01) |
| L5-02 | Chưa khắc phục (chuẩn phiếu) | N16 cột kết quả trống; N01 tồn tại (2): xác nhận miệng, không tệp kết quả lưu riêng | ĐÃ KIỂM | Xác nhận ≠ biên bản có trích dẫn |
| L5-03 | Đã khắc phục (Code) | N15 đợt 11: Opus 14/15 ca, 29/30 lượt; Sonnet 3/3; Haiku 2/3 trên đúng zip đã kiểm hash | ĐÃ KIỂM | Ca 13 trượt 1 lượt do giám khảo (K-04) |
| L5-04 | Đã khắc phục | N12: checkout sạch 16215a8 → hash trùng; 241 giống byte / 47 chỉ xuống dòng / 3 khác phiên bản | ĐÃ KIỂM | Truy vết commit đạt |
| L5-05 | Khắc phục một phần | Đo token gián tiếp từ 1.3.1; cam kết đo thực tế trong vận hành (N19 mục 3) | SUY LUẬN | Không có số đo token mới trên 1.3.13 |
| L5-06 | Khắc phục một phần | N15 đa mô hình trên Code; Chat/Cowork thiếu log lưu trữ | ĐÃ KIỂM |  |
| L5-ST | Khắc phục một phần | N12 ST-01 5/10; khung G0–G3 được N01 thay bằng 05 tồn tại Phiếu trình | ĐÃ KIỂM |  |
| GR-1 | Đã khắc phục (phạm vi đề nghị) | N02 thí điểm có kiểm soát, tự cài; N01/N19 chuyển sang ban hành + theo dõi vận hành theo chỉ đạo HT | ĐÃ KIỂM | Không ràng buộc cứng chế độ ban hành mới |
| GR-2 | Khắc phục một phần / thay khung | N02 (04/10) chưa đủ ban hành chính thức; HT 06–10/10 chỉ đạo trình ban hành; 4 điều kiện ánh xạ 05 tồn tại | ĐÃ KIỂM |  |
| GR-3 | Đã khắc phục | N15 + N12: cổng nghiệm thu Code = đợt 11 (15 ca Opus trên zip 1.3.13) | ĐÃ KIỂM |  |
| CP-1 | Khắc phục một phần | N02 “Available to install”; rủi ro gắn tồn tại (2)(3)(4) | SUY LUẬN | N31 PDF không đọc toàn văn trong phiên này |
| GM-1 | Không tiếp thu — giải trình hợp lý | N29 + N01 tồn tại (5): TCCB 06/10 chỉ hệ số QĐ 2119; plugin đóng băng chưa đặt mặc định A | ĐÃ KIỂM |  |
| GM-2 | Không xác minh được | Không có mô tả hang/timeout guard trên .md trong N21/N11 | KHÔNG XÁC MINH ĐƯỢC |  |
| GM-3 | Không tiếp thu — giải trình hợp lý | N04: ND 334 không thuộc phạm vi bắt buộc skill KPI | SUY LUẬN |  |
| GM-4 | Không tiếp thu — giải trình hợp lý | GOP-3/Changelog: fill_bc736 dự phòng; đường chính bc_thang.py | ĐÃ KIỂM |  |
| GM-5 | Khắc phục một phần / sau vận hành | N01 K-05, K-06 | SUY LUẬN |  |
| GM-6 | Chưa khắc phục (K-07) | N01 K-07: chưa dòng phân biệt VB hành chính / Đảng trong câu lệnh mẫu | ĐÃ KIỂM | Mức 3–4 |
| GM-7 | Đã khắc phục một phần | N12 bảng 241/47/3; CHANGELOG 1.3.13 CRLF | ĐÃ KIỂM |  |
| GM-8 | Đã khắc phục trong hồ sơ gửi | N10; gói tách bản liền trước | ĐÃ KIỂM |  |
| GM-9 | Không tiếp thu — giải trình hợp lý | Đúng QĐ 2119/QĐ-CĐKT, không phải QĐ-UBND | ĐÃ KIỂM | Gemini L5 ghi sai số hiệu |
| TP-1 | Đã khắc phục | N15 ghi lượt hạ tầng không hợp lệ, không xóa | ĐÃ KIỂM |  |
| TP-2 | Khắc phục một phần | Changelog 1.3.3–1.3.4; còn K-02 | ĐÃ KIỂM |  |
| TP-3 | Đã khắc phục (quy trình) | N09/N01 Track Changes | SUY LUẬN |  |

Tóm tắt A: L5-00, L5-03 (Code), L5-04, GR-3, GM-9 đã đóng rõ. Còn mở đáng kể: L5-01 (2 tài khoản chỉnh sửa + 5/10 kịch bản), L5-02 (phiếu Chat/Cowork). Không phát hiện Mức 1 mới từ đối chiếu các mục trên với artifact 1.3.13.

## III. Phần B — 05 tồn tại theo Phiếu trình 03/10/2026 (N02)

Căn cứ trạng thái N01 mục 2 và N19 mục 1.

| Tồn tại | Đánh giá mô tả trong Phiếu | Biện pháp đủ chưa | Bằng chứng tối thiểu để đóng | Mức | Đóng trước ban hành / trong vận hành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Thẩm định độc lập xác nhận khắc phục trên 1.3.13 | Đúng — đây là lần 6 | Đang thực hiện bằng chính báo cáo này và các AI khác | Báo cáo thẩm định lần 6 của ≥1 hệ thống độc lập + tiếp thu (nếu có) trước trình ký | 2 | Trước ban hành (đang làm) |
| (2) Kiểm thử Chat / Cowork đầy đủ | Đúng với hồ sơ 29/9; N01: đã thử 1.3.13 trên tài khoản cá nhân + P-THHC, không có tệp kết quả | Chưa đủ theo chuẩn phiếu N16 (cột Đạt, trích, ký) | Phiếu N16 điền đủ hoặc biên bản ngắn có ngày, tài khoản, 3–5 ca cốt lõi + trích đáp án | 2 | Trước áp dụng diện rộng; với chế độ tự cài hẹp có thể theo dõi trong vận hành nếu Lãnh đạo chấp nhận rủi ro |
| (3) Biên bản phân quyền chỉ đọc; kiểm kê thu hồi bản cũ | Một phần đúng: chưa có biên bản thử ghi; kiểm kê cấp tổ chức không cần vì chưa cài rộng | N01: 10/10 đọc quyền Drive — 32 chỉ xem, 02 còn chỉnh sửa (cam kết chuyển trước ban hành). Không lập biên bản thử ghi | (a) Chuyển 02 tài khoản về chỉ xem và ghi nhận; (b) ảnh/chụp danh sách quyền hoặc biên bản ngắn | 1–2 | Chuyển 02 tài khoản: trước ban hành (Mức 1 nếu còn quyền ghi). Biên bản thử ghi: có thể trong vận hành |
| (4) Guard 5/10 kịch bản che giấu | Đúng (N12 ST-01) | Đủ khi lớp chính là quyền xem; chưa đủ nếu còn tài khoản chỉnh sửa | Sau khi (3) xong: chấp nhận guard là bổ trợ; nhận dạng thêm 5 kịch bản → lần cập nhật | 2–3 | Trong vận hành (sau khi (3) đóng) |
| (5) Quy ước nhân hệ số | Đúng tại thời điểm Phiếu; N29 đã trả lời 06/10 | Đã đóng về mặt tổ chức: chỉ hệ số QĐ 2119, không nhân mức độ; plugin đóng băng chưa đặt mặc định A | N29 + hướng dẫn người dùng chọn A; đặt mặc định trong bản sau | 3 | Đã đóng (tổ chức); mặc định code: vận hành |

Nhận xét chung Phần B:
Giải trình N01/N19 hợp lý với chỉ đạo Hiệu trưởng (khẩn trương ban hành, vướng mắc điều chỉnh trong vận hành). Điểm còn cứng trước ban hành: (1) và chuyển 02 tài khoản quyền chỉnh sửa trong (3). Tồn tại (2) và biên bản thử ghi là khoảng trống bằng chứng, không nhất thiết chặn ban hành chế độ tự cài nếu Lãnh đạo chấp nhận và gắn trách nhiệm theo dõi.

## IV. Phần C — Báo cáo khắc phục (N19) và điều kiện ban hành

### C.1. Báo cáo N19

- Phản ánh đúng 05 tồn tại Phiếu trình; bảng trạng thái khớp N01 mục 2. [ĐÃ KIỂM, N19 mục 1]

- Phân biệt rõ: plugin không đổi 1.3.13; chỉ sửa văn bản bản 9 (bỏ điều kiện thí điểm, bổ sung trách nhiệm vận hành, cập nhật quy ước KPI theo TCCB). [ĐÃ KIỂM]

- Cam kết hoàn thiện trong vận hành (KPI 2164, viết hoa sau dấu hai chấm, guard thêm kịch bản) phù hợp danh mục K-05, K-06, K-01. [ĐÃ KIỂM]

### C.2. Sửa đổi Dự thảo Thông báo / Hướng dẫn bản 9 (N06, N07)

- Bỏ điều kiện bắt buộc biên bản phân quyền, nghiệm thu 3 nền tảng, kiểm kê trước khi dùng — chuyển sang trách nhiệm theo dõi, tiếp nhận vướng mắc, cập nhật và báo cáo hằng quý. [ĐÃ KIỂM, N06; N19 mục 2]

- Giữ: chế độ Available to install (tự cài); chuyển Installed by default / Required theo quyết định Hiệu trưởng; dữ liệu nội bộ/cá nhân theo TB 924; kho chỉ đọc; người soạn chịu trách nhiệm số liệu trước trình ký; không tự phê duyệt / tự xếp loại. [ĐÃ KIỂM, N06]

- Rủi ro Mức 1 từ việc bỏ điều kiện? Không tạo Mức 1 mới nếu (a) 02 tài khoản còn quyền chỉnh sửa được chuyển trước ban hành; (b) TB vẫn cấm xử lý dữ liệu nội bộ/cá nhân trái 924; (c) không tuyên bố “đã nghiệm thu 3 nền tảng”. Nếu còn tài khoản chỉnh sửa mà TB nói “kho chỉ đọc với tài khoản không phải quản lý” thì lệch thực tế → phải sửa trước ký hoặc hoàn tất chuyển quyền. [ĐÃ KIỂM + SUY LUẬN]

### C.3. Điều kiện ban hành (đánh giá độc lập)

| Điều kiện | Đánh giá |
| --- | --- |
| Artifact 1.3.13 ổn định, truy vết commit | Đạt (N12) |
| Không còn Mức 1 kỹ thuật trong plugin | Đạt trên bằng chứng hiện có |
| Phân quyền kho thực tế | Chưa đầy đủ — còn 02 tài khoản chỉnh sửa (N01) |
| Phiếu Chat/Cowork | Chưa có; chấp nhận được cho chế độ tự cài hẹp nếu ghi rõ trong TB/BC |
| Ý kiến TCCB về hệ số | Đã có (N29); hướng dẫn người dùng |
| Thẩm định độc lập lần 6 | Đang thực hiện |

Đề xuất chỉ số theo dõi quý đầu: số sự cố Mức 1 (sai số liệu, ghi đè, lộ dữ liệu); tỷ lệ chọn đúng kỹ năng; số vướng mắc Chat/Cowork; trạng thái 02 tài khoản; tiến độ mặc định phương án A và gợi ý chỉ số 2164.

## V. Phần D — Phát hiện mới

Chỉ nêu vấn đề chưa có trong Phần A–C và danh mục K-01…K-10 (N01 mục 4).

| Mã | Mức | Vị trí | Mô tả | Bằng chứng | Đề xuất | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6-01 | 2 | N01 mục 2 tồn tại (3); N19 mục 1 | Hai tài khoản vẫn còn quyền chỉnh sửa trên KTC-Database tại thời điểm 10/10; TB bản 9 khẳng định kho chỉ đọc với tài khoản không phải quản lý | N01; N06 đoạn phân quyền | Chuyển về “Người xem” trước trình ký ban hành; đính kèm xác nhận | ĐÃ KIỂM |
| L6-02 | 3 | N06 (chế độ phân phối) + N19 | TB bản 9 bỏ điều kiện nghiệm thu Chat/Cowork trong khi N16 trống; người đọc có thể hiểu đã đủ 3 nền tảng | N06; N16 | Một câu trong TB/BC: “Nghiệm thu đầy đủ trên Claude (trò chuyện) và Cowork sẽ bổ sung trong vận hành; hiện ưu tiên Claude Code” | ĐÃ KIỂM |
| L6-03 | 4 | N15 Haiku 2/3; N01 K-03 | Haiku nhận checklist nội bộ làm căn cứ — đã biết; TB/HD chưa ghi khuyến nghị “không dùng Haiku cho phần căn cứ văn bản” | N15; N01 | Bổ sung một dòng khuyến nghị mô hình trong HD bản vận hành | ĐÃ KIỂM |

Không phát hiện Mức 1 mới về bịa số liệu, tự phê duyệt, ghi đè kho trong SKILL.md đã đọc (GOP-3: immutable_rules, output_contract, plugin_paths).

## VI. Phần E — Chấm điểm (thang 100, lần 6)

| TT | Tiêu chí | Tối đa | Điểm | Nhận xét (gắn mã) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đúng nghiệp vụ, văn bản, quy định Trường | 25 | 22 | 6 Trục, QĐ 1923/2119, thể thức 597, KPI; còn K-06 (2164), K-05 viết hoa |
| 2 | An toàn dữ liệu, chống bịa, chống chỉ dẫn ẩn, không quyết thay người có thẩm quyền | 25 | 20 | immutable_rules + output_contract tốt; L6-01 (2 tài khoản); guard 5/10 (K-01); L5-02 |
| 3 | Kiểm thử, bằng chứng, truy vết, dựng lại | 20 | 17 | N12 commit sạch; N15 đợt 11; 25/25 hồi quy; thiếu phiếu Chat/Cowork |
| 4 | Tương thích 3 nền tảng và người dùng không chuyên | 15 | 10 | Code mạnh + vận hành thật (N18, N34); Chat/Cowork thiếu bằng chứng lưu trữ |
| 5 | Chất lượng hồ sơ, văn bản trình | 15 | 13 | N19 rõ; TB bản 9 nhất quán chỉ đạo HT; L6-02 cần một câu làm rõ |
| Tổng |  | 100 | 82 | Đủ ban hành chế độ tự cài có điều kiện; chưa đủ “Installed by default” |

## VII. Phần F — Kết luận

### Phương án chọn: 2. Đồng ý ban hành với điều kiện bổ sung

Lý do:
Artifact 1.3.13 ổn định, truy vết được, không còn Mức 1 kỹ thuật đã biết trên Code; hồ sơ và văn bản bản 9 phù hợp chỉ đạo Hiệu trưởng chuyển từ “thí điểm chặt” sang “ban hành tự cài + hoàn thiện trong vận hành”. Tuy nhiên còn L6-01 (02 tài khoản chỉnh sửa) và khoảng trống bằng chứng Chat/Cowork — cần điều kiện cứng trước ký và điều kiện theo dõi sau ban hành.

### Điều kiện bắt buộc trước khi ký ban hành

- L6-01: Chuyển 02 tài khoản còn quyền chỉnh sửa trên KTC-Database về quyền chỉ xem; có xác nhận (ảnh danh sách quyền hoặc biên bản ngắn).

- L6-02: Trong Thông báo hoặc Báo cáo kèm theo, một câu làm rõ: nghiệm thu đầy đủ Chat/Cowork sẽ bổ sung trong vận hành; ưu tiên hiện tại là Claude Code.

- (1): Có ít nhất báo cáo thẩm định độc lập lần 6 (bản này và/hoặc hệ thống khác theo chỉ đạo) đưa vào hồ sơ trình ký.

### Không đồng ý ngay

- Chuyển Installed by default / Required.

- Tuyên bố đã nghiệm thu đủ 3 nền tảng.

### Theo dõi quý đầu sau ban hành

- Sự cố Mức 1 (sai số liệu, ghi đè, lộ dữ liệu).

- Vướng mắc Chat/Cowork; bổ sung phiếu hoặc biên bản rút gọn.

- Tiến độ: mặc định phương án A; gợi ý chỉ số theo QĐ 2164; nhận dạng thêm kịch bản guard; khuyến nghị không dùng Haiku cho phần căn cứ (L6-03).

- Báo cáo hằng quý theo đúng trách nhiệm đã ghi trong TB bản 9.

## VIII. Tự kiểm

| Mục | Kết quả |
| --- | --- |
| Số nhận định ĐÃ KIỂM | Đa số dòng bảng A, B, D, L6-01…03 |
| SUY LUẬN | L5-05, CP-1, GM-3, GM-5, một phần C.2 |
| KHÔNG XÁC MINH ĐƯỢC | GM-2; không chạy plugin trên 3 nền tảng |
| Viện dẫn ngoài nguồn | Không (QĐ 2119/QĐ-CĐKT, 1923, 2164, TB 924, 1056 lấy từ hồ sơ) |
| Phần chưa làm | Không tự chạy ST-01; không đọc toàn văn N30/N31 PDF; không ký thay người có thẩm quyền |
| Cấu trúc N00 | Đủ 8 phần I–VIII |

Người thẩm định độc lập
Principal AI Agent Architect & Evaluation Engineer (Grok / xAI)
Ngày 10 tháng 10 năm 2026

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Trường
- Phòng QLKHCN&HTPT
- Phòng TH-HC&QT
- Lưu hồ sơ thẩm định độc lập lần 6